REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PAŠMAN

Općinsko vijeće

KLASA: 024-01/23-02/

URBROJ: 2198-17-01/1-23-

Pašman, _. _ 2023. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj _. sjednici, održanoj dana _. _ 2023. godine, donsoi

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2022. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Pašman za 2022. godinu, koje se nalazi u privitku i  čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave a objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Pašman“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Šime Jureško

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PAŠMAN

Općinski načelnik

KLASA: 024-03/23-02/01

URBROJ: 2198-17-02/01-23-02

Pašman, 8. svibnja 2023.

Na temelju članaka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21 i 4/22), Općinski načelnik Općine Pašman podonosi Općinskom vijeću Općine Pašman

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRADNJE KOMUNALNE INFRATRUKTURE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje se prikaz planiranog i ostvarenog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini, kako slijedi:

| R.br. | Naziv | Izvor financiranja | Program za 2022. | Izvršenje programa do 31.12.2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| 1.1. | Izgradnja cesta na području općine Pašman |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija | Naknada za zadržavanje nezakonito izgr. zgrada | 50.000,00 kn | 0,00 kn |
|  | Izgradnja nerazvrstanih cesta | Komunalni doprinos | 500.000,00 kn | 259.495,30 kn |
| 2. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  |
| 2.1. | Izgradnja šetnice u Dobropoljani |  |  |  |
|  | Završetak gradnje | Komunalni doprinos | 1.200.000,00 kn | 1.884.078,46 |
| 3. | JAVNA PARKIRALIŠTA | Vlastiti prihod | 1.000.000,00 kn | 702.032,50 kn |
| UKUPNO: |  |  | 2.750.000,00 kn | 2.805.604,26 kn |
| Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja |  |  |  |  |
| 4. | GROBLJA I KREMATORJI NA GROBLJIMA |  |  | 92.285,00 |
| 4.1. | Mrtvačnica - Kraj |  |  |  |
|  | Priključenje objekta na mrežu električne energije | Vodni doprinos | 45.000,00 kn | 40.942,19 |
| 4.2. | Proširenje groblja na području općine Pašman |  |  |  |
|  | Ostali prateći građevinski objekti | Vodni doprinos | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO: |  |  | 65.000,00 kn | 133.217,19 |
| Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale |  |  |  |  |
| 5. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| 5.1. | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Pašman |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija – građenje | Komunalni doprinos | 300.000,00 kn | 0,00 kn |
| 6. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  |
| 6.1. | a) Uređenje parkirnih zona |  |  |  |
|  | Opremanje | Opći prihodi i primici iz vlastitog proračuna | 800.000,00 kn | 0,00 kn |
|  |  | Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna |  |  |
| 7. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 7.1. | Modernizacija javne rasvjete na području Općine Pašman |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija - opremanje | Naknada za zadržavanje nezakonito izr. zgrada | 300.000,00 kn | 31.291,68 kn 249.606,25 kn |
|  |  | Komunalni doprinos |  |  |
| UKUPNO: |  |  | 1.400.000,00 kn | 280.897,93 kn |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA: |  |  | 4.215.000,00 kn | 3.219.719,38 kn |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu podnosi se Općinskom vijeću Općine Pašman na prihvaćanje.

Općinski načelnik

Krešimir Ćosić, mag.oec.