Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov(„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/14, 1/18, 1/20, 2/21, 16/24, 14/25), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 5. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2025. godine, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2026. godinu, s procjenom troškova po djelatnostima i iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja. (2) Program se donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2026. godinu.

Članak 2.

(1) Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, poslovi održavanja razvrstani su po djelatnostima kako slijedi:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje javne rasvjete,

3. Održavanje javnih zelenih površina,

4. Održavanje groblja,

5. Održavanje čistoće javnih površina,

6. Prigodno ukrašavanje općinskih naselja,

7. Poslovi dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD).

II. SREDSTVA I IZVORI FINANCIRANJA

Članak 3.

(1) Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2026. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.308.146,66 eura.

(2) Sredstva su raspoređena unutar sljedećih proračunskih programa:

| Proračunski program | Iznos (EUR) |
| --- | --- |
| P1002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (Ceste i Rasvjeta) | 612.589,69 |
| P1001 KOMUNALNI POSLOVI (Javne površine, putevi, objekti, oprema) | 322.045,38 |
| P1005 POTICANJE TURIZMA (Održavanje plaža) | 154.964,91 |
| P1008 PROMICANJE KULTURE (Božićna događanja/ukrašavanje) | 64.000,00 |
| P1003 ZAŠTITA OKOLIŠA (Održavanje deponija) | 39.816,84 |
| P1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM (Održavanje zgrada i groblja) | 38.913,00 |
| P1012 ZDRAVSTVO (DDD mjere) | 30.000,00 |
| T100001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE (Hitne intervencije) | 50.000,00 |
| UKUPNO | 1.312.329,82 |

III. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 4.

Opis poslova, procijenjeni opseg radova i izvori financiranja utvrđuju se kako slijedi:

| Djelatnost (Stavka Proračuna) | Planirano 2026. (EUR) | Opis poslova i mjera | Planirani opseg poslova (količina/učestalost) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje nerazvrstanih cesta (P1002 A100002) | 542.910,22 | Sanacija udarnih rupa na asfaltnim i makadamskim kolnicima, nasipavanje bankina, održavanje prometne signalizacije, strojno čišćenje cesta. | Sanacija oštećenja kolnika, izvanredno krpanje, održavanje bankina (2x godišnje). | Komunalni doprinos, Komunalna naknada, Opći prihodi |
| 2. Održavanje poljskih puteva (P1001 A100002) | 91.114,21 | Sanacija, ravnanje, nasipavanje i probijanje poljskih puteva radi pristupa poljoprivrednim površinama. | Ravnanje i nasipavanje poljskih puteva, 1-2 ciklusa godišnje po prioritetima. | Komunalna naknada |
| 3. Održavanje javne rasvjete (P1002 A100001) | 69.679,47 | Tekuće održavanje rasvjetnih tijela, zamjena neispravnih žarulja i armatura, otklanjanje kvarova na mreži. | Redoviti pregled mreže (2x godišnje), interventna zamjena žarulja/grla, dežurstvo 24/7. | Komunalni doprinos |
| 4. Održavanje javnih zelenih površina (P1001 A100001) | 105.443,88 | Košenje trave, orezivanje stabala i grmlja, sadnja cvijeća, održavanje sustava navodnjavanja, održavanje dječjih igrališta. | Košenje zelenih površina (4-6 ciklusa godišnje), godišnji servis opreme dječjih igrališta. | Komunalna naknada |
| 5. Održavanje groblja (P1004 A100002) | 20.000,00 | Održavanje čistoće, staza i hortikulture unutar groblja, odvoz otpada s groblja. | Redovito čišćenje i održavanje 4 groblja na području Općine (12x godišnje). | Prihodi za posebne namjene |
| 6. Održavanje plaža (P1005 A100001) | 154.964,91 | Priprema plaža za sezonu, dohrana šljunkom (nasipavanje), ravnanje, održavanje tuševa i urbane opreme. | Nasipavanje materijalom, svakodnevno čišćenje tijekom sezone kupanja. | Komunalna naknada, Boravišna pristojba |
| 7. Održavanje deponija (P1003 A100001) | 39.816,84 | Sanacija i održavanje prostora odlagališta, sprječavanje nelegalnog odlaganja. | Kontinuirano održavanje i nadzor prostora deponija tijekom godine. | Komunalna naknada |
| 8. Zaštita od zaraznih bolesti (DDD) (P1012 A100001) | 30.000,00 | Preventivna dezinsekcija (komarci), deratizacija i dezinfekcija javnih površina. | Provedba cjelovitog tretmana 3x godišnje u svim naseljima Općine. | Opći prihodi |
| 9. Održavanje zgrada i objekata (P1004 A100001, P1001 A100003) | 91.782,46, | Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine, društvenih domova i ostalih objekata. | Održavanje prema potrebi i planu prioriteta za očuvanje funkcionalnosti objekata. | Komunalna naknada, Opći prihodi |
| 10. Prigodno ukrašavanje naselja (P1008 A100006) | 64.000,00 | Postavljanje i skidanje blagdanske rasvjete i ukrasa (Božić, Uskrs, Dan Općine). | Ukrašavanje središta naselja 2 ciklusa godišnje. | Opći prihodi, Boravišna pristojba |
| 11. Održavanje opreme i postrojenja (P1001 A100004) | 52.617,83 | Održavanje strojeva i voznog parka Vlastitog pogona i komunalne opreme. | Redoviti servisi i registracija vozila. | Opći prihodi |
| 12. Izvanredno održavanje (T100001) | 50.000,00 | Hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda ili nepredviđenih oštećenja infrastrukture. | Intervencije po nastanku događaja (rezerva). | Opći prihodi |

IV. IZVJEŠTAVANJE I NADZOR

Članak 5.

(1) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

(2) U izvješću o izvršenju Programa posebno će se obrazložiti eventualna značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane, kako bi se osigurala potpuna transparentnost upravljanja komunalnom infrastrukturom.

(3) Nadzor nad provedbom ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

KLASA: 400-01/25-01/06

URBROJ: 2198-19-03-01/02-25-18

Sveti Filip i Jakov, 22. prosinca 2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Pedisić