REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   363-01/25-01/16

URBROJ: 2176/19-02-26-3

Velika Ludina, 17.03.2026.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine 68/18, 110/18 ,32/20 i 145/24) i članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 3/22,5/22 i 8/23),  Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 06. sjednici održanoj 17.03.2026. godine, donijelo je

IZVRŠENJE P R O G R A M A

građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I

| Red. br. | N A Z I V | PLAN 2025 EURO | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program: 1005 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture |  |  |  |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta, makadamskih puteva, bankina, popravak asfalta, cestovnih jaraka i propusta, sanacija klizišta i dr. A- 100501 | 85.000,00 | 80.132,15 | 94,27 |
| 2. | Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba A-100502 | 20.000,00 | 18.593,92 | 92,97 |
| 3. | Održavanje javnih i zelenih površina A-100503 | 176.000,00 | 174.335,93 | 99,05 |
| 4. | Održavanje javne rasvjete (izmjena žarulja) A-100504 | 7.000,00 | 6.213,51 | 88,76 |
| 5. | Popravak autobusnih kućica A-100505 | 10.000,00 | 9.967,50 | 99,68 |
| 6. | Nabavka prometnih znakova A- 100506 | 2.300,00 | 1.228,75 | 53,42 |
| 7. | Obnova javne rasvjete – led javna rasvjeta A- 100710 | 36.000,00 | 34.453,38 | 95,70 |
|  | UKUPNO: (1-7) | 336.300,00 | 324.925,14 | 96,62 |
|  | Program: 1003 Upravljanje imovinom |  |  |  |
| 1. | Održavanje zgrada za redovno korištenje ( društveni domovi, prostorije javne namjene) A- 100301 | 80.000,00 | 61.857,15 | 77,32 |
| 2. | Uređenje sale doma Velika Ludina K-100302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Izgradnja parka Velika Ludina K-100303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | NPOO.C1.6.R1-I1.01-V2.0101 Izgradnja sportske dvorane i hostela K-100315 | 4.485.636,00 | 3.089.957,52 | 68.89 |
| 5. | NPOO.C3.1.R1-I1.02.0104 Dogradnja dječjeg Vrtića K-100316 | 314.000,00 | 90.242,01 | 28,74 |
| 6. | Uređenje doma Mala Ludina K-100304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Izgradnja dječjeg igrališta Velika Ludina K-100305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Hostel Velika Ludina K-100317 | 53.078,00 | 36.118,56 | 68,05 |
|  | UKUPNO: (1-5) | 4.932.714,00 | 3.278.175,24 | 66,46 |
|  | Program: 1004 Razvoj i sigurnost prometa |  |  |  |
| 1. | Uređenje županijske ceste te izgradnje pješačke staze od centra Ludine do groblja A-100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stažićeva ulica, Vidrenjak K-100402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Izgradnja betonskih bankina K-100403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Uređenje dijela Pogradske ulice i ulice Gornje brdo, Mustafina Klada K-100404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Uređenje nogostupa Obrtničke ulice, Velika Ludina K-100405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rekonstrukcija i uređenje Moslavačke ulice K-100406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Proširenje i asfaltiranje dijela ulice Gaj K-100407 | 85.000,00 | 58.624,50 | 68,97 |
| 8. | Uređaje i asfaltiranje dijela Obrtničke ulice K-100408 | 85.000,00 | 63.315,13 | 74,49 |
|  | UKUPNO : (1-8) | 170.000,00 | 121.939,63 | 71,73% |
|  | UKUPNO (PROGRAMI 1005,1004,1003) | 5.439.014,00 | 3.725.040,01 | 68,49 |

II.

Izvršenje Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture sastavni je dio izvršenja proračuna Općine Velika Ludina za 2025. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA

Predsjednik:

Vjekoslav Kamenščak