REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VISOKO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  363-06/25-01/3

URBROJ:  2186-27-02-25-1

Visoko,  19.12.2025.

Na temelju članka 67. Stavka 1.  i članka 68.  Zakona o komunalnom  gospodarstvu  («Narodne novine» broj: 68/2018, 110/18,  32/20 i 145/24), i članka  30. Statuta Općine Visoko  (Službeni vjesnik Varaždinske  županije  broj: 26/21),  Općinsko vijeće  Općine  Visoko, na  sjednici   održanoj    19.12.2025. godine, donosi

P R O G R A M

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom gradnje  komunalne infrastrukture na području Općine Visoko za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Program)  izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

U skladu s planiranim prihodima i primitcima u Proračunu Općine Visoko za 2026. godinu, programom se planira građenje komunalne infrastrukture za:

- Nerazvrstane ceste

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- Javne i zelene površine

- Građevine i uređaji javne namjene

- Javna rasvjeta

- Groblja

- Javna odvodnja oborinskih voda

Financiranje građenja komunalne infrastrukture vrši se iz slijedećih izvora:

- Opći porezni prihodi

- Prihod od komunalne naknade

- Prihod od komunalnog doprinosa

- Prihod od sufinanciranja asfalta

- Prihod od vodnog doprinosa

- Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

- Prihod od naknade za koncesiju

- Prihod od kapitalne potpore županije

- Prihod od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

- Prihod od kapitalnih potpora Ministarstva

- Prihod od pomoći (EU projekti)

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog

nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a predmetni troškovi iskazani su u Programu odvojeno za svaku građevinu i ukupno.

Ovim Programom određuje se:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Članak 3.

Na području Općine Visoko za 2026. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture i to:

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Odlukom o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 28/15, i 43/15), nerazvrstane ceste su definirane kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Visoko koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način propisan spomenutom odlukom.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda, nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni  zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

- javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke,

uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2026. godinu ukupno iznose 180.000,00 eura, a u nastavku se daje opis poslova s planom proračuna i izvorom financiranja.

| Red. broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan u 2026.g. € | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K100502 Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC 1-015 Lipići (rekonstrukcija za potrebe pristupne ceste za dječji vrtić ) te izgradnja parkirališta -Stručni nadzor | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 90.000,00 2.500,00 | 2.000,00 - Prihod od komunalnog doprinosa 1.000,00 - Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 60.000,00 – MRRFEU 700,00 - Prihod od naknade za koncesiju 28.800,00 - Proračun Općine 50 |
|  | UKUPNO: |  | 92.500,00 |  |
| 2. | K100502 Modernizacija postojećih nerazvrstanih cesta (nasipavanje kamenim maerijalom) NC 2-014 Čerjenec NC 2-078 Bačani –Skrutine NC 2-048 Pretuljci ( od spoja sa NC 1-025 – dio -Stručni nadzor | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 85.000,00 2.500,00 | 40.000,00 - Programi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i vlastita sredstva 47.500,00 – Proračun Općine 50 |
|  | UKUPNO: |  | 87.500,00 |  |
|  | SVEUKUPNO : |  | 180.000,00 |  |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste

Troškovi javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima za 2026. godinu ukupno iznose  100.000,00  eura.

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan u 2026.g. € | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K100506 Izgradnja trga | Izgradnja-uređenje dijela građevinskog područja | 100.000,00 | 70.000,00 - Program Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 30.000,00 – Proračun Općine 50 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 100.000,00 |  |

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za 2026. godinu ukupno iznose 5.000,00  eura, a u nastavku se daje opis poslova s planom proračuna i izvorom financiranja

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan u 2026. g. € | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K100506 Izgradnja sportskih igrališta | opremanje –uređenje uređenog dijela građevinskog područja | 5.000,00 | 5.000,00 - Proračun Općine 11 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 5.000,00 |  |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za  2026. godinu ukupno iznose 160.000,00 eura, a u nastavku se daje opis poslova s planom proračuna i izvorom financiranja

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan u 2026.g. € | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K100504 Izgradnja vodovodne mreže na području Općine Visoko | Građenje komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 100.000,00 | 100.000,00 - Proračun Općine 11, 52 |
| 2. | K100401 Rekonstrukcija društvenog doma u Viničnu | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 10.000,00 | 10.000,00 - Prihod od kapitalnih potpora Ministarstva 11, 50 |
| 3. | K100201 Opremanje višenamjenske dvorane u Društvenom domu u Visokom – Bina scenska rasvjeta, zavjese i opremanje kuhinje | Instaliranje – u uređnom dijelu građevine | 50.000,00 | 50.000,00 – Prihodi od pomoći (EU projekti) 11, 50 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 160.000,00 |  |

- JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi javne rasvjete za 2026. godinu iznose 150.000,00  eura, a u nastavku se daje opis poslova s  troškovima ulaganja u opremu i uređaje.

| Red. broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan 2026 g u € | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K100505 Modernizacija javne rasvjete Općine Visoko primjenom mjera energetske učinskovitosti Faza I. | Građenje -rekonstrukcija postojeće infrastrukture | 100.000,00 | 100.000,00 - Prihod od kapitalnih potpora Ministarstva 50 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 100.000,00 |  |

- GROBLJE I KREMATORIJI

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Zakonom o grobljima („Narodne novine“ broj  78/25) groblja su definirana kao komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samoupravena području kojem se nalaze, odnosno u vlasništvu Općine Visoko.

Na području Općine Visoko nalaze se 1 groblja.

Za 2026 godinu nisu planirani troškovi.

- JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima  o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Troškovi javne odvodnje oborinskih voda za 2026. godinu iznose 10.000,00 eura, a u nastavku se daje opis poslova s  troškovima ulaganja u opremu i uređaje.

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan 2026. g u € | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K100503 Kanalizacija | Građenje komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 10.000,00 | 500,00 - Prihod od vodnog doprinosa 9.500,00 - Proračun Općine 52 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 10.000,000 |  |

Članak 4.

Na području Općine Visoko za 2026. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:

| Red. broj | Naziv objekta | Plan za 2026. g u € |
| --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 180.000,00 |
| 2. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 100.000,00 |
| 3. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 5.000,00 |
| 4. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 160.000,00 |
| 5. | JAVNA RASVJETA | 100.000,00 |
| 6. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 0 |
| 7. | JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 10.000,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 555.000,00 |

Članak 5.

Realizacija ovog programa vršiti će se tijekom cijele kalendarske 2026. godine, a ostvarenje je ovisno o priljevu vlastitih sredstava  i sredstava vanjskih izvora.

U slučaju da se sredstva  kojima se financira ovaj program ne prikupe prema planu, Općinsko vijeće tijekom će godine mjenjati ovaj Program.

Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2026. godinu, a za njegovu realizaciju odgovoran je općinski načelnik.

Članak 6.

Općinski načelenik podnosi općinskom vijeću Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno sa Izvješćem o izvršenju Proračuna.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Ivan Hadrović