**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA BISTRA**

 **Općinsko vijeće**

**KLASA: 021-01/22-01/20**

**URBROJ: 238-2-01-23-01**

**Bistra, 24.5.2023.**

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 47. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 22. sjednici održanoj 24.05.2023. godine donosi

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU***

 ***PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU***

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra 10/21, 05/22, 13/22, 14/22) izvršen je kako slijedi:

**Članak 2.**

**A.** Građevine komunalne infrastrukture koje su se izgradile i rekonstruirale **unutar izgrađenog dijela građevinskog područja**

1. **Ceste i javno-prometne površine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **1.1** | **Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**  | **2.542.000,00** | **233.337,81** |  |
| 1.1.1. | Rekonstrukcija Podgorske ulice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje | 2.300.000,00 | 0,00 | KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 0,00 |
| 0,00 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  | 0,00 |
| 1.1.2. | Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Krapinske ulice prema Jakovlju ) | 212.000,00 | 211.312,13 | VIŠAK PRIHODA | 211.312,13 |
| 1.1.3. | Izgradnja pješačkog pločnika u Bistranskoj ulici (kod Mlinarske ulice) | 30.000,00 | 22.025,68 | PRIHODI OD HRVATSKIH VODA | 22.025,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2** | **Kupnja zemljišta** | **120.00,00** | **0,00** |  |  |
| 1.2.1. | Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici | 120.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| **1.3.** | **Projektna dokumentacija** | **150.000,00** | **40.850,00** |  |
| 1.3.1. | Projektna dokumentacija za izgradnju rotora u Bistranskoj ulici | 95.000,00 | 7.600,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 7.600,00 |
| 1.3.2. | Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste | 55.000,00 | 33.250,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 33.250,00 |
| PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| **1.4.** | **Stručni nadzor** | **50.000,00** | **0,00** |  |
| 1.4.1. | Rekonstrukcija Podgorske ulice  | 50.000,00 | 0,00 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 |
| **1.5.** | **Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa** | **20.000,00** | **703,19** | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 703,19 |
|  | **UKUPNO** | **2.882.000,00** | **274.891,00** |  |

1. **Rekonstrukcija javne rasvjete**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **2.1.** | **Rekonstrukcija javne rasvjete** | **50.000,00** | **0,00** |  |
| 2.1.1. | Proširenje javne rasvjete  | 50.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
|   | **UKUPNO**  | **50.000,00** | **0,00** |  |

1. **Dječja igrališta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | PLANIRANO |
| **3.1.** | **Projektna dokumentacija** | **10.000,00** | **0,00** |  |
| 3.1.1. | Dječje igralište u Poljanici Bistranskoj | 10.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| **3.2.** | **Rekonstrukcija dječjih igrališta** | **50.000,00** | 45.250,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.250,00 |
|   | **UKUPNO**  | **60.000,00** | **45.250,00** |  |

1. **Javna tržnica na malo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | PLANIRANO |
| **4.1.** | **Projektna dokumentacija za izgradnju javne tržnice na malo – ''Bistranski paviljon''** | **31.000,00** | **662,39** | PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 662,39 |
|   | **UKUPNO**  | **31.000,00** | **662,39** |  |

**C.** Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja **neuređenih dijelova građevinskog područja**

**1. Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | PLANIRANO |
| **1.1.** | **Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra**  | **300.000,00** | **0,00** | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| **1.2.** | **Projektna dokumentacija** | **50.000,00** | **1.050,00** | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 1.050,00 |
| **1.3.** | **Procjena vrijednosti zemljišta** | **20.000,00** | **0,00** | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| **1.4.** | **Kupnja zemljišta** | **50.000,00** | **0,00** | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|   | **UKUPNO** | **420.000,00** | **1,050,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| **3.443.000,00 kn** | **321.853,39** |

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

**Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Marija Gregurović**