**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BISTRA**

**Općinsko vijeće**

**KLASA: 021-01/22-01/21**

**URBROJ: 238-2-01-23-01**

**Bistra, 24.5.2023.**

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 47. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 22. sjednici održanoj 24.05.2023. g. donosi

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU***

***PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2022. GODINU***

**Članak 1.**

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 10/21, 05/22, 09/22, 14/22) izvršen je kako slijedi:

**1.** **Vodoopskrbni sustav**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA | |
| NAZIV | IZNOS |
| **1.1.** | **Izgradnja vodoopskrbnog sustava** | **1.968.293,00** | 1.984.475,45 |  | |
| 1.1.1. | Prespoj postojećih vodoopskrbnih priključaka na novoizgrađeni cjevovod | 1.960.000,00 | 1.981.375,45 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.213.305,37 |
| POMOĆI - EU FONDOVI | 768.070,08 |
| 1.1.2. | Projektna dokumentacija i ostali elaborati za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda | 8.293,00 | 3.100,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.100,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.968.293,00** | **1.984.475,45** |  | |

**2. Sustav otpadnih voda**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA | |
| NAZIV | IZNOS |
| **2.1.** | **Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda** | **4.097.537,00** | **3.841.985,54** |  | |
| 2.1.1. | Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec | 37.537,00 | 36.460,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.460,00 |
| VIŠAK PRIHODA | 0,00 |
| 2.1.2. | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Gospodarskoj zoni ''Bistra'' | 3.900.000,00 | 3.805.525,54 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 716.340,62 |
| KAPITALNE POMOĆI MINISTARSTVO | 195.941,01 |
| PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 1.432.755,32 |
|  |  | VIŠAK PRIHODA | 1.460.938,59 |
| 2.1.3. | Izgradnja priključaka na sustav odvodnje otpadnih voda u Podgorskoj ulici (Faza I.) | 160.000,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| **2.2.** | **Projektna dokumentacija** | **70.660,51** | **61.318,87** |  | |
| 2.2.1. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta za nastavak programa na području aglomeracija zaprešić 2021 – 2027.god. | 8.660,51 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| 2.2.2. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (Izvlaštenje) | 62.000,00 | 61.318,87 | POMOĆI - EU FONDOVI | 61.318,87 |
| **2.3.** | **Stručni nadzor** | **40.000,00** | **0,00** |  | |
| 2.3.1. | Stručni i investicijski nadzor za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u Gospodarskoj zoni ''Bistra'' | 40.000,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **4.208.197,51** | **3.903.304,41** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| **6.176.490,51** | **5.887.779,86** |

**Članak 2.**

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

**Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća**

**Marija Gregurović**