**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BISTRA**

**Općinsko vijeće**

**KLASA: 022-01/24-01/36**

**URBROJ: 238-2-03-24-01**

**Bistra, 21.5.2024.**

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU***

***PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU***

**Članak 1.**

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 14/22, 03/23, 06/23, 08/23) izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** **Vodoopskrbni sustav** | | | | |  | | | | | |  | | | |
| R.Br. | OPIS STAVKE | | PLANIRANO | | | | IZVRŠENO | | IZVOR FINANCIRANJA | | | | | | | |
| NAZIV | | | | IZNOS | | | |
| **1.1.** | **Izgradnja vodoopskrbnog sustava** | | **227.566,00 €** | | | | **107.400,07** | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 43.305,50 € | | | |
| 1.1.1 | Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda | | 120.819,73 € | | | | 56.086,08 € | | VIŠAK PRIHODA | | | | 12.780,58 € | | | |
|  |  | |  | | | |  | | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | | | | 0,00 € | | | |
| 1.1.2. | Prespoj postojećih vodoopskrbnih priključaka na novoizgrađeni cjevovod | | 102.786,27 € | | | |  | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 47.337,90 € | | | |
| 47.337,90 € | | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | | | | 0,00 € | | | |
| 1.1.3. | Projektna dokumentacija i ostali elaborati za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda | | 3.960,00 € | | | | 3.976,09 € | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 3.976,09 € | | | |
|  | **UKUPNO** | | **227.566,00 €** | | | | **107.400,07 €** | |  | | | | | | | |
| 1. **Sustav otpadnih voda** | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| R.Br. | | OPIS STAVKE | | PLANIRANO | | | | IZVRŠENO | | IZVOR FINANCIRANJA | | | | | | |
| NAZIV | | | | IZNOS | | |
| **2.1.** | | **Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda** | | **258.600,00 €** | | | | **65.765,03 €** | |  | | | | | | |
| 2.1.1. | | Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec | | 16.457,63 € | | | | 0,00 € | | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | | | | 0,00 € | | |
|  | |  | |  | | | |  | | VIŠAK PRIHODA | | | | 0,00 € | | |
| 2.1.2. | | Ugradnja AMR ili SITO na CS Bistra | | 100.987,49 € | | | | 0,00 € | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 0,00 € | | |
|  | |  | |  | | | |  | | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | | | | 0,00 € | | |
| 2.1.3. | | Dogradnja, I. odvojak Gajeve | | 19.154,88 € | | | | 0,00 € | | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | | | | 0,00 € | | |
| 2.1.4. | | Izgradnja kućnih priključaka na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda u  Bistri | | 104.000,00 € | | | | 60.622,02 € | | POMOĆI – Kapitalne pomoći Županije | | | | 54.000,00 € | | |
| VIŠAK PRIHODA | | | | 6.622,02 € | | |
| 2.1.5. | | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u GZ Bistra (ugovor 2021.) | | 18.000,00 € | | | | 5.143,01 € | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 5.143,01 € | | |
| **2.2.** | | **Projektna dokumentacija** | | **13.557,07 €** | | | | **0,00 €** | |  | | | | | | |
| 2.2.2. | | Izrada Idejnog i Glavnog projekta, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec | | 663,61 € | | | | 0,00 € | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 0,00 € | | |
| 2.2.3. | | Izrada Idejnog i Glavnog projekta za nastavak programa na području aglomeracija Zaprešić 2021 – 2027.god. | | 6.203,46 € | | | | 0,00 € | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 0,00 € | | |
| 2.2.4. | | Novelacija studije izvodljivosti – FAZA II. | | 50,00 € | | | | 0,00 € | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 0,00 € | | |
| 2.2.5. | | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (Izvlaštenje) | | 6.640,00 € | | | | 0,00 € | | POMOĆI - EU FONDOVI | | | | 0,00 € | | |
| **2.3.** | | **Vodni doprinos** | | **10.232,93 €** | | | | **0,00 €** | |  | | | | | | |
| 2.3.1. | | Vodni doprinos kao trošak ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bistra – FAZA II. | | 10.232,93 € | | | | 0,00 € | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | 0,00 € € | | |
|  | | **UKUPNO** | | **282.390,00 €** | | | | **65.765,03 €** | |  | | | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| **282.390,00 €** | **65.765,03 €** |

**Članak 2.**

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

**Općinski načelnik**

***Danijel Drviš***