**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA BISTRA**

 **Općinsko vijeće**

**KLASA: 022-01/24-01/36**

**URBROJ: 238-2-03-24-01**

**Bistra, 21.5.2024.**

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU***

 ***PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2023. GODINU***

**Članak 1.**

Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 14/22, 03/23, 06/23, 08/23) izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** **Vodoopskrbni sustav**  |  |  |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **1.1.** | **Izgradnja vodoopskrbnog sustava**  | **227.566,00 €** | **107.400,07** |  |
|  |  |  |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 43.305,50 € |
| 1.1.1 | Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda | 120.819,73 € | 56.086,08 € | VIŠAK PRIHODA | 12.780,58 € |
|  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 € |
| 1.1.2. | Prespoj postojećih vodoopskrbnih priključaka na novoizgrađeni cjevovod  | 102.786,27 € |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 47.337,90 € |
| 47.337,90 € | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 € |
| 1.1.3. | Projektna dokumentacija i ostali elaborati za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda | 3.960,00 € | 3.976,09 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.976,09 € |
|  | **UKUPNO** | **227.566,00 €** | **107.400,07 €** |  |
| 1. **Sustav otpadnih voda**
 |  |  |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **2.1.** | **Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda** | **258.600,00 €** | **65.765,03 €** |  |
| 2.1.1. | Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec  | 16.457,63 € | 0,00 € | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 € |
|  |  |  |  | VIŠAK PRIHODA | 0,00 € |
| 2.1.2. | Ugradnja AMR ili SITO na CS Bistra | 100.987,49 € | 0,00 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 € |
|  |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 € |
| 2.1.3. | Dogradnja, I. odvojak Gajeve | 19.154,88 € | 0,00 € | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 € |
| 2.1.4. | Izgradnja kućnih priključaka na sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda uBistri | 104.000,00 € | 60.622,02 € | POMOĆI – Kapitalne pomoći Županije | 54.000,00 € |
| VIŠAK PRIHODA | 6.622,02 € |
| 2.1.5. | Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u GZ Bistra (ugovor 2021.) | 18.000,00 € | 5.143,01 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.143,01 € |
| **2.2.** | **Projektna dokumentacija** | **13.557,07 €** | **0,00 €** |  |
| 2.2.2. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Izgradnja kanalizacije u Radnoj zoni Jablanovec  | 663,61 € | 0,00 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 € |
| 2.2.3. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta za nastavak programa na području aglomeracija Zaprešić 2021 – 2027.god. | 6.203,46 € | 0,00 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 € |
| 2.2.4. | Novelacija studije izvodljivosti – FAZA II. | 50,00 € | 0,00 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 € |
| 2.2.5. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (Izvlaštenje) | 6.640,00 € | 0,00 € | POMOĆI - EU FONDOVI | 0,00 € |
| **2.3.** | **Vodni doprinos** | **10.232,93 €** | **0,00 €** |  |
| 2.3.1. | Vodni doprinos kao trošak ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Bistra – FAZA II. | 10.232,93 € | 0,00 € | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 € € |
|  | **UKUPNO** | **282.390,00 €** | **65.765,03 €** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| **282.390,00 €** | **65.765,03 €** |

**Članak 2.**

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

**Općinski načelnik**

 ***Danijel Drviš***