**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA BISTRA**

**Općinski načelnik**

**KLASA: 022-01/24-01/35**

**URBROJ: 238-2-03-24-01**

**Bistra, 21.5.2024.**

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU***

***PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU***

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 14/22, 03/23, 06/23, 08/23) izvršen je kako slijedi:

**Članak 2.**

**A.** Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati **unutar izgrađenog dijela građevinskog područja**

1. **Ceste i javno-prometne površine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA | |
| NAZIV | IZNOS |
| **1.1.** | **Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** | **617.313,09** | **417.523,11** |  | |
| 1.1.1. | Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Pešćenke do Društvenog doma Bukovje ) | 54.000,00 |  | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  |  |  | PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| 1.1.2. | Poboljšanje prometne sigurnosti i oborinske odvodnje u Brezinskoj ulici | 54.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Izgradnja semafora na križanju  Sportska ul. – Gajeva ul. – Bistranska ul. | 58.626,25 | 1.030,29 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 1.030,29 |
| KAPITALNE POMOĆI - MUP | 0,00 |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| PRIHODI OD HRVATSKIH VODA | 0,00 |
| 1.1.4. | Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje | 450.686,84 | 416.492,82 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 376.675,98 |
| KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 39.816,84 |
| **1.2.** | **Kupnja zemljišta** | **16.000,00** | **0,00** |  | |
| 1.2.1. | Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici | 16.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| **1.3.** | **Projektna dokumentacija i elaborati** | **35.650,00** | **0,00** |  | |
| 1.3.1. | Projektna dokumentacija za izgradnju rotora u Bistranskoj ulici | 13.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| 1.3.2. | Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste | 20.000,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| 1.3.3. | Elaborati | 2.650,00 | 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| **1.4.** | **Stručni nadzor** | **10.801,00** | **10.800,32** |  | |
| 1.4.1. | Rekonstrukcija Podgorske ulice | 10.801,00 | 10.800,32 | VENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 10.800,32 |
|  | **UKUPNO** | **679.764,09** | **428.323,43** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Rekonstrukcija javne rasvjete** | | |  | | |  | |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA | | | |
| NAZIV | | IZNOS | |
| **2.1.** | **Rekonstrukcija javne rasvjete** | **16.000,00** | | **15.825,00** |  | | | |
| 2.1.1. | Proširenje javne rasvjete | 16.000,00 | | 15.825,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | | 15.825,00 | |
|  | **UKUPNO** | **16.000,00** | | **15.825,00** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dječja igrališta** | | |  | | |  | |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | | IZNOS | IZVOR FINANCIRANJA | | | |
| NAZIV | | IZNOS | |
| **3.1.** | **Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta** | **22.000,00** | | **0,00** |  | | | |
| 3.1.1. | Opremanje i rekonstrukcija dječjih igrališta | 22.000,00 | |  | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | |
| 0,00 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | | 0,00 | |
|  | **UKUPNO** | **22.000,00** | | **0,00** |  | | | |

**B.** Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u **uređenim dijelovima građevinskog područja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Izgradnja groblja** | | |  | | |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA | | |
| NAZIV | | IZNOS |
| **1.1.** | **Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa** | **215.900,00** | | **55.451,80** |  | | |
| 1.1.1. | Građevinski radovi na izgradnji groblja i hortikultura | 215.900,00 | | 55.451,80 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | | 49.615,71 |
| KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ | | 5.836,09 |
|  | VIŠAK PRIHODA | | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **215.900,00** | | **55.451,80** |  | | |

**C.** Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja **neuređenih dijelova građevinskog područja**

**1. Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA | |
| NAZIV | IZNOSNO |
| **1.1.** | **Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra** | 276.450,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 0,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| **1.2.** | **Projektna dokumentacija** | 26.920,00 | 410,39 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 410,39 |
| PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA | 0,00 |
| KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 0,00 |
|  | VIŠAK PRIHODA | 0,00 |
| **1.3.** | **Procjena vrijednosti zemljišta** | 5.700,00 | 7.514,73 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.514,73 |
| **1.4.** | **Kupnja zemljišta** | 6.640,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **315.710,00** | **7.925,12** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| **1.249.374,09 €** | **507.525,25 €** |

**Članak 2.**

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

**Općinski načelnik**

***Danijel Drviš***