**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA BISTRA**

 **Općinsko vijeće**

**KLASA: 021-01/25-01/03**

**URBROJ: 238-2-01-25-01**

**Bistra, 18.3.2025.**

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 30. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinsko vijeće Općine Bistra na 35. sjednici 18.3.2025. godine donosi

***IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU***

 ***PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU***

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 08/23, 04/24, 08/24) izvršen je kako slijedi:

**Članak 2.**

**A.** Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati **unutar izgrađenog dijela građevinskog područja**

1. **Ceste i javno-prometne površine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **1.1.** | **Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**  | **236.626,00** | **144.204,74** |  |
| 1.1.1. | Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Pešćenke do Društvenog doma Bukovje ) | 180.500,00 |  | KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJE | 48.000,00 |
| 88.402,12 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.257,47 |
|  |  |  | PRIHOD OD POSEBNE NAMJENE | 8.144,65 |
| 1.1.2. | Izgradnja semafora u Bistranskoj ulici | 56.126,00 | 55.802,62 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 20.107,04 |
| PRIHOD OD POSEBNE NAMJENE | 3.070,33 |
|  |  |  |  | POMOĆI-Državni proračun | 32.625,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.** | **Projektna dokumentacija i elaborati** | **152.650,00** | **27.437,50** |  |
| 1.2.1. | Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike, ceste i rotor | 120.000,00 | 10.937,50 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.937,50 |
| 1.2.2. | Projektna i ostala dokumentacija za rekonstrukciju Severske ulice s komunalnom infrastrukturom | 30.000,00 | 16.500,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.500,00 |
| **1.3.** | **Stručni nadzor** |  |  |  |
| 1.3.1. | Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta  | 2.650,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **389.276,00** | **365.898,64** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Rekonstrukcija javne rasvjete**
 |  |  |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **2.1.** | **Rekonstrukcija javne rasvjete** | **18.250,00** | **11.250,00** |  |
| 2.1.1. | Proširenje javne rasvjete  | 7.000,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| 2.1.2. | Rekonstrukcija javne rasvjete SC Bistra | 11.250,00 | 11.250,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.250,00 |
|  | **UKUPNO** | **18.250,00** | **11.250,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Dječja igrališta**
 |  |  |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZNOS | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **3.1.** | **Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta** | **20.000,00** | **0,00** |  |
| 3.1.1. | Opremanje i rekonstrukcija dječjih igrališta | **20.000,00** | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|   | **UKUPNO**  | **20.000,00** | **0,00** |  |

**B.** Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u **uređenim dijelovima građevinskog područja**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Izgradnja groblja**
 |  |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOS |
| **1.1.** | **Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa** | **120.000,00** | **103.045,40** |  |
| 1.1.1. | Građevinski radovi na izgradnji groblja i hortikultura | 120.000,00 | 103.045,40 | PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 61.770,79 |
| KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ | 41.274,61 |
|   | **UKUPNO** | **120.000,00** | **103.045,40** |  |

**C.** Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja **neuređenih dijelova građevinskog područja**

**1. Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.Br. | OPIS STAVKE | PLANIRANO | IZVRŠENO | IZVOR FINANCIRANJA |
| NAZIV | IZNOSNO |
| **1.1.** | **Izgradnja komunalne infrastrukture unutar Glavne prometnice Gospodarske zone Bistra**  | 151.969,56 | 46.875,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.875,00 |
| KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 0,00 |
| PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 0,00 |
| **1.2.** | **Projektna dokumentacija** | 33.200,00 | 33.086,07 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.086,07 |
| KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 13.000,00 |
| **1.3.** | **Procjena vrijednosti zemljišta** | 3.000,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
| **1.4.** | **Kupnja zemljišta** | 6.640,00 | 0,00 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 |
|   | **UKUPNO** | **194.809,56** | **79.961,07** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| **742.335,56** | **365.898,71** |

**Članak 2.**

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

**Predsjednik Općinskog vijeća *Krešimir Gulić***