Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20“), članka 30. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Općine Dobrinj 8/22“), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici održanoj dana 14. travnja 2025. godine donosi

**IZVRŠENJE PROGRAMA 1004: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2024. GODINE**

Članak 1.

Prihodi za ostvarenje programa su iz izvora **4 Prihodi za posebne namjene - 43 Ostali prihodi za posebne namjene - 4301 Komunalni, šumski doprinosi i grobnice,** i izvora **11 Opći prihodi**:

 PLAN OSTVARENO IZVOR

1. Komunalni doprinosi 770.000,00  388.984,53 4301 2. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 20.000,00 9.343,68 4301 3. Doprinosi za šume 100,00 0,00 4301 4. Višak prihoda 62.075,22 0,00 4301 5. Ostali prihodi 842.674,78 0,00 11

**UKUPNO 1.694.850,00** **398.328,21**

Članak 2.

 U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture **za uređeno građevinsko područje** kroz kapitalne projekte (K) utrošeno je slijedeće:

 **IZVOR**

**UKUPNO 1.694.850,00 309.514,33**

**UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA K100401** 4301 878.850,00 195.260,88

136.uređenje nogostupa park Kras 65.000,00 63.091,05

136.1 nadzor nogostupa park Kras 2.500,00 2.375,00

143.uređenje javne površine Šilo 14.000,00 3.237,50

147.uređenje javne površine Tribulje 20.000,00 0,00

152.studija video nadzora 5.400,00 4.365,63

153.kamere za video nadzor 10.700,00 0,00

154.uređenje place Dobrinj 10.000,00 2.784,38

155. izrada ogradnih zidova 12.000,00 0,00

156. metalne ograde 15.000,00 15.000,00

156.1 metalne rampe 5.000,00 3.659,64

158. uređenje staze u Rudinama 6.000,00 0,00

166. uređenje rive Soline 30.000,00 23.950,94

172.2 projekt uređenja dječje zone Šilo kod crkve 8.500,00 0,00

182. rekonst.parka Šilo u zdrav.-rekreativni park 70.000,00 0,00

183. nadzor parka Šilo II faza 4.000,00 0,00

199. nogostup Lokvišće-Šilo 80.000,00 0,00

200. nogostup Gabonjin 50.000,00 0,00

200.1 nadzor nogostupa 7.000,00 0,00

201. nogostup Rasopasno 81.000,00 0,00

204. obnova suhozida Štrim Dobrinj 16.500,00 0,00

206. priključak za električnu energiju 60.000,00 17.817,57

207. uređenje javne površine kod TZ Šilo 16.000,00 0,00

211. mobilni objekti 100.000,00 0,00

219. uređenje parkirališta Krčica Klimno 30.000,00 0,00

220. uređenje makadamskog puta Dobrinj Soline 80.000,00 0,00

221. uređenje javne površine Čižići 34.250,00 33.882,56

224. uređenje javne površine Meline 10.000,00 8.883,75

226. nogostup Čižići 16.000,00 13.093,48

227. uređenje zelene površine kod crkve Kras 4.000,00 3.119,38

228. nabava čekaona 16.000,00 0,00

**UREĐENJE GROBLJA K100403** 4301 102.000,00 8.790,00

162. uređenje groblja 16.000,00 0,00

162.1 uređenje groblja Polje 70.000,00 0,00

162.2 uređenje groblja Dobrinj 16.000,00 8.790,00

**RASVJETNA TIJELA K100404** 4301 16.000,00 15.673,75

**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE K100405** 4301 126.000,00 18.094,63

164. izgradnja javne rasvjete 14.000,00 6.544,63

164.1 izgradnja javne rasvjete Šilo - Polje 12.000,00 11.550,00

164.2 izgradnja javne rasvjete Soline - Klimno 70.000,00 0,00

164.3 izgradnja javne rasvjete Gabonjin 24.000,00 0,00

164.4 izgradnja javne rasvjete Žestilac 6.000,00 0,00

**GRADNJA CESTA K100407** 4301 139.100,00 18.702,50

151. asfaltiranje cesta 82.500,00 0,00

151.1 prometna signalizacija Gabonjin 16.600,00 13.677,50

151.2 prometna signalizacija Polje 35.000,00 0,00

151.3 pristupni put Čižići 5.000,00 5.025,00

**OTKUP ZEMLJIŠTA K100408** 4301 200.000,00 0,00

**ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI K100410** 430140.600,00 24.242,57

169. elektroinstalaterski radovi 14.600,00 14.259,44

169.1 elektroinstalaterski radovi Šilo - Polje 16.000,00 0,00

169.2 elektro.radovi Šilo kod plaže Lokvišće 10.000,00 9.983,13

**PROJEKTI JAVNE RASVJETE K100412** 430113.000,00 0,00

**PROJEKTI CESTA K100413** 61.300,00 6.000,00

176. projekt ceste Čižići 12.000,00 0,00

196. projekt ceste Klimno 14.000,00 0,00

202. idejni projekt ceste Čižići Kupine Meline 16.000,00 0,00

203. projekt raskrižja Čižići 3.300,00 0,00

216. projekti uređenja parkirališta 10.000,00 3.375,00

222. projekt nogostup Gabonjin 2.600,00 2.625,00

223. projekt nogostup Rasopasno 3.400,00 0,00

**SANACIJA POSTOJEĆE RIVICE I OBALNOG DIJELA**

**U NASELJU ŠILO K100416** 4301 50.000,00 0,00

**SANACIJA POSTOJEĆIH RIVICA I OBALNOG DIJELA**

**U NASELJU ČIŽIĆI K100419**  430140.000,00 0,00

**EU PROJEKT UREĐENJA PARKOVA U ŠILU K100420** 28.000,0022.750,00

 4301

172.1 projekt uređenja parkova u Šilu 13.000,00 13.000,00

172.3 konzultantske usluge uređenja parkova Šilo 15.000,00 9.750,00.

 **Višak prihoda u iznosu od 88.813,88 eura utrošiti će se u slijedećoj godini s obzirom da je asfaltiranje cesta ugovoreno krajem godine, a ostvariti će se u slijedećoj godini.**

Članak 3.

 Ovaj Izvještaj objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Dobrinj.

Klasa: 400-03/25-01/1 Ur.broj: 2170-18-01-25-4

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

 Predsjednik:

 Dino Turčić v.r.