Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20“), članka 30. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Općine Dobrinj broj 8/22“), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici održanoj dana 14. travnja 2025. godine donosi

**IZVRŠENJE PROGRAMA 1003: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2024. GODINE**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz: a) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

 b) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

A. Prihodi su iz izvora: **43 Ostali prihodi za posebne namjene**

 **4302 Komunalne i grobne naknade, koncesije**

 **11 Opći prihodi i primici**

 PLANIRANO OSTVARENO IZVOR

1. prihodi od komunalne naknade 200.000,00 161.155,15 4302

2. naknade za koncesije 83.000,00 45.441,51 4302

3. grobna naknada 7.000,00 6.513,54 4302

4. ostali prihodi iz proračuna 392.000,00 462.369,30 11

**UKUPNO 682.000,00** **675.479,50**

B. Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

**UKUPNO 682.000,00** **675.479,50**

**DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA A100303** 10.000,00 7.975,93 4302

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj

sklopljen je s “Dezinsekcija” d.o.o. Rijeka, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za

javno zdravstvo PGŽ.

 **ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA A100307** 56.000,00 55.823,74 4302

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s obrtom Komunalne usluge "Lumin" iz Krka,

vlasnice Darije Frgačić.

**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

**A100313** 28.000,00 26.961,75 4302

24. održavanje cesta 23.000,00 22.043,75 4302

24.1 sanacija kolnika Polje 5.000,00 4.918,00 4302

**ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A100319** 38.000,00 34.718,12

26. usluge tekućeg i investicijskog održavanja JR 35.000,00 31.733,12 4302

44. nadzor održavanja javne rasvjete 3.000,00 2.985,00 4302

 Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s trgovačkim društvom „Smart island Krk“d.o.o.,

 a nadzor s društvom “Muraj” d.o.o. iz Krka.

**KOMUNALNE DJELATNOSTI TD „KOMUN“ A100327** 550.000,00 549.999,96

 *185.000,00 87.630,66 4302*

 *365.000,00 462.369,30 11*

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema ugovoru o godišnjem održavanju s trgovačkim društvom "Komun" d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih površina, uređenje prostora, makadamski putovi, nerazvrstane ceste, dobavljaju i montiraju prometni znakovi i signalizacija, održavanje groblja i ostalo po potrebi. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama razrađenim u stavkama troškovnika:

1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA 168.350,56

 - gnojidba, okopavanje, orezivanje, košnja i zalijevanje i dr.

 - održavanje groblja 32.706,00

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 70.111,04

- košnja uz rub kolnika 2 x godišnje i jalovina i dr.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA 125.160,68

-pražnjenje kanti sa otpadom, održavanje čistoće na kupalištima i divljim plažama i dr.

1. ZALIJEVANJE (01.02.-30.11.) 6.866,80
2. SUDJELOVANJE NA „KOMUNIMA“ I PERIODIČNE AKCIJE 4.056,26
3. OSTALO 37.852,64

-postava signalizacije, zimska služba, održavanje dječjih igrališta,

 održavanje tuševa, javnog wc, prijevoz opreme uoči manifestacija,

 održavanje plutača i deponija i dr.

1. PRETPOSTAVLJENI RASHODI 10.746,04

-servis i održavanje sistema za navodnjavanje i dr.

1. MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU I ŠUMSKI PUTEVI 16.855,95

UKUPNO PROGRAM RADA „KOMUN“ 439.999,97 + 25 % PDV 109.999,24= 549.999,96

PRILOG 1.

Izvještaj realizacije rada KD Komun za 2024.godinu.



 Članak 2.

 Ovaj Izvještaj objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Dobrinj.

Klasa: 400-03/25-01/1

Urbroj:2170-18-01-25-3

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

 Predsjednik

 Dino Turčić, v.r.