****

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

**PRIJEDLOG PROGRAMA**

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI

Donji Andrijevci, prosinac 2022. godine

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 84. Zakon o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'', broj 84/21) i članka 29. Statuta Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije br. 8/21 i 17/22), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 13. sjednici održanoj 22.12.2022. godine donosi

**PROGRAM GRAĐENJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI**

**1. UVODNE ODREDBE**

 **1.1.** Ovim Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Andrijevci u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o gospodarenju otpadom.

**1.2.** Programom se na osnovi planova prostornog uređenja općine, te planiranih zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture i gospodarenja komunalnim otpadom na području općine Donji Andrijevci, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuje građenje dolje navedene komunalne infrastrukture:

* nerazvrstane ceste
* javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javne zelene površine
* građevine i uređaji javne namjene
* javna rasvjeta
* groblja i krematoriji

**1.3.** Prihodi i primici za financiranje građenja komunalne infrastrukture iz točke 1.1. ovog Programa planiraju se u 2023. godini u ukupnom iznosu od 1.122.536,57 EUR. Program će se financirati sredstvima: komunalnog doprinosa, komunalne naknade, iz cijene komunalne usluge, proračuna jedinice lokalne samouprave, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom, donacija i fondova Europske unije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv izvora** | **Oznaka izvora** | **Iznos koji će se utrošiti za realizaciju ovog programa (EUR)** |
| 1. | Komunalni doprinos | 44 | 26.600,00 |
| 2. | Komunalna naknada | 44 | 66.370,00 |
| 3. | Cijene komunalne usluge | 44 | 3.861,81 |
| 4. | Opći prihodi i primitci | 11 | 39.840,00 |
| 5. | Fondovi Europske unije | 59 | 886.324,66 |
| 6. | Prihodi iz proračuna - kapitalne | 52 | 99.542,10 |

**1.4.** Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

**1.5.** Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2023. godinu izrađen je u skladu s potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Izvješće o stanju u prostoru nije izrađeno 2018. godine jer se tada započelo s 3. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci.

**2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

**2.1.** Planirana sredstva za financiranje Programa u 2023. rasporedit će se za financiranje građenja komunalne infrastrukture sukladno tabeli u nastavku.

|  |
| --- |
| **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** |
| Redni broj | Naziv | Iznos | Izvor financiranja |
|  | Cesta Hrvatskih branitelja, Donji Andrijevci 122 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija | 13.280,00 | 11 – opći prihodi i primitci |
|  | **UKUPNO** | **13.280,00 EUR** |
|  | Cesta Željeznička ulica, Donji Andrijevci 125 |  |  |
|  | Građenje | 13.280,00 | 11 – opći prihodi i primitci |
|  | **UKUPNO** | **13.280,00 EUR** |
|  | Izgradnja pješačko- biciklističkih staza staza u naseljima Sredanci i Staro Topolje 114 i 115 |  |  |
|  | Građenje | 260.000,00 | 59 – fondovi EU |
|  | Stručni nadzor | 5.445,62 |
|  | Uporabna dozvola | 0,00 |
|  | Evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **265.445,62 EUR** |
| UKUPNO građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 292.005,62 EUR |
| **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** |
| Redni broj | Naziv | Iznos | Izvor financiranja |
|  | Cesta Dalmatinska Staro Topolje 124 |  |  |
|  | Građenje | 13.280,00 | 11 – opći prihodi i primitci |
|  | **UKUPNO** | **13.280,00 EUR** |
|  | Parkiralište na mjesnom groblju u Donjim Andrijevcima 132 |  |  |
|  | Građenje | 12.000,00 | 44 – namjenski prihodi |
|  | Stručni nadzor | 1.000,00 |
|  | Uporabna dozvola | 300,00 |
| 3.4. | Evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama | 0,0 |
|  | **UKUPNO** | **13.300,00 EUR** |  |
|  | Izgradnja pješačko – biciklističkih staza u naselju Donji Andrijevci, prva faza 128 i 129 |  |  |
|  | Građenje | 398.168,43 | 59 - fondovi EU11 – opći prihodi i primitci |
|  | Stručni nadzor | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **398.168,43 EUR** |
| 5.  | Javna rasvjeta u naselju Sredanci 134, 135, 137 i 138 |  |  |
| 5.1. | Projektna dokumentacija | 5.212,10 | 11 – opći prihodi i primitci44 – namjenski prihodi |
| 5.2. | Građenje | 174.000,00 |  |
|  | **UKUPNO** | **179.212,10 EUR** |  |
| UKUPNO građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 603.960,53 EUR |
| **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja** |
| Redni broj | Naziv | Iznos | Izvor financiranja |
|  | Šumske ceste 123 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija | 0,00 | 59 – fondovi EU |
|  | Građenje | 199.084,21 |
|  | Stručni nadzor | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **199.084,21 EUR** |
| UKUPNO građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 199.084,21 EUR |
| **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije** |
| Redni broj | Naziv | Iznos | Izvor financiranja |
|  | Rekonstrukcija staza na mjesnom groblju u naselju Donji Andrijevci, 2 dio 110 i 111 |  |  |
|  | Građenje | 27.000,00 | 59 – fondovi EU44 – namjenski prihodi |
|  | Stručni nadzor | 486.21 |
|  | **UKUPNO** | **27.486,21 EUR** |
| UKUPNO postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 27.486,21 EUR |
| **Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati** |
| Redni broj | Naziv | Iznos | Izvor financiranja |
| / | / | / | / |
| UKUPNO građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,0 |

**2.2**. Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje usporedivih građevina komunalne infrastrukture u vrijeme izrade ovog programa i troškovnika projektne dokumentacije, a točan opseg i vrijednost radova utvrdit će se nakon ishođenja potrebne tehničke dokumentacije i provedenih postupaka javne nabave.

**3. ZAVRŠNE ODREDBE**

**3.1.** Općina Donji Andrijevci realizirat će ovaj Program sukladno ostvarenim prihodima u 2023. godini za financiranje građenja komunalne infrastrukture.

**3.2.** Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI**

**PREDSJEDNIK**

Marin Degmečić

KLASA: 363-01/22-01/62

URBROJ: 2178-4-22-1

Donji Andrijevci, 22.12.2022.

**DOSTAVITI:**

1. “Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije”
2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
3. Općinski načelnik
4. Jedinstveni upravni odjel - računovodstvo, ovdje
5. Uredniku internet stranica www.donjiandrijevci.hr
6. Dosje zapisnika
7. Pismohrana

**O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni temelj**

Člankom 67. stavkom 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave.

Člankom 29. Statuta općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije br. 8/21), propisano je da Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine te donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

**Razlozi upućivanja prijedloga, osnovna pitanja koja je potrebno urediti, te svrha koja se želi postići**

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Navedeni troškovi iskazani su u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te su iskazani odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog programom građenja komunalne infrastrukture, a navedeni troškovi procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa

2. komunalne naknade

3. cijene komunalne usluge

4. naknade za koncesiju

5. proračuna jedinice lokalne samouprave

6. fondova Europske unije

7. ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. donacija.

Planirane investicije u okviru Programa iskazane su u tabeli po grupama radova:

* nerazvrstane ceste
* javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
* javne zelene površine
* građevine i uređaji javne namjene
* javna rasvjeta
* groblja i krematoriji
* građevine za gospodarenje otpadom

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

1. zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

2. uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

3. sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je općina stavila na raspolaganje

4. izrade projekata i druge dokumentacije

5. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

6. građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

7. evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

**Procjena sredstava potrebnih za provođenje akta**

Za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini potrebno je ukupno 1.122.526,57 EUR, a sredstva su prema vrsti izvora planirana na pozicijama proračuna općine Donji Andrijevci za 2023. godinu kako je to u Programu po stavkama navedeno.