Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18 i 32/20), članka 29. Statuta Općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 11/21), i članka 63. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 20/09, 9/13 i 11/21), Općinsko vijeće Općine Dubrava na 16. redovnoj sjednici, održanoj 21. prosinca 2022. godine, donijelo je

**P R O G R A M**

**održavanja komunalne infrastrukture na području Općine**

**Dubrava u 2023. godini**

 **I. UVODNI DIO**

Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Općine Dubrava za komunalne djelatnosti:

 - odvodnja atmosferskih voda,

 - održavanje javnih površina,

 - održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje zelenih javnih površina,

 - održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja i

 - javna rasvjeta.

 Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima, izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Dubrava za 2023. godinu.

 Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini osigurat će se iz sljedećih izvora:

 - komunalna naknada,

 - komunalni doprinos,

 - naknade za koncesiju,

 **-** šumskog doprinosa,

 - ostalih prihodi Proračuna Općine Dubrava i Županije.

U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture iz točke I. ovog Programa u Općini Dubrava obuhvaća:

**II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM VISINE TROŠKOVA I VISINA OSIGURANIH**

 **SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

 **INFRASTRUKTURE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova održavanja komunalne infrastrukture** | **Planirani iznos****sredstava** |
| **1. Održavanje nerazvrstanih cesta:** | **2.560.000,00 kn****339.770,39 EUR** |
| Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrava naznačena je između ostalog obveza održavanja i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta. Pored svih nerazvrstanih cesta navedenih u Popisu nerazvrstanih cesta, prema važnosti korištenja navedene su prometnice, koje će kao prioritetne potrebno održavati.Održavanje nerazvrstanih cesta vrši se na dva načina i to stavljanjem novog asfaltnog sloja, nasipavanje tzv. „frezanim asfaltom“ i održavanje nasipavanjem kamenim materijalom, održavanjem putnih kanala iskopom i čišćenjem, te čišćenje snijega u zimskom periodu “ZIMSKA SLUŽBA”. |
|  **a) Odvodnja atmosferskih voda**Pod odvodnjom atmosferskih voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, te Zakona o javnim cestama, Odluke o komunalnom redu i Odluke o odvodnji, podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s obrađenih odnosno nepropusnih površina u otvorene kanale i potoke.Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se, u skladu s ovim Programom, odvodni jarci oborinske odvodnje i cijevni propusti.Pod radovima održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda podrazumijeva se čišćenje slivnih kanala, iskop i čišćenje putnih graba u svim selima, kao i sanacija cijevnih propusta, i slični radovi.Programom održavanja objekata za odvodnju oborinskih voda obuhvaćena su sva naselja i sela bez obzira na otvoreni ili zatvoreni sustav oborinske odvodnje. | 250.000,00 kn33.180,71 EUR |
| **b) stavljanjem novog asfaltnog sloja i „frezanog asfalta“ na dionicama i krpanje asfaltnom masom** | 1.900.000,00 kn252.173,34 EUR |
| **c) popravci (tzv. krpanje) postojećih nerazvrstanih cesta – nasipavanje kamenim materijalom i dr.** | 250.000,00 kn33.180,71 EUR |
| **d) Prometna signalizacija.** Općina Dubrava u obvezi je postavljanja prometne signalizacije, posebice na nekategoriziranim cestama i drugim prometnicama ako njima gospodari u smislu Zakona o cestama. Slijedom navedenog potrebno je izvršiti nabavku i postavljenje prometnih znakova, prvenstveno znaka obaveznog zaustavljanja, kao i znakova dozvoljenog opterećenja nerazvrstanih cesta. Stoga se u 2023. predviđa kupnja prometnih znakova kao zamjena ili novo postavljanje, te nabava turističkih znakova, a sredstva za izvršenje radova u ovoj točci, financirat će se iz sredstava šumskog doprinosa. | 30.000,00 kn3.981,69 EUR |
| **e) Čišćenje nerazvrstanih cesta i javnih površina** **“ZIMSKA SLUŽBA”** Čišćenje javnih površina i nerazvrstanih cesta obavljat će se putem ugovorenog izvođača, i od strane komunalnog poduzeća DOMBRA 1094 d.o.o.. Čišćenje snijega na površinama ispred stambenih zgrada, lokala i dr. nije obuhvaćeno ovim Programom zato što je način čišćenja snijega propisano Odlukom o komunalnom redu. Čišćenje snijega na javnim površinama (šetališta, sajmišni prostor i dr.), obavljat će komunalno poduzeće DOMBRA 1094 d.o.o.. *Sredstva za izvršenje radova financirat će se iz općih prihoda i primitaka.* | 100.000,00 kn13.272,29 EUR |
| **2. Održavanje javnih površina**  | **630.000,00 kn****83.615,37 EUR** |
| - ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje- održavanje parkova - održavanje ostalih javnih površina- održavanje pješačkih staza- iznošenje i odvoz smeća- deratizacija i dezinsekcija javnih površina- zbrinjavanje napuštenih životinja- prigodno ukrašavanje*Sredstva za izvršenje radova osigurat će se iz općih prihoda i primitaka.* | 20.000,00 kn/2.654,46 EUR50.000,00 kn/6.636,15 EUR150.000,00 kn/19.908,43 EUR30.000,00 kn/3.981,69 EUR30.000,00 kn/3.981,69 EUR150.000,00 kn/19.908,43 EUR150.000,00 kn/19.908,43 EUR50.000,00 kn/6.636,15 EUR |
| **3. Javna rasvjeta** | **645.000,00 kn/85.606,22 EUR** |
| Električna energija – javna rasvjetaOstale usluge tekućeg i investicijskog održavanjaElektrična energija – ESCO modelModel najma javne rasvjete*Financiranje troškova održavanja vrši se iz sredstava od najma javne površine, zakupa poljoprivrednih zemljišta, općih prihoda i primitaka.* | 30.000,00 kn/3.981,69 EUR20.000,00 kn/2.654,46 EUR160.000,00 kn/21.235,65 EUR435.000,00 kn/57.734,43 EUR |
| **UKUPNO:**  | **3.835.000,00 kn/508.991,98 EUR** |

 **II**

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 363-01/22-01/56

URBROJ: 238-5/01-22-01

Dubrava,21. prosinac 2022. godine

 REPUBLIKA HRVATSKA

 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 OPĆINA DUBRAVA

 Općinsko vijeće

 PREDSJEDNIK:

 Darko Rajtar