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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
KLASA:  363-02/24-01/11 
URBROJ: 2186-16-01/1-26-5
[bookmark: _Hlk155949544]Ludbreg, 20. 07. 2026. g.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/2018, 32/2020 i 145/24) te članka 58. Statuta Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br.  12/2021) gradonačelnik Grada Ludbrega na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 20. srpnja 2026. g., podnosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025. g

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 29. sjednici održanoj 26. studenoga 2024.g., donijelo Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2025. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 103/2024), u iznosu od 1.480.214,00 eura.
	Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2025. g., donesene su na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2025. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 133/2025) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na ukupni iznos od 954.873,52 eura, a do kraja 2025. godine Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 1.080.323,52 eura.
Izvedeni radovi u 2025. g. analizirani su u tabelarnom prikazu u nastavku zaključno s 31. 12. 2025. godine.

Sukladno odredbama članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 12/21), gradonačelnik Grada Ludbrega, kao ovlašteni predlagatelj, podnosi ovo Izvješće na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Ludbrega.

				
									Gradonačelnik
									Dubravko Bilić



 
 








	1. NERAZVRSTANE CESTE

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)
	Izvor financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR
	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR
	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:

	1.
	Projekt sanacije klizišta uz NC 3-022 predio Starjak - faza III
	/
	0,00
	10.625,00
	10.625,00

	2.
	Projekt sanacije klizišta Cvjetna ulica - Globočec
	/
	0,00
	10.625,00
	10.625,00

	3.
	Projekt sanacije klizišta Srednja Ulica - Bolfan
	/
	0,00
	10.625,00
	10.625,00

	4.
	Izrada glavnog projekta proširenja dionice županijske ceste ŽC 2076 u Slokovcu sa biciklističkim trakama
	/
	0,00
	5.250,00
	5.250,00

	5.
	Izgradnja i uređenje Ulice akademika Josipa Tišljara u Ludbregu (kanalizaciju i vodovod je izgradio Varkom)
	/
	0,00
	67.305,88
	67.305,88

	6.
	Radovi na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste NC 2-056, prometnica uz Svetište (1. faza) , u Ludbregu
	/
	0,00
	67.298,70
	67.298,70

	7.
	Asfaltiranje odvojka Križevačke ulice - NC 4-156, d=86 m, Vinogradi Ludbreški
	/
	0,00
	9.223,75
	9.223,75

	[bookmark: _Hlk233789744]8.
	Radovi na proširenju dionice županijske ceste ŽC 2076 kroz naselje Slokovec - izrada pješačko-biciklističkih staza D=150 m (Faza 1) - sukladno sporazumu o sufinanciranju ŽUC - Grad Ludbreg
	ŽUC
	55.624,69
	18.541,56
	74.166,25

	9.
	RadovI na asfaltiranju i rekonstrukciji NC na području Grada Ludbrega - uređenje Izvorske ulice u Globočecu prema Sv. Vinku, D = 380 m. Radovi započeti krajem 2024., a završeni u 2025.g.
	/
	0,00
	65.362,50
	65.362,50

	10
	Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste  Gorički put - NC 4-156 u Vinogradima Ludbreškim. Radovi započeti krajem 2024., a završeni u 2025.g.
	/
	0,00
	60.087,50
	60.087,50

	[bookmark: _Hlk167713165]UKUPNO GRAĐENJE CESTA (PLAN):
	55.624,69
	199.494,89
	255.119,58

	UKUPNO GRAĐENJE CESTA (IZVRŠENJE):
	55.624,69
	324.944,89
	380.569,58




	[bookmark: _Hlk91002141]2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)
	 Izvor financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR
	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR
	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:

	1.
	Nabava pametnih sustava za brojanje prometa i mjerenje brzine i IP video nadzora za potrebe Grada Ludbrega sa uslugom montaže i obuke za rad
	/
	0,00
	23.702,50
	23.702,50

	[bookmark: _Hlk167713181]UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA (PLAN):
	0,00
	23.702,50
	23.702,50

	UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA (IZVRŠENJE):
	0,00
	23.702,50
	23.702,50





	[bookmark: _Hlk91002450]3. JAVNA PARKIRALIŠTA

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)
	Izvor financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR:
	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR
	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u EUR:

	1.
	Uređenje parkirališta - A. Šenoe _asfaltiranje_2.faza
	/
	0,00
	22.781,25
	22.781,25

	2.
	Uređenje parkirališta - M. Krleže i M. Winter _asfaltiranje_2.faza
	/
	0,00
	15.836,91
	15.836,91

	3.
	Uređenje parkirališta - Kuharićeva ulica _1.faza
	/
	0,00
	16.027,50
	16.027,50

	[bookmark: _Hlk167713189]UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA (PLAN):
	0,00
	54.645,66
	54.645,66

	UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA (IZVRŠENJE):
	0,00
	54.645,66
	54.645,66




	[bookmark: _Hlk91002613]4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)
	 Izvor financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR
	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR  
	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:

	1.
	Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području mjesnih odbora Grada Ludbrega (Nove sprave - igrala =31.750,00 eura, sanacija i popravci postojećih igrala = 11.140,63 eura)
	/
	0,00
	42.890,63
	42.890,63

	2.
	Izrada  i opremanje nogometnog terena - MO Selnik - NK Plitvica 
	/
	0,00
	22.704,50
	22.704,50

	3.
	Izrada i opremanje nogometnog igrališta - MO Kučan Ludbreški
	/
	0,00
	82.856,88
	82.856,88

	4.
	Uređenje zemljišta i izgradnja igrališta u MO Apatija
	/
	0,00
	6.546,00
	6.546,00

	5.
	Hortikulturalno uređenje naselja Ludbreg (provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama)
	FZOEU 80%
	65.885,21
	16.471,30
	82.356,51

	6.
	Uređenje javnih zelenih površina radi provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama
	FZOEU 80%
	66.293,60
	16.573,40
	82.867,00

	7.
	Zemljani radovi, iskop i odvoz panjeva i uređenje okoliša - Otok mladosti
	/
	0,00
	29.887,50
	29.887,50

	8.
	Projekt šetnice na Otoku mladosti
	/
	0,00
	12.500,00
	12.500,00

	9.
	Radovi uklanjanja drveća i grmlja i sanacija terena - Otok mladosti
	/
	0,00
	19.081,00
	19.081,00

	10
	Radovi izmuljivanja ribnjaka br. 3 na Otoku mladosti
	/
	0,00
	25.000,00
	25.000,00

	UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE (PLAN):
	132.178,81
	274.511,21
	406.690,02

	UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE (IZVRŠENJE):
	132.178,81
	274.511,21
	406.690,02





	5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)
	Izvor financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR
	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR
	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:

	1.
	RadovI na na izgradnji i uređenju stepenica prema kipu Sv. Vinka u Globočecu
	Varaždinska županija
	70.415,00
	0,00
	70.415,00

	2.
	Popravak fontane na Otoku mladosti
	/
	0,00
	9.691,53
	9.691,53

	UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE(PLAN):
	
	
	

	UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE (IZVRŠENJE):
	70.415,00
	9.691,53
	80.106,53





	6. JAVNA RASVJETA

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)
	 Izvor financranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR
	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR
	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:

	1.
	Izrada Plana rasvjete Grada Ludbrega
	/
	0,00
	5.625,00
	5.625,00

	2.
	Izrada projektne dokumenacije za izgradnju nedostajuće javne rasvjete na području naselja Vinogradi Ludbreški 
	/
	0,00
	3.250,00
	3.250,00

	3.
	Popuna nedostajuće javne rasvjete na dijelu nerazvrst. Ceste NC 3-023 predio Starjak, Vinogradi ludbreški (16 kpl LED svjetiljki sa priborom)
	/
	0,00
	6.371,95
	6.371,95

	4.
	Rekonstrukcija vanjske rasvjete sportske dvorane i parkirališta uz Zagorsku ulicu u Ludbregu
	/
	0,00
	3.585,20
	3.585,20

	UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
(PLAN):
	0,00
	22.321,23
	22.321,23

	UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE (IZVRŠENJE):
	0,00
	22.321,23
	22.321,23







	[bookmark: _Hlk91003991]7. GROBLJA

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)
	Izvor financiranja iz drugih izvora

	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR

	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR
	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:


	1.
	Izgradnja i uređenje staze, prilaza i prostora oko spomenika Hr. Branitelji, NOB)  postavom opločnika 
	/
	0,00
	25.360,00
	25.360,00

	2.
	Izgradnja i uređenje glavne staze od ulaza, prilaza i prostora oko grobne kuće,  postavom opločnika 
	/
	0,00
	79.333,00
	79.333,00

	3.
	Sanacija spomenika Hrvatskim braniteljima na groblju u Ludbregu
	Ministarstvo hrv branitelja
	7.595,00
	0,00
	7.595,00

	UKUPNO GROBLJA(PLAN):
	7.595,00
	104.693,00
	112.288,00

	UKUPNO GROBLJA (IZVRŠENJE):
	7.595,00
	104.693,00
	112.288,00




REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA
	[bookmark: _Hlk91004849] 
	REKAPITULACIJA:
	Iznos financiranja iz drugih izvora
	PLANIRANI IZNOS financiranja (proračun i drugi izvori) u EUR
	IZNOS IZVRŠENJA (proračun i drugi izvori) UKUPNO
EUR:

	1.
	UKUPNO: NERAZVRSTANE CESTE
	55.624,69
	324.944,89
	380.569,58

	2.
	UKUPNO:  JAVNE PROMETNE POVRŠINE
	0,00
	23.702,50
	23.702,50

	3.
	UKUPNO:  JAVNA PARKIRALIŠTA
	0,00
	54.645,66
	54.645,66

	4.
	UKUPNO: JAVNE ZELENE POVRŠINE
	132.178,81
	274.511,21
	406.690,02

	5.
	UKUPNO: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	70.415,00
	9.691,53
	80.106,53

	6.
	UKUPNO: JAVNA RASVJETA
	0,00
	22.321,23
	22.321,23

	7.
	UKUPNO: GROBLJA
	7.595,00
	104.693,00
	112.288,00

	SVEUKUPNO (IZVRŠENJE):
	265.813,50
	814.510,02
	1.080.323,52





	 Rb:
	Opis: 
	Plan za 2025.g. EUR
	I. Rebalans Plana  22.12.2025.g.
EUR
	Izvršenje do 31.12.2025.g. EUR
	Izvršenje u odnosu na I. rebalans plana (%)

	1.
	NERAZVRSTANE CESTE
	844.714,00
	255.119,58
	380.569,58
	149,17%

	2.
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE
	182.500,00
	23.702,50
	23.702,50
	100,00%

	3.
	JAVNA PARKIRALIŠTA
	170.000,00
	54.645,66
	54.645,66
	100,00%

	4.
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	40.000,00
	406.690,02
	406.690,02
	100,00%

	5.
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	10.000,00
	80.106,53
	80.106,53
	100,00%

	6.
	JAVNA RASVJETA
	143.000,00
	22.321,23
	22.321,23
	100,00%

	7.
	GROBLJA
	90.000,00
	112.288,00
	112.288,00
	100,00%

	 
	SVEUKUPNO: 
	1.480.214,00
	954.873,52
	1.080.323,52
	113,14%




REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA - SVEUKUPNO
	
SVEUKUPNO PLANIRANO PROGRAMOM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025.g. I IZVRŠENJE SA 31.12.2025.g.
	Iznos financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR
	IZNOS UKUPNO u EUR

	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025.g.

	53.762,00
	1.426.452,00
	1.480.214,00

	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025.g.
	256.813,50
	689.060,02
	954.873,52

	IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA ZA 2025.g.
	265.813,50
	814.510,02
	1.080.323,52



U privitku materijala prilaže se:
-  Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Ludbregu za 2025. g. i: 
- Pregled ulaganja drugih ustanova ili trgovačkih društava koja upravljaju drugom komunalnom infrastrukturom za koju nije nadležan Grad Ludbreg, ali koja se komunalna infrastruktura nalazi ili će se realizirati na području Grada Ludbrega i predviđena je posebnim programima naprijed navedenih upravitelja.



PRILOG IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025. g.  


	IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U GRADU LUDBREGU ZA 2025. g. 

	Rb
	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
(RADOVI I USLUGE)
	Izvor financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz drugih izvora
	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR
	IZNOS UKUPNO
EUR:

	1.
	Nabava komunalne opreme - betonske kante za otpad - 10 kompleta
	/
	0,00
	5.405,80
	5.405,80

	[bookmark: _Hlk197592821]SVEUKUPNO - PLAN:
	0,00
	5.405,80
	5.405,80

	SVEUKUPNO – IZVRŠENJE:
	0,00
	5.405,80
	5.405,80
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