+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*gwg*nck*ucw*mhs*cFA*pBk*- +*yqw*mwB*uzj*mzi*ugc*dzi*lro*rdz*Bbo*xCc*zew*- +*eDs*oly*lyd*lyd*lyd*rtC*jqk*chy*Daj*gaj*zfE*- +*ftw*swv*yxb*Cyy*owj*lBD*ocs*koD*lEs*Alq*onA*- +*ftA*jta*wcv*sCu*ptA*roz*yCf*viC*lDl*viE*uws*- +*xjq*Daj*okz*iDi*tdz*nxB*kmz*Bfs*wnu*vCz*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADONAČELNIK

KLASA:  363-02/24-01/11

URBROJ: 2186-16-01/1-26-7

Ludbreg, 20. 07. 2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18,  110/18, 32/20 i   145/24) i članka 58. Statuta Grada Ludbrega („Službeni Vjesnik Varaždinske županije“, br. 12/2021),  gradonačelnik Grada Ludbrega na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega, održanoj 20. srpnja 2026. godine., podnosi

## IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025. g

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 29. sjednici održanoj 26. studenoga 2024.g., donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2025. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 103/2024), a na 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2025. godine I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2025. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 133/2025) .

Program je planiran u ukupnom iznosu od 646.755,00 EUR, izmijenjen na iznos od 850.478,00 EUR i  ostvaren  u ukupnom iznosu od 951.338,50 EUR ili za 47,09 %  više u odnosu na prvobitni plan Program, odnosno 11,86 % više u odnosu na  I. izmjene i dopune Programa.

Niže u tabeli donosimo pregled ukupno planiranih i realiziranih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2025. g.

| KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis djelatnosti |  | Aktivnost | Plan za 2025. u € | Planirani iznos I. izmjene u € | Iznos izvršenja za 2025. u € | Izvor financiranja |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | A100086 | 90.000,00 | 165.000,00 | 170.240,00 | 1.1.-opći prihodi i primici |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | A100087 | 60.000,00 | 132.600,00 | 149.613,26 | 4.6.-komunalna naknada |
| 3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | A100088 | 2.000,00 | 7.740,00 | 7.688,47 | 4.6.-komunalna naknada |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | A100089 | 335.812,00 | 335.812,00 | 401.021,52 | 1.1. -opći prihodi i primici |
|  |  |  | 10.000,00 | 26.000,00 | 25.970,90 | 4.5. - komunalni doprinos |
| 5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE | A100090 | 3.554,00 | 6.554,00 | 10.440,08 | 4.6.-komunalna naknada i 7.1. prihod od prodaje nefinancijske imovine |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | A100091 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 4.6.-komunalna naknada |
| 7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | A100092 | 48.664,00 | 44.264,00 | 53.192,65 | 4.6.-komunalna naknada |
|  |  |  | 12.563,00 | 0,00 | 0,00 | 7.1. prihod od prodaje nefinancijske imovine |
| 8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | A100093 | 30.000,00 | 132.508,00 | 72.402,42 | 4.6.-komunalna naknada |
|  |  |  | 51.508,00 | 0,00 | 60.769,20 | 4.6.-komunalna naknada |
|  | UKUPNO |  | 646.755,00 € | 850.478,00 € | 951.338,50 € |  |

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24, dalje u tekstu: Zakonom) i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), u skladu sa propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

U zimskom razdoblju nerazvrstane ceste na području Ludbrega moraju biti prohodne za prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila podrazumijeva održavanje trgova, pločnika, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza, prilaza i drugih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, a nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, a obuhvaća poslove redovitog održavanja.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje puteva, zelenih i drugih površina unutar groblja kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete za rasvjetljavanje površina javne namjene, kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, uključujući podmirivanje troškova električne energije.

Gradonačelnik Grada Ludbrega

Dubravko Bilić