Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 18. Statuta Općine Gradec ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 23/09, 13/13, 08/18 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Gradec na 09. sjednici održanoj 07. ožujka 2023. godine, donijelo je

### Z A K L J U Č A K

## I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2022. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

Klasa: 363-01/23-01/21

Urbroj: 238-9-01-23-2

Gradec, 07.03.2023.

# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA GRADEC

# Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:

Gordana Ivačin

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 27. Statuta Općine Gradec (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 23/09, 13/13, 08/18, 11/18 i 09/21), Općinski načelnik Općine Gradec podnosi Općinskom vijeću Općine Gradec, slijedeće

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Općinsko vijeće Općine Gradec na  8. sjednici, održanoj 06.12.2022. godine, donijelo je Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2022. godini.

Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od 1.275.000,00 kuna.

Tijekom 2022. godine, Program je izvršen kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta rashoda | Pozicija u proračunu | Konto | Planirano | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) Nerazvrstane ceste u naseljima V.Brezovec i Haganj (NC26, NC68) Građevinsko područje | Projektna dokumentacija za građenje, imovinskopravni odnosi i upis | R165 | 42131 | 0,00 | 0,00 |
|  | b) Nerazvrstane ceste u naseljima: |  | R152 | 42131 | Ukupno: 300.000,00 | 298.438,79 298.438,79 |
|  | V. i M. Brezovec spoj između naselja te spoj na Gostović, | Sanacija, izrada podloge, izgradnja, asfaltiranje |  |  | (300.000,00) |  |
|  | Spoj između naselja Veliki Brezovec-Gostović Spoj između naselja Buzadovac-Repinec | Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija, asfaltiranje |  |  | (0,00) (0,00) |  |
| 2. | Centar Gradeca-cesta, nogostup i parkiralište Građevinsko područje | Projektna dokumentacija (idejni i glavni projekt izgradnje parkirališta/prometnice uz zgradu vrtića), sanacija zemljišta, rekonstrukcija ceste, nogostupa i parkirališta u centru | R106.1 | 42149 | 100.000,00 | 102.850,00 |
| 3. | a)Nogostup u naseljima Cugovec (nogostup i okretište), G. Pavlovec, Haganj i Gradec Građevinsko područje | Projektna dokumentacija, imovinskopravni odnosi, građevinska dozvola | R234 | 42139 | 0,00 | 0,00 |
|  | b)Nogostup i okretište u naselju Cugovec Građevinsko područje | Izgradnja pješačke staze i okretišta | R235 | 42139 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Uređenje dječjih igrališta u naseljima Haganj, Tučenik, Cugovec Građevinsko područje | Izrada podloge, sanacija zemljišta za proširenje, nabava opreme | R150 | 42149 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Javna rasvjeta u 20 naselja Općine Gradec | Projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Gradec, godišnja naknada po ugovoru o modernizaciji | R199 | 32398 | 210.000,00 | 197.197,50 |
| 6. | Ograda na mjesnom groblju u Gradecu Građevinsko područje | Izgradnja ograde, nadzor, provedba i vođenje projekta, evidentiranje | R237 | 45411 | 340.000,00 | 152.200,00 |
|  |  |  | R202 | 45411 | 260.000,00 | 370.327,94 |
| 7. | Ograda na mjesnom groblju u Cugovcu Građevinsko područje | Projektna dokumentacija, Izgradnja ograde, nadzor, provedba i vođenje projekta, evidentiranje | R203 | 45411 | 52.000,00 | 51.371,88 |
| 8. | Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture | Projektna dokumentacija i radovi | R304 | 32379 | 13.000,00 | 12.510,63 |
| 9. | Projekt uvođenja javne optičke linije | Projektna dokumentacija i radovi | R305 | 42144 | 0,00 | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 1.275.000,00 | 1.184.896,74 |

KLASA:363-01/23-01/21

URBROJ:238-9-02-23-1

Gradec, 07.03.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADEC

Načelnik

NAČELNIK:

Ljubica Ambrušec, mag.ing.agr.