Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), i članka 18. Statuta Općine Gradec ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 23/09, 13/13, 08/18 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Gradec na 20. sjednici održanoj 12. ožujka 2025. godine, donijelo je

### Z A K L J U Č A K

## I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2024. godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA:363-01/25-01/24

URBROJ:238-9-01-25-2

Gradec, 12.03.2025.

# REPUBLIKA HRVATSKA

# ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA GRADEC

# Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:

Gordana Ivačin

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), i članka 27. Statuta Općine Gradec (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 23/09, 13/13, 08/18, 11/18 i 09/21), Općinski načelnik Općine Gradec podnosi Općinskom vijeću Općine Gradec, slijedeće

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Općinsko vijeće Općine Gradec na  13. sjednici, održanoj 06.12.2024. godine, donijelo je Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2024. godini.

Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od 181.500,00 €.

Tijekom 2024. godine, Program je izvršen kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta rashoda | Pozicija u proračunu | Konto | Planirano | Izvršeno | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) Nerazvrstane ceste u naseljima V.Brezovec -Gostović (NC26,) Građevinsko područje | Projektna dokumentacija za građenje, imovinskopravni odnosi i upis | R165 | 42131 | 0,00 | 0,00 | Pomoći-državni proračun |
|  | Nerazvrstane ceste 1.b.V. i M. Brezovec spoj između naselja (NC 20) | Sanacija asfaltiranjem | R152 | 42131 | 0,00 | 0,00 | Pomoći- županijski proračun |
|  | 2.b. (NC41) Lubena Ulica Kovačić,odvojak Vinković,krug Cugovec (Đunđenac) (NC 70) Buzadovac, Banovska Jama (NC 80) Haganj II iza Kostihe (Jurmanović-Gal) (NC 83) Haganj, ulica Vere Slunjski | Obnavljanje i sanacija asfaltiranjem | R152 R355 | 42131 42131 | 0,00 103.000,00 | 0,00 102.616,45 ------------------ Cugovec NC41-29.479,50 Buzadovac NC70-54.889,84 Haganj II NC 80 -11.981,88 Haganj NC 83-6.265,23 |  |
|  | Centar Gradeca-cesta, nogostup i parkiralište Građevinsko područje | Projektna dokumentacija (idejni i glavni projekt izgradnje parkirališta/prometnice uz zgradu vrtića), sanacija zemljišta, rekonstrukcija ceste, nogostupa i parkirališta u centru | R106.1 | 42149 | 0,00 | 0,00 | Prihodi za posebne namjene Pomoći-državni proračun |
| 2. | a)Nogostup u naseljima Cugovec (nogostup i okretište), G. Pavlovec, Haganj, Gradec i Gradečki Pavlovec Građevinsko područje | Projektna dokumentacija, imovinsko pravni odnosi, građevinska dozvola | R234 | 42139 | 0,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici Pomoći- državni i županijski proračun |
|  | b)Nogostup i okretište u naselju Cugovec, Nogostup u naselju Haganj, Nogostup u naselju Gradečki Pavlovec i Gradec Građevinsko područje | Izgradnja pješačkih staza i okretišta | R235 | 42139 | 0,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici Pomoći- državni i županijski proračun |
| 3. | Uređenje dječjih igrališta u svim naseljima Općine Gradec Građevinsko područje | Izrada podloge, sanacija zemljišta za proširenje, nabava opreme | R150 | 42149 | 1.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| 4. | Javna rasvjeta u 20 naselja Općine Gradec Proširenje Gradec,Haganj,Pokasin,Cugovec | Projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Gradec, godišnja naknada po ugovoru o modernizaciji | R199 | 32398 | 28.000,00 | 26.172,66 | Pomoći- državni proračun |
| 5. | Uređenje groblja u Gradecu Građevinsko područje | Izgradnja i uređenje prilaza mrtvačnici Hortikultura | R237 | 45411 | 11.000,00 | 10.000,50 | Pomoći-državni proračun |
| 6. | Uređenje groblja u Cugovcu Građevinsko područje | Asfaltiranje staza na groblju Hortikultura | R203 | 45411 | 25.200,00 | 25.172,56 | Pomoći-državni proračun |
| 6. | Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture | Projektna dokumentacija i radovi | R304 | 32379 | 3.000,00 | 548,15 | Pomoći-županijski proračun |
| 7. | Projekt uvođenja javne optičke linije | Projektna dokumentacija i radovi | R305 | 42144 | 0,00 |  | Pomoći-temeljem prijenosa EU |
| 8. | Kupnja i postavljanje autobusnih kućica prema projektu E-24-14 Formacija G.Pavlovec, pomoćna Potočec,pomoćna Gradec, benzinska Gradec, nadvožnjak Gradec, centar | Projektna dokumentacija i radovi | R375 | 42139 | 10.300,00 | 10.000,00 | Pomoći-državni proračun |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 181.500,00 | 174.510,32 |  |

Program je izvršen u iznosu od 6.989,68 € manje od planiranog. Do manjeg izvršenja došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti investicija i vrijednosti investicija ugovorenih nakon provedenih postupaka nabave.

Izvršenje  prema izvorima financiranja

| R.br. | Izvori financiranja | PLANIRANO U EURIMA | IZVRŠENO U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Gradec- ostali prihodi | 1.000,00 | 0,00 |
| 2. | Pomoći iz županijskog proračuna | 106.000,00 | 103.164,60 |
| 3. | Pomoći iz državnog proračuna | 74.500,00 | 71.345,72 |
|  | UKUPNO | 181.500,00 | 174.510,32 |

KLASA:363-01/25-01/24

URBROJ:238-9-02-25-1

Gradec, 12.03.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADEC

Načelnik

NAČELNIK:

Ljubica Ambrušec, mag.ing.agr.