Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 27. Statuta Općine Gradec (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 23/09, 13/13, 08/18, 11/18 i 09/21), Općinski načelnik Općine Gradec podnosi Općinskom vijeću Općine Gradec, slijedeće
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA 2025. GODINU
      Općinsko vijeće Općine Gradec na  4. sjednici, održanoj 27.10.2025. godine, donijelo je Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2025. godini.
Za provedbu ovog dijela programa planirana su sredstva u iznosu od 262.000,00 €.
Tijekom 2025. godine, Program je izvršen kako slijedi:

	R. br.
	Naziv objekta ili uređaja
	Vrsta rashoda
	Pozicija
	Konto
	Procjena troškova
	Realizirano
	Izvor financiranja

	           1.
	a) Nerazvrstane ceste u naseljima

V.Brezovec -Gostović  

(NC26,)

Građevinsko područje
	Projektna dokumentacija za građenje, imovinskopravni odnosi i upis
	R165
	42131
	0,00
	0,00
	Pomoći-državni proračun

	
	Nerazvrstane ceste

1.a.M.Brezovec-Gostović nastavak do granice s Vrbovcem

1.b.V. i M. Brezovec spoj između naselja (NC 20)
	Sanacija asfaltiranjem


	R152
	42131
	0,00
	0,00
	Pomoći-županijski proračun 



	
	2.b.

(NC33)Podjales Ulica Đurinec  (NC07)Gradec Ulica iza Općine s odvojcima vrtić, Kalinski, Jelenčić 

(NC41) Lubena

Ulica Kovačić,odvojak  Vinković,
krug Cugovec
	Obnavljanje i sanacija asfaltiranjem
	R355

R403
	42131

42131
	0,00

100.000,00
	130.307,5
100.212,5
	Pomoći-županijski

proračun
Pomoći-državni proračun

	
	Centar Gradeca-cesta, nogostup i parkiralište

Građevinsko područje
	Projektna dokumentacija (idejni i glavni projekt izgradnje parkirališta/prometnice uz zgradu vrtića), sanacija zemljišta, rekonstrukcija ceste, nogostupa i parkirališta u centru
	R106.1
	42149
	0,00
	0,00
	Prihodi za posebne namjene

Pomoći-državni proračun



	2.
	a) Nogostup u naseljima Cugovec (nogostup i okretište), G. Pavlovec, Haganj, Gradec i Gradečki Pavlovec
Građevinsko područje
	Projektna dokumentacija, imovinsko pravni odnosi, građevinska dozvola


	R234
	42139
	54.000,00
	0,00
	Opći prihodi i primici

Pomoći- državni i županijski 

Proračun

Hrvatske ceste

	
	b) Nogostup i okretište u naselju Cugovec, Nogostup u naselju Haganj, Nogostup u naselju Gradečki Pavlovec i Gradec

Građevinsko područje
	Izgradnja pješačkih staza i okretišta
	R235
	42139
	0,00
	0,00
	Opći prihodi i primici

Pomoći- državni i županijski proračun

Hrvatske ceste

	3.
	Uređenje dječjih igrališta u naseljima Općine Gradec prema potrebi

Projekt Dostupnost kvalitetnih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenja igrališta

Građevinsko područje
	Izrada podloge, sanacija zemljišta za proširenje, nabava opreme

Izrada podloge, sanacija zemljišta za objekt, 

nabava opreme


	R150

R393
	42149

42145
	7.000,00

70.000,00
	0,00
61.039,87
	Pomoći-državni proračun

Pomoći-državni proračun

	4.
	Javna rasvjeta u 20 naselja Općine Gradec

Proširenje Gradec,Haganj,Pokasin,Cugovec
	Projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Gradec, godišnja naknada po ugovoru o modernizaciji
	R199
	32398
	28.000,00
	21.592,45
	Opći prihodi i primici

Pomoći- županijski proračun

	5.
	Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture


	Projektna dokumentacija i radovi
	R304
	32379
	3.000,00
	0,00
	Pomoći-županijski proračun

	6. 
	Projekt uvođenja javne optičke linije
	Projektna dokumentacija i radovi
	R305
	42144
	0,00
	0,00
	Pomoći-temeljem prijenosa EU

	
	SVEUKUPNO:
	
	
	
	262.000,00
	313.152,32
	


Program je izvršen u iznosu od 51.152,32 € više od planiranog. Do višeg izvršenja je došlo jer je Općina Gradec krajem 2025. godine prijavila 3 ceste na natječaj „Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2025. godini“ i ostvarila 150.000,00 od županijskog proračuna što je i realizirano krajem godine. Asfaltirane su 3 ceste i knjižene na konto R355 i  R403 umjesto NC33, NC07 i NC41:
1. NC05 ulica Dugac, Gradečki Pavlovec

2. NC76 ulica Perhot, Haganj

3. NC44 ulica uz veterinarsku, Cugovec
Izvršenje  prema izvorima financiranja

	R.br.
	Izvori  financiranja
	PLANIRANO U EURIMA
	IZVRŠENO U EURIMA

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.       
	Proračun Općine Gradec- ostali prihodi
	0,00
	0,00

	
	
	
	

	2.       
	Pomoći iz županijskog proračuna
	3.000,00
	130.307,50

	
	
	
	

	3.       
	Pomoći iz državnog proračuna 
	259.000,00
	182.844,82


	
	
	
	

	 
	UKUPNO 
	262.000,00
	313.152,32

	
	
	
	


KLASA:363-01/26-01/1
URBROJ:238-9-02-26-1
Gradec, 26. ožujka 2026.

                                                     REPUBLIKA HRVATSKA

                                                    ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                            OPĆINA GRADEC    
                                                                    Načelnik

                                                           Općinski načelnik

                                                                                  Monika Grgoić, univ.mag.ing.techn.graph.          

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), i članka 18. Statuta Općine Gradec ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 23/09, 13/13, 08/18 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Gradec na 9. (devetoj) sjednici održanoj 26.  ožujka 2026. godine, donijelo je 

O D L U K U
I

           Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenje komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2025. godinu.
II


Ova Odluka objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 363-01/26-01/1
URBROJ: 238-9-01-26-2

Gradec, 26. ožujka 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADEC

Općinsko vijeće

                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                 Fabijan Tadić, ing.sec.ZOP.      

