| - REPUBLIKA HRVATSKA - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA - OPĆINA GUNJA - OPĆINSKO VIJEĆE - KLASA: 363-01/22-01/01 - URBROJ: 2196-14-01-1-22-39 - U Gunji, 22. prosinca 2022. godine |  |
| --- | --- |

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20), te članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 17. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donosi:

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu

I. OPĆENITO O PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

►Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru Općine Gunja za razdoblje od 2015. – 2019.g. (Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 15/20.), potrebama uređenja zemljišta planiranog Prostornim planom koji se donose na temelju posebnih propisa.

Ovim programom određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

6. druga pitanja određena  Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Predmetni troškovi iskazani su odvojeno za svaku građevinu i ukupno te su iskazani odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Troškovi su iskazani u eurima. Primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro = 7,53450 kuna.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna Općine Gunja

6. iz fondova Europske unije

7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. iz donacija.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2023. GODINI:

LEGENDA:

G	gradnja

N	nadzor građenja

PD	projektna dokumentacija

PE	parcelacijski elaborat

GE	geodetski elaborat

TN             trošak nabave (javne ili jednostavne)

O	oprema

VP	vođenje projekta građenja

KII	koordinator_2

R                revizija

IPP	imovinskopravni poslovi

1. Nerazvrstane ceste (građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja):

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova |  | planirana vrijednost u 2023. god. (u Eur): |  | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste (J.Babogredca, Savska, R.Boškovića i I.Meštrovića) i izrada troškovnika radova za ner.ceste u ul. I.Gundulića i M.Ć.Ćatića | PD |  | 11.281,00 |  | 1.0. Opći prihodi i primici- (prihodi od poreza na doh. od nes.rada) 5.0 Pomoći (kapitalna pomoć iz državnog proračuna) | R248 4.645,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | R350 6.636,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 11.281,00 |  |  |  |
|  | Izgradnja pristupne ceste do Gospodarske zone „Velebit“ – Faza 1., nastavak izgradnje po Okvirnom sporazumu sa izvođačem | G |  | 314.618,00 |  | 5.0. Pomoći (kapitalne pomoći od institucija i tijela EU i tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera | R323 229.947,00 |
|  |  | N |  | 5.535,00 |  |  | R313 92.906,00 |
|  |  | KII |  | 2.700,00 |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  | 322.853,00 |  |  |  |
|  | Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - pristupni put do mezarja | PD |  | 0,00 (do kraja 2022.g. izdavanje građevinske dozvole od nadl. Ureda) |  | 5.0. Pomoći (kapitalne pomoći iz drž. proračuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera) | R341 53.089,00 |
|  |  | G |  | 78.041,32 |  |  |  |
|  |  | N |  | 1.292,68 |  |  | R432 26.545,00 |
|  |  | TN |  | 300,00 |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  | 79.634,00 |  |  |  |
| 4. | Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - ulica Ivana Gundulića | PD | 0,00 (ishođena građevinska dozvola) |  | 5.0. Pomoći (kapitalne pomoći iz sredstava EU) |  | R485 80.000,00 |
|  |  | TN | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  | G | 79.000,00 |  |  |  |  |
|  |  | N | 700,00 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  | 80.000,00 |  |  |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 493.768,00 |  |  |  |  |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja):

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. god (u Eur): | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa | PD | 2.654,00 | 3.0 Vlastiti prihodi-(prihodi od prodaje građ.zemljišta) | R 253 2.654,00 |
| Ukupno: |  |  | 2.654,00 |  |  |
|  | Izgradnja nogostupa – ostatak A.Starčevića i lijeva strana M. Dizdara | G | 65.362,00 | 5.0 Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna) | R434 39.817,00 |
|  |  | N | 700,00 |  |  |
|  |  | TN | 300,00 | 4.0 Prihodi za posebne namjene -(komunalna naknada) | R315 26.545,00 |
| Ukupno: |  |  | 66.362,00 |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 69.016,00 |  |  |

3. Građevine i uređaji javne namjene

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. god (u Eur): | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reklamne i oglasne ploče | O | 265,00 | 5.0. Pomoći - tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera) | R410 265,00 |
| Ukupno: |  |  | 265,00 |  |  |
|  | Izgradnja punionice za električna vozila | G | 32.231,00 | 5.0 Pomoći (kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Fond za zaštitu okoliša) | R479 26.545,00 |
|  |  | N | 650,00 | 5.0. Pomoći - tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera) | R480 6.636,00 |
|  |  | TN | 300,00 |  |  |
| Ukupno: |  |  | 33.181,00 |  |  |
|  | Solarne pametne autobusne stanice | G | 11.396,00 | 5.0 Pomoći (kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Fond za zaštitu okoliša) | R460 10.751,00 |
|  |  | N | 250,00 | 5.0. Pomoći - tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera) | R461 1.195,00 |
|  |  | TN | 300,00 |  |  |
| Ukupno: |  |  | 11.946,00 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija za kanalizaciju | PD | 1.327,00 | 1.0. Opći prihodi i primici- (prihodi od poreza na doh. od nes. rada) | R261 1.327,00 |
| Ukupno: |  |  | 1.327,00 |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 46.719,00 |  |  |

4. Javna rasvjeta (postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati (djelomično) te građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (djelomično):

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. god (u Eur) | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete – LED RASVJETA | G | 46.525,00 | 5.0. Pomoći-kapitalne pomoći iz državnog proračuna | R312 39.817,00 |
|  |  | N | 955,00 | 1.0. Opći prihodi i primici (prihodi od poreza na doh. od nes. rada) | R324 7.963,00 |
|  |  | TN | 300,00 |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 47.780,00 |  |  |

5. Groblja (građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja; izrada projektne dokumentacije, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja)

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2023. god (u Eur) | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja mrtvačnice Šumanovci | G | 78.133,00 | 5.0. Pomoći – kapitalne pomoći iz državnog proračuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera) | R347 66.361,00 |
|  |  | N | 1.000,00 |  | R351 13.272,00 |
|  |  | TN | 500,00 |  |  |
| Ukupno: |  |  | 79.633,00 |  |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije za groblje Mezarje | PD | 23.890,00 | 5.0. Pomoći-tekuće pomoći iz državnog proračuna 4.0. Prihodi za posebne namjene- prihodi od komunalne naknade | R404 19.908,00 |
|  |  |  |  |  | R403 3.982,00 |
| Ukupno |  |  | 23.890,00 |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 103.523,00 |  |  |

# REKAPITULACIJA PLANIRANIH TROŠKOVA U 2023.GODINI:

| 1. Nerazvrstane ceste 493.768,00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 3. Građevine i uređaji javne namjene 4. Javna rasvjeta |  | 69.016,00 46.719,00 47.780,00 |
| 5. Groblja |  | 103.523,00 |
| SVEUKUPNO (u Eur): |  | 760.806,00 |

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje takvih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave ili postupka jednostavne nabave (ovisno o vrijednosti predmeta nabave).

● Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Gunja za 2023. godinu, a njima raspolaže općinski načelnik.

III.  STUPANJE NA SNAGU PROGRAMA

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gunja, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Antonio Marković