| - REPUBLIKA HRVATSKA - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA - OPĆINA GUNJA - OPĆINSKO VIJEĆE - KLASA: 363-01/22-01/01 - URBROJ: 2196-14-01-1-22-40 - U Gunji, 22. prosinca 2022. godine |  |
| --- | --- |

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20.) te članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21.), Općinsko vijeće Općine Gunja, na svojoj 17. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Gunja za 2023. godinu

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Gunja u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina

- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanja javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete.

1.2. Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Troškovi su iskazani u eurima. Primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro = 7,53450 kuna.

1.3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu izrađen je u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Gunja za 2023. godinu.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna Općine Gunja

6. iz fondova Europske unije

7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. iz donacija.

2. Sredstva za ostvarivanje Programa

2.1. Predvidiva sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini rasporedit će se za financiranje poslova održavanja komunalne infrastrukture:

| - održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina |  |
| --- | --- |
| održavanje javnih (zelenih) površina, održavanje groblja i |  |
| čišćenje javnih površina ……………………………………………… | 124.069,00 |
| - javna rasvjeta ………………………………………………………… | 51.286,00 UKUPNO: 175.355,00 |

3. Održavanje komunalne infrastrukture

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture i rasporeda ovih sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti, nastavno se određuju poslovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, opisom poslova i radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje predloženih radova u planiranom opsegu odnosno standardu održavanja.

3.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje uključivo i zimska služba), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama.

Na području Općine Gunja programom održavanja obuhvaćeno je 50 nerazvrstanih cesta ukupne duljine 36,60 km (Prometna studija Općine Gunja objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja br. 05/18).

- Zimsko održavanje

Temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22), članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14 i 03/21) i Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gunja, pod zimskim održavanjem (zimska služba) podrazumijeva se cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

Vrijeme trajanja zimske službe za područje Općine Gunja predviđa se u vremenu od 15.11. tekuće godine do 15.04. slijedeće kalendarske godine, dok se stvarno vrijeme trajanja proširuje prema nastalim vremenskim uvjetima.

Izvedbenim programom zimske službe za područje Općine Gunja utvrđuje se:

• prioritet održavanja;

• mjesto pripravnosti zimske službe;

• stupnjevi pripravnosti zimske službe;

• redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim

uvjetima,

• obavještavanje o stanju na cestama

GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. Gunja sačinit će operativne programe i troškovnike redovitog održavanja cesta u ljetnim i zimskim uvjetima, s iskazom jediničnih mjera i jediničnih cijena pojedinih vrsta poslova i radova, po kojima će se nakon usvajanja ovog Programa i ugovoriti radovi.

3.2. Održavanje javnih zelenih površina

Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Gunja za 2023. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja, uređeni parkovi i dječja igrališta.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i skupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Održavanje javnih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, njegu i sadnju ukrasnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje otpada sakupljenog održavanjem javnih zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, ukrasne žardinjere i sl.), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, prigodna uređenja općine (zastave, božićni ukrasi, dekorativna rasvjeta) i održavanje ploča za označavanje ulica.

3.3. Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora te uređivanje nogostupa, ograda, zelenih i drugih površina unutar groblja (ograđena zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja). Na području Općine Gunja postoje 3 (tri) groblja. Grobljima upravlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine; GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. Gunja.

3.4. Čišćenje javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Gunja.

● Nastavno se iskazuje planirani opis i opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, održavanja groblja i čišćenja javnih površina s procjenom pojedinih troškova prema vrsti radova.

| Red. broj | OPIS I OPSEG POSLOVA | Trošak održavanja (u Eur) | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijal za uređenje nerazvrstanih cesta (uključivo i poljski putovi) – kamena 0-60mm; 40m3 i kamen od 30-60 mm; 40m3 - za otresnicu, kamen 0-60 mm 60m3 za nasipanje poljskih puteva | 6.636,00 | 4.0 prihodi za posebne namjene (prihodi od zakupa polj.zemljišta u vl. RH) | R056 |
| 2. | Usluge za uređenje nerazvrstanih cesta (uključivo i poljski putovi), u pravilu jednom mjesečno | 13.272,00 | 4.0 prihodi za posebne namjene (prihodi od zakupa polj.zemljišta u vl. RH) | R060 |
| 3. | Materijal za održavanje javnih površina (sadnice 1500 kom, zemlja za cvijeće, boje, lakovi, vreće za smeće, dijelovi za trimere, rukavice, ljepila, alati za vrt i sl.) | 7.805,00 | 4.0 prihodi za posebne namjene ( ostatak prihoda od zakupa polj.zemljišta u vl. RH i prihodi od prodaje polj.zemljišta u vl. RH) | R062 |
| 4. | Usluge za održavanje javnih površina, u pravilu jednom mjesečno | 33.181,00 | 4.0 prihodi za posebne namjene (doprinosi za šume) | R064 |
| 5. | Održavanje kanalske mreže , od 4 do 6 puta godišnje | 10.618,00 | 4.0 prihodi za posebne namjene (prihodi od prodaje polj.zemljišta u vl. RH) | R187 |
| 6. | Zimska služba – period 01.01. do 15.04.2023. i period od 15.11.2023. do 31.12.2023. | 1.327,00 | 4.0 prihodi za posebne namjene (prihodi od komunalne naknade) | R437 |
| 7. | Održavanje groblja , od 4 do 6 puta godišnje | 6.636,00 | 3.0 vlastiti prihodi-(ostatak prihoda od prodaje građ. zemljišta i prihod od zakupa polj.zemlj. u vlasništvu Općine) | R259 |
| 8. | Održavanje travnjaka na nog.stadionu, 10 puta (osim u zimskom periodu) | 664,00 | 5.0 pomoći – tekuće pomoći iz državnog proračuna-kompenz. mjera | R435 |
| 9. | Program Javni radovi | 43.930,00 | 5.0 pomoći- tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje) | R 457 1.019,00 R194 35.831,00 R195 7.080,00 |
| Sveukupno (u kunama): |  | 124.069,00 |  |  |

3.5. Javna rasvjeta

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Redovno održavanje obuhvaća zamjenu neispravnih dijelova svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično.

Pojačano održavanje javne rasvjete obuhvaća manje zahvate na ugradnji novih svjetiljki javne rasvjete na, u pravilu, postojeće stupove NN mreže.

● Na osnovu iznijetog planiraju se troškovi za:

| Red. broj | JAVNA RASVJETA | Trošak održavanja (u Eur) | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Redovno održavanje po Ugovoru o nabavi usluge obavljanja komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Gunja | 11.469,00 | 3.0 vlastiti prihodi- (ostatak prihoda od zakupa polj.zemljišta u vlasništvu Općine, prihodi od pruženih usluga, dio prihoda od prodaje nekretnina) | R057 |
| 2. | Trošak el.energije za javnu rasvjetu | 39.817,00 | 4.0 prihodi za posebne namjene-(ostatak prihoda od doprinosa za šume, prihod od naknada za nezak.izgrađ.građevine, ostatak prihoda od komunalne naknade, komunalni doprinosi, ostatak prihoda od prodaje polj.zemlj.u vl.RH i od prodaje građ.zemljišta u Posl. zoni) | R054 |
|  | Sveukupno : | 51.286,00 |  |  |

● Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Gunja za 2023. godinu, a njima raspolaže općinski načelnik.

4.  Stupanje na snagu Programa

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gunja, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Antonio Marković