OPĆINA JASENICE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/22-01/05

URBROJ:2198-21-01-22-1

Jasenice, 13.  prosinca  2022.

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 i 144/20), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20,  te članka 30. Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/18, 8/18. 14/21,  3/21 – pročišćeni tekst i 11/22), Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca  2022. godine donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovaj  Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i  provedbenim planovima koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim programom određuje se gradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jasenice   i to:

- Izgradnja i asfaltiranje cesta

- Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

- Izgradnja komunalne infrastrukture središta Maslenice

- Izgradnja groblja

- Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete

- Izgradnja šetnice u Maslenici

- Izgradnja privezišta u Maslenici

- Izgradnja potpornog zida u Ulici Gojka Šuška

- Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj i Maslenica

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno, te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja. Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sredstva u ukupnom iznosu od 864.690,00 EUR i to iz sljedećih izvora :

| Vrsta prihoda: | Plan u kn |
| --- | --- |
| Pomoći iz županijskog i državnog proračuna | 214.347,00 EUR |
| Prihod od naknade za korištenje grobnih mjesta | 119.451,00 EUR |
| Prihod od naknade za korištenje elektrana | 13.272,00 EUR |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 145.995,00 EUR |
| Prihod od prodaje građevinskog zemljišta | 23.891,00 EUR |
| Prihod od grobne naknade | 5.595,00 EUR |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 315.593,00 EUR |
| Opći prihodi i primici | 26.546,00 EUR |
| Ukupno | 864.690,00 EUR |

- IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA

Pod navedenim se planira izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i trga, te nastavak opremanja  cesta vodoravnom i horizontalnom signalizacijom, te otkup zemljišta za proširenja istih. Izvor financiranja ove stavke su sredstva komunalnog doprinosa, pomoći, prihodi od prodaje nefinancijske imovine  i opći prihodi i primici proračuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja,asfaltiranje i opremanje nerazvrstanih cesta |  |  |
| 1. | Probijanje puteva u Maslenici i Rovanjskoj | 13.272,00 EUR |
| 2. | Nabava i ugradnja vertikalne i horizontalne signalizacije | 6.636,00 EUR |
| 3. | Otkup zemljišta | 6.636,00 EUR |
| 4. | Izrada idejnog rješenja područja utovarne luke | 6.636,00 EUR |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije ulaz u Maslenicu | 6.636,00 EUR |
| 5. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 66.362,00 EUR |
| 6. | Uređaji | 7.963,00 EUR |
|  | Ukupno: | 114.141,00 EUR |

- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

Pod navedenim se podrazumijevaju potrebni radovi na izgradnji novih ogranaka vodovodne mreže, te izrada potrebne projektne dokumentacije za nastavak razvoja vodovodne mreže Općine Jasenice. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od naknade za razvoj vodoopskrbe  i komunalnog doprinosa.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Vodovodna mreža Općine Jasenice |  |  |
| 1. | Sanacija vodovodne mreže | 26.545,00 EUR |
| 2. | Projektna dokumentacija | 3.982,00 EUR |
| Ukupno: |  | 30.527,00 EUR |

- IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SREDIŠTA MASLENICE

Pod navedenim se podrazumijeva izrada dokumenata prostorno planskog uređenja. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od komunalnog doprinosa.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije | 1.990,00 EUR |
| Ukupno: |  | 1.990,00 EUR |

- IZGRADNJA GROBLJA

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izgradnje Novog groblja u Jasenicama,. Izvori financiranja ove stavke su primici od naknade za dugogodišnji zakup grobnica, pomoći i prihod od naknade za korištenje grobnih mjesta

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja groblja |  |  |
| 1. | Novo groblje | 272.082,00 EUR |
| 2. | Nadzor nad gradnjom | 6.636,00 EUR |
| 2. | Oprema za mrtvačnicu | 1.327,00 EUR |
| Ukupno: |  | 280.045,00 EUR |

- REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izgradnje  i rekonstrukcije javne rasvjete po potrebi na području Općine Jasenice kako bi se povećala pokrivenost javnom rasvjetom, kao i ušteda u potrošnji električne energije. Izvori financiranja ove stavke su ostali prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana i pomoći iz državnog proračuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja javne rasvjete |  |  |
| 1. | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 132.723,00 EUR |
| Ukupno: |  | 132.723,00 EUR |

- KOMUNALNA  INFRASTRUKTURA  U TZ SPLOVINA

Pod navedenim se podrazumijeva izrada dokumenata prostorno planskog uređenja. Izvori financiranja ove stavke su opći prihodi i primici.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Komunalna infrastruktura u TZ Splovine |  |  |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije | 6.636,00 EUR |
| Ukupno: |  | 6.636,00 EUR |

- IZGRADNJA PRIVEZIŠTA U MASLENICI

Pod navedenim se podrazumijeva izrada projektne dokumentacije za privezište u Maslenici . Izvor financiranja ove stavke je od općih  prihoda i primitaka proračuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja privezišta |  |  |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije privezišta u Maslenici | 6.636,00 EUR |
| Ukupno: |  | 6.636,00 EUR |

- IZGRADNJA ŠETNICE U MASLENICI

Pod navedenim se podrazumijeva izrada  projektne dokumentacije  u Maslenici. Izvor financiranja ove stavke su opći prihodi i primici  proračuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja šetnice u Maslenici |  |  |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije | 6.638,00 EUR |
| Ukupno: |  | 6.638,00 EUR |

- IZGRADNJA NOGOSTUPA

Pod navedenim se podrazumijeva Izgradnja nogostupa. Izvor financiranja ove stavke je iz komunalne naknade..

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja nogostupa |  |  |
| 1. | Izgradnja nogostupa | 6.636,00 EUR |
| Ukupno: |  | 6.636,00 EUR |

- IZGRADNJA I SANACIJA OBALE U ROVANJSKOJ I MASLENICI

Pod navedenim se podrazumijeva izrada projektne dokumentacije i  izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj i Maslenici , obzirom da je ista dijelom porušena i oštećena uslijed nevremena. Izvor financiranja ove stavke je kapitalna pomoć iz državnog i županijskog proračuna, komunalne naknade, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i općih prihoda i primitaka  proračuna

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj i Maslenici |  |  |
| 1. | Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj i Maslenici | 238.902,00 EUR |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije | 13.272,00 EUR |
| Ukupno: |  | 252.174,00 EUR |

- IZGRADNJA PARKIRALIŠTA UZ ULICU  GOJKA ŠUŠKA

Pod navedenim se podrazumijeva  izgradnja parkirališta u dijelu Ulice Gojka Šuška radi povećanja broja parkirališnih mjesta u sezoni. Izvor financiranja ove stavke je od komunalne naknade i kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Procjena troškova građenja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja parkirališta uz dio Ulice Gojka Šuška |  |  |
| 1. | Izgradnja parkirališta | 26.544,00 EUR |
| Ukupno: |  | 26.544,00 EUR |

REKAPITULACIJA:

| 1. IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA | 114.141,00 EUR |
| --- | --- |
| 2. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE | 30.527,00 EUR |
| 3. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SRED. MASLENICE | 1.990,00 EUR |
| 4 . IZGRADNJA GROBLJA | 280.045,00 EUR |
| 5. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 132.723,00 EUR |
| 6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U TZ SPLOVINE | 6.636,00 EUR |
| 7. IZGRADNJA PRIVEZIŠTA U MASLENICI | 6.636,00 EUR |
| 8. IZGRADNJA ŠETNICE U MASLENICI | 6.638,00 EUR |
| 9. IZGRADNJA NOGOSTUPA | 6.636,00 EUR |
| 10 .IZGRADNJA I SANACIJA OBALE U ROVANJSKOJ I MASLENICI | 252.174,00 EUR |
| 11. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA UZ DIO ULICE GOJKA ŠUŠKA | 26.544,00 EUR |
| UKUPNO: | 864.690,00 EUR |

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u „Glasniku Općine Jasenice“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Predsjednica:

Anamarija Maruna