## GRB%20s%20memorandumom

*Prijedlog*

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

UBROJ:

Oroslavje,----------. godine

 Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09, 13/13, 19/18, 21/20 i 23/21.) Gradsko vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj dana 09.10.2023. godine, nije donijelo

***POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA***

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2023. GODINU**

|  |
| --- |
| Članak 1. |
|  Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:  |
| * graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
 |
| * graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
 |
| * graditi izvan građevinskog područja,
 |
| * rekonstruirati,
* uklanjati.
 |
| Građevine komunalne infrastrukture jesu:  |
| - nerazvrstane ceste,  |
| - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, biciklističke staze, trgovi), |
| - javna parkirališta,  |
| - javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori),  |
| - građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici),  |
| - javna rasvjeta, |
| - groblja i mrtvačnice,  |
| - građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza. |

Članak 2.

|  |
| --- |
| Program je izvršen kako slijedi: |
|  | **Kapitalni projekt br. 1 - Izgradnja nogostupa** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja nogostupa - Andraševec | **464.530,00** | **93.395,37** | **20,11** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 331.810,00 | 93.395,37 | 28,15 |
|  | 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP -izvanproračunski korisnik ŽUC | 132.720,00 | - | - |
|  |  | **464.530,00** | **93.395,37** | **20,11** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br. 2 - Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** | **Proračun 2023.** | **Proračun 2023.** | **INDEKS** |
|  | **Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni:** | **256.970,00** | **13.584,57** | **5,29** |
|  | *Asfaltiranje - Mokrice (kod Spomen lokaliteta)* |  | *12.522,79* |  |
|  | *Asfaltiranje - nadzor* |  | *1.061,78* |  |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 36.650,00 | 13.584,57 | 37,07 |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 84.940,00 | - | - |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | 135.380,00 | - | - |
|  |  | **256.970,00** | **13.584,57** | **5,29** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br. 3.- Izgradnja objekata oborinske odvodnje** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Oborinska odvodnja - radovi i materijal | **2.650,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | 2.650,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.4. - Uređenje dječjih igrališta** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Nabava nove opreme za dječja igrališta | 13.270,00 | - | - |
|  | Dodatna ulaganja na postojećim igralištima | 1.330,00 | - | - |
|  |  | **14.600,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | 1.330,00 | - | - |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 13.270,00 | - | - |
|  |  | **14.600,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.5. -Uređenje groblja** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | 26.540,00 | - | - |
|  | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju | 3.980,00 | - | - |
|  |  | **30.520,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | 30.520,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.6 - Izgradnja radne zone** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture radne zone | **26.540,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | 22.560,00 | - | - |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 3.980,00 | - | - |
|  |  | **26.540,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.7 - Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture | **5.310,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 5.310,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.8 - Izgradnja vodovodnog sustava** | **Proračun 2023.** | **Proračun 2023.** |  |
|  | Zemljani radovi | **5.310,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 5.310,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.9 - Izgradnja javne rasvjete** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete | **10.620,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | 10.620,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.10. - Rekonstrukcija javne rasvjete** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | **Rekonstrukcija javne rasvjete** | **6.640,00** | **1.824,90** | **27,48** |
|  | *DOBAVA I MONTAŽA KANDELABERA ULICA ANDRIJE GREDIČAKA* |  | *1.824,90* |  |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | 6.640,00 | 1.824,90 | 27,48 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.11 - Postava autobusnih stajališta** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Postava autobusnih stajališta | **6.640,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | 6.640,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.13. - Izgradnja Dječjeg igrališta Park Vraniczany** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja Dječjeg igrališta u Oroslavju u parku Vraniczany | **66.360,00** | **331,81** | **0,50** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | 66.360,00 | 331,81 | 0,50 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.16. - Uređenje gradske tržnice** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | **Uređenje gradske tržnice** | **13.270,00** | **1.791,00** | **13,50** |
|  | *Uređenje tržnice* |  | *-* |  |
|  | *Nabava opreme (štandovi)* |  | *1.791,00* |  |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | 13.270,00 | 1.791,00 | 13,50 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.18 - Uređenje javnih parkirališta** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Uređenje mrtvačnice | **26.540,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | 26.540,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.19. - Izgradnja Dječjeg igrališta Andraševec** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja Dječjeg igrališta u Andraševcu | **2.650,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | 2.650,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt -Uređenje reciklažnog dvorišta** | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | **Uređenje reciklažnog dvorišta - Izrada projektne dokumentacije** | **13.270,00** | **10.176,86** | **76,69** |
|  | *Izrada projektne dokumentacije* |  | *9.725,00* |  |
|  | *Troškovi pribavljanja suglasnosti* |  | *451,86* |  |
|  | *Izvori financiranja* |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | 13.270,00 | 10.176,86 | 76,69 |

Članak 3.

 Polugodišnje izvršenje proračuna objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

 PREDSJEDNIK

 Gradskog vijeća Oroslavje

 Ivan Tuđa, prof