## GRB%20s%20memorandumom

*Prijedlog*

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

UBROJ:

Oroslavje,----------. godine

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) te članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 16/09, 13/13, 19/18, 21/20 i 23/21.) Gradsko vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj dana 09.10.2023. godine, nije donijelo

***POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA***

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA**

**ZA 2023. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Članak 1. | | | | |
| Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program)  određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se: | | | |
| * graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, | |
| * graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, | |
| * graditi izvan građevinskog područja, | |
| * rekonstruirati, * uklanjati. | |
| Građevine komunalne infrastrukture jesu: | | | | |
| - nerazvrstane ceste, | | | | |
| - javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, biciklističke staze, trgovi), | | | | |
| - javna parkirališta, | | | | |
| - javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori), | | | | |
| - građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, spomenici), | | | | |
| - javna rasvjeta, | | | | |
| - groblja i mrtvačnice, |
| - građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza. |

Članak 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program je izvršen kako slijedi: | | |
|  | **Kapitalni projekt br. 1 - Izgradnja nogostupa** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja nogostupa - Andraševec | | **464.530,00** | **93.395,37** | **20,11** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 331.810,00 | 93.395,37 | 28,15 |
|  | 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP -izvanproračunski korisnik ŽUC | | 132.720,00 | - | - |
|  |  | | **464.530,00** | **93.395,37** | **20,11** |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br. 2 - Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni** | | **Proračun 2023.** | **Proračun 2023.** | **INDEKS** |
|  | **Rekonstrukcija i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni:** | | **256.970,00** | **13.584,57** | **5,29** |
|  | *Asfaltiranje - Mokrice (kod Spomen lokaliteta)* | |  | *12.522,79* |  |
|  | *Asfaltiranje - nadzor* | |  | *1.061,78* |  |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 36.650,00 | 13.584,57 | 37,07 |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | | 84.940,00 | - | - |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | | 135.380,00 | - | - |
|  |  | | **256.970,00** | **13.584,57** | **5,29** |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br. 3.- Izgradnja objekata oborinske odvodnje** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Oborinska odvodnja - radovi i materijal | | **2.650,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | | 2.650,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.4. - Uređenje dječjih igrališta** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Nabava nove opreme za dječja igrališta | | 13.270,00 | - | - |
|  | Dodatna ulaganja na postojećim igralištima | | 1.330,00 | - | - |
|  |  | | **14.600,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.330,00 | - | - |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | | 13.270,00 | - | - |
|  |  | | **14.600,00** | **-** | **-** |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.5. -Uređenje groblja** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Kupnja zemljišta za proširenje Gradskog groblja | | 26.540,00 | - | - |
|  | Dodatna ulaganja - uređenje komunalne infrastrukture na groblju | | 3.980,00 | - | - |
|  |  | | **30.520,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | | 30.520,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.6 - Izgradnja radne zone** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture radne zone | | **26.540,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 4.8. Komunalni doprinos | | 22.560,00 | - | - |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 3.980,00 | - | - |
|  |  | | **26.540,00** | **-** | **-** |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.7 - Izgradnja komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture | | **5.310,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 5.310,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.8 - Izgradnja vodovodnog sustava** | | **Proračun 2023.** | **Proračun 2023.** |  |
|  | Zemljani radovi | | **5.310,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 5.310,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.9 - Izgradnja javne rasvjete** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete | | **10.620,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 4.1. Prihodi za posebne namjene | | 10.620,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.10. - Rekonstrukcija javne rasvjete** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | **Rekonstrukcija javne rasvjete** | | **6.640,00** | **1.824,90** | **27,48** |
|  | *DOBAVA I MONTAŽA KANDELABERA ULICA ANDRIJE GREDIČAKA* | |  | *1.824,90* |  |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.640,00 | 1.824,90 | 27,48 |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.11 - Postava autobusnih stajališta** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Postava autobusnih stajališta | | **6.640,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.640,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.13. - Izgradnja Dječjeg igrališta Park Vraniczany** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja Dječjeg igrališta u Oroslavju u parku Vraniczany | | **66.360,00** | **331,81** | **0,50** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | | 66.360,00 | 331,81 | 0,50 |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.16. - Uređenje gradske tržnice** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | **Uređenje gradske tržnice** | | **13.270,00** | **1.791,00** | **13,50** |
|  | *Uređenje tržnice* | |  | *-* |  |
|  | *Nabava opreme (štandovi)* | |  | *1.791,00* |  |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 4.9.1. Komunalna naknada | | 13.270,00 | 1.791,00 | 13,50 |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.18 - Uređenje javnih parkirališta** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Uređenje mrtvačnice | | **26.540,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | | 26.540,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt br.19. - Izgradnja Dječjeg igrališta Andraševec** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | Izgradnja Dječjeg igrališta u Andraševcu | | **2.650,00** | **-** | **-** |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.650,00 | - | - |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Kapitalni projekt -Uređenje reciklažnog dvorišta** | | **PRORAČUN 2023** | **IZVRŠENJE 30.06.23.** | **INDEKS** |
|  | **Uređenje reciklažnog dvorišta - Izrada projektne dokumentacije** | | **13.270,00** | **10.176,86** | **76,69** |
|  | *Izrada projektne dokumentacije* | |  | *9.725,00* |  |
|  | *Troškovi pribavljanja suglasnosti* | |  | *451,86* |  |
|  | *Izvori financiranja* | |  |  |  |
|  | 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.270,00 | 10.176,86 | 76,69 |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje proračuna objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Oroslavje

Ivan Tuđa, prof