## GRB%20s%20memorandumom

## GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/22-01/17

UBROJ: 2140-4-2-22-3

Oroslavje, 30.12.2022. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj: 68/2018, 110/2018, 32/2020) i članka 32. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 13/13, 19/18, 21/20 i 23/21.), Gradsko vijeće grada Oroslavja na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30.12.2022. godine, donijelo je

***P R O G R A M***

**održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na**

**području grada Oroslavja za 2023. godinu**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

. Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta,

2. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima,

3. Održavanje groblja i mrtvačnice,

4. Održavanje čistoće javnih površina,

5. Održavanje javne rasvjete na području Grada.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se u 2023. godini za slijedeće namjene:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta,**

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonskih cijevi i usluge građevinske mehanizacije utvrdit će gradonačelnik na prijedlog Mjesnih odbora.

Sredstva za tu namjenu predviđena su u iznosu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **PRORAČUN 2023 - EUR** |
| **1.1. Održavanje cesta i drugih javnih puteva** | | **46.460** |
|  | Nabava kamenog materijala, | 6.600 |
|  | Usluge prijevoza, navoza, razgrtanja i valjanja kamenog materijala na nerazvrstanim cestama | 18.650 |
|  | Strojno orezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, skidanje bankina, dovoz i ugradnja kamenog materijala, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, | 4.000 |
|  | Nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale uz nerazvrstane ceste radi odvodnje atmosferskih voda | 5.260 |
|  | Nabava i postava prometnih znakova i signalizacije | 1.300 |
|  | Krpanje rupa na asfaltiranim cestama - investicijsko održavanje | 8.000 |
|  | Stručni nadzor | 2.650 |
| **1.2.** | **Zimska služba - čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice** | **21.240** |
| **1.3.** | **Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama** | **2.650** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | **70.350** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 46.460 |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 23.890 |
|  |  | **70.350** |

**2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,**

**-** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | | **EUR** |
| **2.1.** | **Održavanje i uređivanje zelenih površina -** uređenje javnih površina- košnja trave u parkovima, Oro-trgu, ispred stambenih zgrada u ulici Milana Prpića, oko zgrade zdravstvene stanice, , uz nogometno igralište, oko Društvenih domova, uz Park obitelji Prpić, park Vranicany, kružnih tokova, park uz jezero i ostale zelene površine; sadnja sadnica cvijeća, uređivanje cvjetnjaka tijekom cijele godine, čišćenje lišća; uklanjanje drveća srušenih uslijed starosti i jakog vjetra te ostalog raslinja koje je potrebno ukloniti s javnih površina, košnja uz prometnice i dr. | **39.560** |
|  | Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče ,betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 5.300 |
|  | Gorivo za strojeve i traktor | 13.300 |
|  | Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora | 2.000 |
|  | Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja | 4.000 |
|  | Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice, te ukrasnih grmova i drveća | 4.000 |
|  | Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem | 3.000 |
|  | Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 2.700 |
|  | Oprema za parkove ( klupe i dr.) | 5.260 |
| **2.2.** | **Uređivanje zapuštenih površina** | **2.650** |
| **2.3.** | **Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sjeća suhih stabala** | **1.330** |
| **2.4.** | **Zacjevljivanje oborinskih jaraka** | **3.980** |
| **2.5.** | **Održavanje okoliša društvenih domova** | **2.650** |
| **2.6.** | **Održavanje dječjih igrališta** | **5.310** |
| **2.7.** | **Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina** | **15.920** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | **71.400** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 55.480 |
|  | Izvor 4.1. Prihod za posebne namjene | 2.650 |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 13.270 |
|  |  | **71.400** |

**3. Održavanje groblja i mrtvačnice,**

**-** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | |  |
| **3.1.** | **Program održavanja gradskog groblja** | **5.310** |
|  | Materijal: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr. potrošni materijal, Nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća, Košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja, radovi strojem i dr. | 5.310 |
| **3.2.** | **Održavanje mrtvačnice** | **23.900** |
|  | Tekuće održavanje mrtvačnice (potrošnja struje, vode i ostalo tekuće održavanje) | 17.260 |
|  | Investicijsko održavanje zgrade | 6.640 |
|  | **UKUPNO ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | **34.520** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |
|  | Izvor 4.9.2 Naknade za groblje | 29.210 |

**4. Održavanje čistoće javnih površina,**

**-** sredstva su predviđena kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | **EUR** |
| **4.1.** | **Odvoz krupnog i glomaznog otpada** | **39.820** |
|  | Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 6.000 |
|  | Kazna za nerazvrstavanja otpada | 4.620 |
|  | Naknada za korištenje odlagališta otpada | 29.200 |
| **4.2.** | **Sanacija nelegalnih odlagališta smeća** | **2.650** |
| **4.3.** | **Deratizacija javnih površina** | **11.950** |
| **4.4.** | **Nabava opreme za prikupljanje otpada** | **79.500** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | **133.920** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 73.000 |
|  | Izvor 4.1. 1. Prihod za posebne namjene - Sufinanciranje | 29.200 |
|  | Izvor 5.8.5. Pomoći izvanproračunskih korisnika- Fond | 31.720 |
|  | Ukupno: | **133.920** |

**5. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete**  obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | |  |
| **5.1.** | **Najam i održavanje javne rasvjete** | **38.490** |
|  | Troškovi održavanja javne rasvjete - najam | 24.000 |
|  | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 6.530 |
|  | Nabava LED rasvjete | 7.960 |
| **5.2.** | **Troškovi potrošnje javne rasvjete** | **53.090** |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | **91.580** |
| ***Izvori financiranja*** | |  |
|  | Izvor 4.9.1 Komunalna naknada | 90.250 |
|  | Izvor 7.4. Naknade osnove osiguranja | 1.330 |
|  | Ukupno: | **91.580** |

Članak 3.

Sukladno članku 71. Zakon o komunalnom gospodarstvu gradonačelnik Grada Oroslavja podnosi izvješće o izvršenju Programa istodobno s izvršenjem proračuna Grada Oroslavja.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

PREDSJEDAVATELJ

Daniel Vnuk