

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/25-01/08

UBROJ: 2140-4-2-25-9

Oroslavje, 18.09.2025. godine

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 32. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije 16/09, 13/13, 19/18, 23/21), Gradsko vijeće Grada Oroslavja na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18.09.2025. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OROSLAVJA ZA 2025. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

2. Održavanje javnih površina

3. Održavanje groblja i mrtvačnice

4. Održavanje čistoće javnih površina

5. Održavanje javne rasvjete na području Grada

6. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen dopušten promet motornim vozilima.

Članak 2.

1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost/projekt** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 30.06.2025.** | **Indeks (%)** |
| **1.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **165.000,00** | **155.000,00** | **52.507,04** | **33,88** |
| **A210601** | **Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih puteva** | **100.000,00** | **90.000,00** | **38.977,66** | **43,31** |
| 1.1.1. | Popravak oštećenih dijelova nerazvrstanih cesta (kamen, ugradnja) | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.449,40 | 18,84 |
| 1.1.2. | Nabava i prijevoz kamenog materijala | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.755,28 | 134,14 |
| 1.1.3. | Popravak oronulih dijelova bankina (dobava kamenog materijala i ugradnja) | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.184,70 | 22,02 |
| 1.1.4. | Čišćenje odvodnih kanala uz prometnice | 20.000,00 | 10.000,00 | 9.952,25 | 99,52 |
| 1.1.5. | Prometni znakovi, signalizacija | 10.000,00 | 10.000,00 | 120,65 | 1,21 |
| 1.1.6. | Investicijsko održavanje asfaltiranih cesta (sanacija udarnih rupa u asf. zastoru) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Izgradnja novih propusta oborinskih voda, ugradnja cijevi (materijal i radovi) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.718,50 | 74,37 |
| 1.1.8. | Radovi strojevima i kamionima, rad radnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.996,88 | 19,97 |
| 1.1.9. | Konzalting (nadzor) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **A210608** | **Aktivnost: Zimska služba** | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.529,38** | **33,82** |
| **T210601** | **Tekući projekt: Sanacija šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.919,38 | 49,60 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 130.000,00 | 120.000,00 | 42.587,66 | 35,49 |
|  | Izvor 5.6.5. Kapitalne pomoći ŽP - izvanproračunski korisnik ŽUC | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **165.000,00** | **155.000,00** | **52.507,04** | **33,88** |

1. **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

Podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost/projekt** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 30.06.2025.** | **Indeks (%)** |
| **2.** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **101.000,00** | **101.000,00** | **48.651,37** | **48,17** |
| **A210602** | **Aktivnost: Održavanje i uređivanje zelenih površina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **28.860,61** | **57,72** |
| 2.1.1. | Materijal: opločnici, stupići, natpisne ploče, betonske cijevi, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo i dr. potrošni materijal | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.459,41 | 46,13 |
| 2.1.2. | Gorivo za strojeve i traktor | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.023,84 | 33,53 |
| 2.1.3. | Materijal za popravak opreme, strojeva i traktora | 4.000,00 | 4.000,00 | 226,00 | 5,65 |
| 2.1.4. | Usluge servisa, održavanje traktora, strojeva i alata, troškovi registracije i premija osiguranja | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.504,84 | 75,08 |
| 2.1.5. | Nabava sadnica cvijeća sezonskog i trajnice te ukrasnih grmova i drveća | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.364,52 | 42,99 |
| 2.1.6. | Manji zemljani radovi, održavanje - radovi strojem | 4.000,00 | 4.000,00 | 14.150,00 | 353,75 |
| 2.1.7. | Popravak i nabava božićnog nakita i dekorativne rasvjete | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Oprema za parkove | 8.000,00 | 8.000,00 | 132,00 | 1,65 |
| **A210508** | **Aktivnost: Uređivanje zapuštenih površina** | **13.000,00** | **13.000,00** | **2.504,25** | **19,26** |
| **A210506** | **Aktivnost: Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A210510** | **Aktivnost: Zacjevljivanje oborinskih jaraka** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A210604** | **Aktivnost: Održavanje okoliša društvenih domova** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.202,50** | **40,08** |
| **A210605** | **Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.830,10** | **95,75** |
| **A210609** | **Aktivnost: Održavanje nasljeđene/ošasne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K210601** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina** | **16.000,00** | **16.000,00** | **12.253,91** | **76,59** |
|  | **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 82.000,00 | 82.000,00 | 35.194,96 | 42,92 |
|  | Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.202,50 | 40,08 |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.253,91 | 76,59 |
|  |  | **101.000,00** | **101.000,00** | **48.651,37** | **48,17** |

1. **ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE**

Obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja - sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost/projekt** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 30.06.2025.** | **Indeks (%)** |
| **3.** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | **39.000,00** | **39.000,00** | **10.262,65** | **26,31** |
| **A210603** | **Aktivnost: Program održavanja gradskog groblja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.378,56** | **22,52** |
| 3.1.1. | Materijal i usluge: natpisne ploče, rebraste cijevi, daske i drvena građa, beton, cement, armaturne mreže, flaks, gnojivo, najlon i dr. potrošni materijal, nabava sadnica tuja te ukrasnih grmova i drveća, košnja trave na groblju, šišanje živice, orezivanje tuja, radovi strojem i dr. | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.378,56 | 22,52 |
| **A210208** | **Aktivnost: Održavanje mrtvačnice** | **24.000,00** | **24.000,00** | **6.884,09** | **28,68** |
| 3.2.1. | Tekuće održavanje mrtvačnice (potrošnja struje, vode i ostalo tekuće održavanje) | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.076,29 | 29,86 |
| 3.2.2. | Investicijsko održavanje zgrade | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.807,80 | 25,83 |
|  | **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.2. Naknade za groblje | 39.000,00 | 39.000,00 | 10.262,65 | 26,31 |
|  |  | **39.000,00** | **39.000,00** | **10.262,65** | **26,31** |

1. **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

Obuhvaća čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košara za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost/projekt** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 30.06.2025.** | **Indeks (%)** |
| **4.** | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **176.500,00** | **176.500,00** | **33.001,17** | **18,70** |
| **A210501** | **Aktivnost: Odvoz krupnog i glomaznog otpada** | **43.500,00** | **43.500,00** | **13.881,26** | **31,91** |
| 4.1.1. | Odvoz krupnog i glomaznog otpada | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.118,90 | 94,92 |
| 4.1.2. | Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Naknada za korištenje odlagališta otpada | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.762,36 | 22,54 |
| **A210504** | **Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A210509** | **Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.969,12** | **34,85** |
| **A210513** | **Aktivnost: Održavanje reciklažnog dvorišta** | **10.000,00** | **10.000,00** | **12.150,79** | **121,51** |
| **K210501** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme za prikupljanje otpada** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 62.500,00 | 62.500,00 | 26.238,81 | 41,98 |
|  | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-korištenje odlagališta otpada-suf | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.762,36 |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor 5.8.5 Pomoći izvanPK - Fond za zaštitu okoliša - oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **176.500,00** | **176.500,00** | **33.001,17** | **18,70** |

1. **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE**

Obuhvaća rashode vezane na utrošak električne energije, materijal za održavanje i usluge održavanja mreže javne rasvjete, projekta i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu. Podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene. Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost/projekt** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 30.06.2025.** | **Indeks (%)** |
| **5.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **69.000,00** | **69.000,00** | **18.704,73** | **27,11** |
| **A210606** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **19.000,00** | **19.000,00** | **4.250,00** | **22,37** |
| 5.1.1. | Troškovi za održavanje javne rasvjete - materijal i usluga | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.812,50 | 20,14 |
| 5.1.2. | Dodatna ulaganja - nabava LED rasvjete | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.437,50 | 24,38 |
| **A210206** | **Aktivnost: Troškovi javne rasvjete** | **50.000,00** | **50.000,00** | **14.454,73** | **28,91** |
|  | **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
|  | Izvor 4.9.1. Komunalna naknada | 69.000,00 | 69.000,00 | 18.704,73 | 27,11 |
|  |  | **69.000,00** | **69.000,00** | **18.704,73** | **27,11** |

1. **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**

Obuhvaća održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, a odnose se na trgove, pločnike, javne prolaze, šetališta, biciklističke i pješačke staze, mostove (ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste). Sredstva za održavanje s naznakom izvora financiranja utrošena su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost/projekt** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 30.06.2025.** | **Indeks (%)** |
| **6.** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **8.000,00** | **8.000,00** | **2.031,59** | **25,39** |
| **A210607** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **8.000,00** | **8.000,00** | **2.031,59** | **25,39** |
| 6.1. | A210206 Materijal i usluge za održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, šetališta, biciklističke i pješačke staze | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.031,59 | 50,79 |
| 6.2. | A210206 Dodatna ulaganja u trgove, pločnike, javne prolaze, šetališta, biciklističke i pješačke staze | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
|  | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.031,59 | 25,39 |
|  |  | **8.000,00** | **8.000,00** | **2.031,59** | **25,39** |

Članak 3.

Polugodišnje izvršenje programa objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije i na web stranicama Grada Oroslavja.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Grada Oroslavja

Roberto Kuleš