REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELCA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-06/25-01/00

URBROJ: 2181/47-01-01/25-01

Selca, -- prosinca 2025. g.

Na temelju članka 67. Stavka 1.  Zakona o komunalnom  gospodarstvu  («Narodne novine» broj: 68/2018, 110/18 i 32/20), i članka  30. Statuta Općine Selca  (Službeni glasnik Općine Selca broj: 04/18),  Općinsko vijeće Općine Selca, na --. sjednici održanoj  --. prosinca 2025. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom gradnje  komunalne infrastrukture na području Općine Selca za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Program)  izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

U skladu s planiranim prihodima i primitcima u Proračunu Općine Selca za 2026. godinu, programom se planira građenje komunalne infrastrukture za:

- Nerazvrstane ceste

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- Javne i zelene površine

- Građevine i uređaji javne namjene

- Javna rasvjeta

- Groblja

- Javna odvodnja oborinskih voda

Financiranje građenja komunalne infrastrukture vrši se iz slijedećih izvora:

- Opći porezni prihodi

- Prihod od komunalne naknade / komunalnog doprinosa

- Prihod od poreza na nekretnine

- Prihod od naknade za koncesiju

- Prihod od kapitalne potpore županije

- Prihod od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

- Prihod od kapitalnih potpora Ministarstva

- Prihod od pomoći i dotacija (EU projekti)

Članak 2.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog

nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a predmetni troškovi iskazani su u Programu odvojeno za svaku građevinu i ukupno.

Ovim Programom određuje se:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Članak 3.

Na području Općine Selca za 2026. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture i to:

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Odlukom o nerazvrstanim cestama nerazvrstane ceste su definirane kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Selca koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način propisan spomenutom odlukom.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda, nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni  zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,

- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

- javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke,

uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2026. godinu ukupno iznose 100.000,00 EUR, a u nastavku se daje opis poslova s planom proračuna i izvorom financiranja.

| Red. broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaobilaznica Sumartin (Radonja – Punta) Zaobilaznica Povlja (Tičja Luka – Izlaz iz mjesta) Rotor u Selcima (križanje DC113 i Tolstojeve ulice | Usluga izrade idejnog i glavnog projekta i ostale projektno – tehničke dokumentacije | 100.000 | (11) Opći prihodi i primici 50.000 EUR (43) Ostali prihodi posebne namjene (SDŽ) 50.000 EUR |
|  | UKUPNO : | A100202 | 100.000 | 100.000 EUR |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Troškovi javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima za 2025. godinu ukupno iznose  30.000,00  EUR.

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaža Bay Watch | Građenje i opremanje (lungo mare) | 20.000 | (31) Vlastiti prihodi 10.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene 10.000 EUR |
| 2. | Plaža Tičja luka Povlja | Izrada idejnog projekta uređenja plaže | 10.000 | (31) Vlastiti prihodi 5.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene 5.000 EUR |
|  | UKUPNO: | A100203 | 30.000 | 30.000 EUR |

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za 2026. godinu ukupno iznose 140.000,00  EUR, a u nastavku se daje opis poslova s planom proračuna i izvorom financiranja

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dječja igrališta u Novom Selu i Povljima Uređenje malonog, igrališta Povlja | Građenje i opremanje –uređenje i hortikulturno opremanje Asfaltiranje (700 m2) | 40.000 20.000 | (11) Opći prihodi i primici 30.000 EUR (50) Pomoći iz državnog proračuna 30.000 EUR |
| 2. | Park Tolstoj – faza II. | Građenje i opremanje pozornice na otvorenom i street workout parka. | 40.000 | (40) Prihodi od komunalne naknade i doprinosa 20.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene (SDŽ) 20.000 EUR |
| 3. | Izgradnja vidikovca Selca / Predio Visoka | Izgradnja i opremanje komunalnom opremom | 40.000 | (11) Opći prihodi i primici 20.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene (SDŽ) 20.000 EUR |
|  | UKUPNO: |  | 140.000 | 140.000 |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za  2026. godinu ukupno iznose 5.000.000 EUR, a u nastavku se daje opis poslova s planom proračuna i izvorom financiranja.

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja komunalne infrastrukture „Brač 2“ (NPOO) | Radovi na izgradnji / rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije | 300.000 | (11) Opći prihodi i primici 150.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene 150.000 EUR |
| 2. | Komunalno opremanje ulica u Selcima | Radovi na rekonstrukciji mjesne vodovodne mreže | 250.000 | (50) Pomoći iz državnog proračuna 100.000 EUR (11) Opći prihodi i primici 50.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene (SDŽ) 100.000 EUR |
| 3. | Didolića dvori – „Selca kulturno srce Brača“ | Rekonstrukcija, konstruktivna sanacija i opremanje | 4.000.000 | (563) Europski fond za regionalni razvoj 2.800.000 EUR (50) Pomoći iz državnog proračuna (MRRFEU) 1.100.000 EUR (11) Opći prihodi i primici 100.000 EUR |
| 4. | Bazilika Povlja | Rekonstrukcija i preventivna sanacija | 250.000 | (50) Pomoći iz državnog proračuna (MINK) 200.000 EUR (11) Opći prihodi i primici 50.000 EUR |
| 5. | Sokolana Selca | Izrada glavnog projekta | 50.000 | (40) Prihod od komunalne naknade / doprinosa 20.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene 30.000 EUR |
| 6. | Dječji vrtić s jaslicama | Izrada revizije idejnog projekta i izrada glavnog / izvedbenog projekta | 100.000 | (11) Opći prihodi i primici 50.000 EUR (50) Pomoći iz državnog proračuna 25.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene (SDŽ) 25.000 EUR |
| 7. | Energetska obnova zgrada u društvenom vlasništvu | Ugradnja OIE | 50.000 | (31) Vlastiti izvori 20.000 EUR (50) Pomoći iz državnog proračuna (FZOEU) 30.000 EUR |
|  | SVEUKUPNO: |  | 5.000.000 | 5.000.000 EUR |

- JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi gradnje nove mreže javne rasvjete za 2026. godinu iznose 80.000,00  EUR, a u nastavku se daje opis poslova s  troškovima ulaganja u opremu i uređaje.

| Red. broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja nove mreže javne rasvjete | Građenje nove mreže javne rasvjete s pratećom infrastrukturom i ugradnjom nove opreme (Povlja Riva i Radonja) | 80.000 | (40) Prihod od komunalne naknade / doprinosa 30.000 EUR (43) Ostali prihodi posebne namjene (SDŽ) 50.000 EUR |
|  | SVEUKUPNO: |  | 80.000 | 80.000 EUR |

- GROBLJE I KREMATORIJI

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Zakonom o grobljima („Narodne novine“ broj  78/2025) groblja su definirana kao komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave - području na kojem se nalaze, odnosno u vlasništvu Općine Selca.

Na području Općine Selca nalaze se 4 groblja.

Troškovi planirane gradnje groblja za 2026. godinu iznose 70.000,00 EUR

| Red.broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja (proširenje) groblja Novo Selo | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se dograditi | 30.000 | (11) Opći prihodi i primici 30.000 EUR |
| 3. | Rekonstrukcija i opremanje postojeće grobljanske infrastrukture | Radovi na sanaciji kapela i ostale grobljanske infrastrukture te stavljanje u funkciju | 20.000 | (11) Opći prihodi i primici 10.000 EUR (43) Ostali prihodi za posebne namjene 10.000 EUR |
| 4. | Dvorana za ispraćaje u Selcima | Završni radovi na uređenju okoliša nove mrtvačnice u Selcima | 20.000 | (11) Opći prihodi i primici 20.000 EUR |
|  | SVEUKUPNO: |  | 70.000 | 70.000 EUR |

Članak 4.

Na području Općine Selca za 2026. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:

| Red. broj | Naziv objekta | Plan za 2026. |
| --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 100.000,00 |
| 2. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 30.000,00 |
| 3. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 140.000,00 |
| 4. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 5.000.000,00 |
| 5. | JAVNA RASVJETA | 80.000,00 |
| 6. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 70.000,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 5.420.000,00 EUR |

Članak 5.

Realizacija Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2026. godinu planira se realizirati iz sljedećih izvora financiranja:

|  | Vrsta prihoda | Iznos (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | (11) Opći prihodi i primici | 560.000 |
| 2 | (31) Vlastiti prihodi (zakup) | 35.000 |
| 3 | (40) Komunalna naknada i komunalni doprinos | 70.000 |
| 4 | (43) Ostali prihodi za posebne namjene (SDŽ) | 470.000 |
| 5 | (50) Pomoći iz državnog proračuna | 1.485.000 |
| 6 | (563) Europski fond za regionalni razvoj (ITP otoci) | 2.800.000 |
|  | UKUPNO (1-6) | 5.420.000,00 EUR |

Članak 5.

Realizacija ovog programa vršiti će se tijekom 2026. godine, a ostvarenje je ovisno o priljevu vlastitih sredstava  i sredstava vanjskih izvora.

Program je sastavni dio Proračuna Općine Selca za 2026. godinu, a za njegovu realizaciju odgovoran je općinski načelnik.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Selca“, a primjenjuje se od 01.01.2026. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Duje Jakšić, mag.ing.mech., v.r.