Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18,110/18 i 32/20) i članka 34.Statuta Općine Tučepi (“Glasnik Općine Tučepi”, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj 00.12.2024.godine, donijelo je

**PROGRAM**

**gradnje objekata i uređaja komunalne**

**infrastrukture za 2025. godinu**

I.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme na području Općine Tučepi (u daljnjem tekstu: Program), koje se financira iz:

* komunalnog doprinosa,
* dijela cijene komunalne usluge,
* Proračuna Općine Tučepi,

Program sadrži :

* opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavku opreme,
* iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

# II.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Tučepi, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima

III.

1. **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU**

 1. JAVNE POVRŠINE

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
| **GRADNJA NOGOSTUPA, UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **IZNOS** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALNU ŠETNICU | 17.500,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| UREĐENJE SJEVERNOG NOGOSTUPA (KOCKA) CESTE IZNAD HOTELA "ALGA" | 15.000,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| UREĐ.PJEŠAČKOG PUTA KAMENA OD ŠETNICE DO MAGISTRALE ( IZMEĐU RESTORANA "KAMENA" I KUĆE NIKE ŠEVELJA) | 47.000,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA NOGOSTUPA ULICE KRAJ (ISPOD KUĆE DRAGIŠE VISKOVIĆA) | 11.600,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| SANACIJA OBALNE ŠETNICE | 120.000,00 | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, PRIHODI OD POREZA |
| II.FAZA UREĐENJE OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA | 1.696.367,49 | KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA, KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, PLANIRANI VIŠAK PRORAČUNA |
| REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA ULICE KRAJ (ISPOD ŠKOLE) | 9.000,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| REKONSTRUKCIJA (ŽBUKANJE) ZIDA UZ CESTU OKO GROBLJA | 24.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA PARKIRALIŠTA U ŠIMIĆIMA | 43.750,00 | PRIHODI OD POREZA |
| UREĐENJE DIJELA POMORSKOG DOBRA NA PREDJELU POLJE (IZMEĐU ŠETNICE I PLAŽE) | 11.250,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE U KAČOLINIMA | 15.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| *Poslovi obuhvaćaju izgradnju!* |  |  |
| UKUPNO: | **2.010.467,49** |  |

 2. NERAZVRSTANE CESTE

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **NERAZVRSTANE CESTE** | **IZNOS** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA ČOVIĆI-PODRAVNICE | 30.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| PROŠIRENJE CESTE S IZGRADNJOM POTPORNOG ZIDA IZNAD CRKVE SV.ANTE U SRIDI SELA | 35.000,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| BETONIRANJE DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA KOZAROVICE | 25.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA CESTE DRAČEVICE (POVIŠE NAGARIĆA) | 50.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA PIŠĆACI SA IZGRADNJOM MOSTA | 40.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA MASLINICA (DO VS"TUČEPI 2") | 30.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| ASFALTIRANJE ULICE SRIDA SELA (OD SV.ROKA SJEVERNO) | 11.000,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| ASFALTIRANJE ULICE BLATO (KOD OKLOPČIĆA) | 11.600,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| ASFALTIRANJE ULICE DRAČEVICE | 75.000,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA CESTE U ŠARIĆIMA | 18.750,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA OD VITLIĆA DO PREDJELA KUK | 18.750,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| *Poslovi obuhvaćaju izgradnju!* |  |  |
| UKUPNO: | **345.100,00** |  |

 3. JAVNA RASVJETA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JAVNA RASVJETA** | **IZNOS** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA CESTI ZA PODSTUP | 8.005,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
|  |  |  |
| *Poslovi obuhvaćaju izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete!* |  |  |
| UKUPNO: | 8.005,00 |  |

**REKAPITULACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. JAVNE POVRŠINE
 | 2.010.467,49 |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE
 | 345.100,00 |
| 1. JAVNA RASVJETA
 | 8.005,00 |
|  |  |
| UKUPNO: | **2.363.572,49** |

IV.

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme iz točke III. ovog Programa vršit će se iz:

 **EUR**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Plan za 2025.** |
| 1. Komunalnog doprinosa | 278.205,00 |
| 2. Kapitalne donacije iz županijskog proračuna | 1.000.000,00 |
| 3. Kapitalne donacije iz državnog proračuna | 260.000,00 |
| 4.Prihodi od poreza | 825.367,49 |
|  |  |
| SVEUKUPNO : | **2.363.572,49** |

V.

 Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi.

 Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvođenje radova.

VI.

 Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnom nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

VII.

 Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata koji nisu predviđeni Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinsko vijeće Općine Tučepi na prijedlog stručnih službi Općine Tučepi.

VIII.

 Načelnik Općine Tučepi dužan je do 01.lipnja 2026. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Tučepi izvješće o izvršenju ovog Programa za 2025. godinu.

IX.

Ovaj Program objavit će se u Glasniku Općine Tučepi, a stupa na snagu 1.siječnja 2025. godine.

KLASA:

URBROJ:

*U Tučepima, 00.12.2024.*

 Predsjednica Općinskog vijeća

 *Ivana Visković*