Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka 32. Statuta Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj: 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 24. sjednici, održanoj dana …listopada 2024. godine,    d o n o s i

I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

I. UVOD

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2024.godini („Službeni vjesnik šibensko-kninske županije“, br. 34/23) mijenja se i glasi:

„Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda njezina građenja.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Ovim Programom gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program)  određuje se građenje komunalne infrastrukture u 2024.godini za:

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

-postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

-građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 2.

Ovim Programom nije predviđena gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM  DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 3.

Naziv / izvor financiranja                                                                    Procjena troškova

1. Izgradnja  javne rasvjete

3.225,00 EUR

1.1.Izvor financiranja: prihodi od imovine                                                            3.225,00 EUR

Sveukupno javna rasvjeta                                                                                 3.225,00 EUR

Sveukupno izvor financiranja: prihodi od imovine                                              3.225,00 EUR

IV. GRAĐEVINE KOMUANLNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 4.

Ovim programom nije predviđena gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja .

V. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Članak 5.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u iznosu od 193.965,75 EUR financirati će se iz:komunalnog doprinos i komunalne naknade u iznosu od 58.165,76 EUR, pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 135.000,00 EUR,  kako slijedi:

Naziv / izvor financiranja                                                                    Procjena troškova

Nerazvrstane ceste

1.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Uzdolje,zamjena postojećeg asfaltnog sloja

36.792,23 EUR

1.1. Stručni nadzor nad izvođenjem radova                                                     1.247,50 EUR

1.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos i komunalna naknada                 5.039,73 EUR

1.3. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna                     33.000,00 EUR

2. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Biskupija (Popovići) , proširenje, postavljanje novog asfaltnog sloja te zamjena postojećeg asfaltnog sloja     53.766,53 EUR

2.1. Stručni nadzor nad provođenjem radova                                                   1.680,00 EUR

2.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos komunalna naknada                  19.446,53 EUR

2.3. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna                    36.000,00 EUR

3.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Pupići: proširenje, postavljanje  asfaltnog sloja  i zamjena postojećeg asfaltnog sloja                                    38.534,19 EUR

3.1. Stručni nadzor nad izvođenje radova                                                        1.262,50 EUR

3.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos komunalna naknada                    14.796,70 EUR

3.3.Izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna                      25.000,00 EUR

4.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Ramljane: proširenje, postavljanje  asfaltnog sloja  i zamjena postojećeg asfaltnog sloja                                      58.782,80 EUR

4.1. Stručni nadzor nad izvođenje radova                                                        1.900,00 EUR

4.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos komunalna naknada                 18.882,80 EUR

4.3.Izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna                      41.800,00 EUR

Sveukupno nerazvrstane ceste                                                                        193.965,76 EUR

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos i komunalna naknada         58.165,76 EUR

Sveukupno izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna                135.800,00 EUR

VI. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Članak 6.

Ovim programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Biskupija.

VII. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 7.

Građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja         3.225,00 EUR

Postojeće građevine koje će se rekonstruirati                                                    193.965,76 EUR

-UKUPNO                                                                                                         197.190,76 EUR

Članak 8.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

-Komunalni doprinosi i komunalne naknade                                           58.165,76 EUR

-Kapitalne pomoći iz drugog  proračuna                                                 135.800,00 EUR

-Prihodi od imovine                                                                                     3.225,00 EUR

-UKUPNO                                                                                            197.190,76 EUR

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjivati će se od  01. siječnja  2024. godine.“

KLASA: 363-01/24-01/

URBROJ: 2182-17-01-24-01

Orlić,    2024. godine

OPĆINA BISKUPIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dragan Vukmirović, v.r.