Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka 32. Statuta Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj: 9/09, 4/11, 8/12, 4/13, 2/18, 5/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Biskupija, na . sjednici, održanoj dana … 2024. godine, d o n o s i

#  PROGRAM

 građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini

 I. UVOD

 Članak 1.

 Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda njezina građenja.

 Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

 Ovim Programom gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se građenje komunalne infrastrukture u 2025.godini za:

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

-postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

-građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

 II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 Članak 2.

 Ovim Programom nije predviđena gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

 III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 Članak 3.

 **Naziv / izvor financiranja Procjena troškova**

 1. Izgradnja javne rasvjete

 2.000,00 EUR

1.1.Izvor financiranja: prihodi od imovine 2.000,00 EUR

**Sveukupno javna rasvjeta 2.000,00 EUR**

Sveukupno izvor financiranja: prihodi od imovine 2.000,00 EUR

 IV. GRAĐEVINE KOMUANLNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

 Članak 4.

 Ovim programom nije predviđena gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja .

V. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

 Članak 5.

 Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u iznosu od 170.000,00 EUR financirati će se iz:komunalnog doprinos i komunalne naknade u iznosu od 40.000,00 EUR, pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 120.000,00 EUR, kako slijedi:

**Naziv / izvor financiranja Procjena troškova**

**Nerazvrstane ceste**

1.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Uzdolje,zamjena postojećeg asfaltnog sloja

 40.000,00EUR

1.1. Stručni nadzor nad izvođenjem radova 1.500,00 EUR

1.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos i komunalna naknada 11.500,00 EUR

1.3. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna 30.000,00 EUR

2. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Biskupija (Popovići) , proširenje, postavljanje novog asfaltnog sloja te zamjena postojećeg asfaltnog sloja 40.000,00 EUR

2.1. Stručni nadzor nad provođenjem radova 1.800,00 EUR

2.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos komunalna naknada 16.800,00 EUR

2.3. Izvor financiranja: pomoći proračunu iz drugih proračuna 25.000,00 EUR

3.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Orlić i Markovac: proširenje, postavljanje asfaltnog sloja i zamjena postojećeg asfaltnog sloja

 40.000,00 EUR

3.1. Stručni nadzor nad izvođenje radova 1.500,00 EUR

3.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos komunalna naknada 11.500,00 EUR

3.3.Izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna 30.000,00 EUR

4.Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Ramljane i Zvjerinac: proširenje, postavljanje asfaltnog sloja i zamjena postojećeg asfaltnog sloja 43.200,00 EUR

4.1. Stručni nadzor nad izvođenje radova 2.000,00 EUR

4.2. Izvor financiranja:komunalni doprinos komunalna naknada 10.200,00 EUR

4.3.Izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna 35.000,00 EUR

**Sveukupno nerazvrstane ceste 170.000,00 EUR**

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos i komunalna naknada 50.000,00 EUR

Sveukupno izvor financiranja:pomoći proračunu iz drugih proračuna 120.000,00 EUR

 VI. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

 Članak 6.

 Ovim programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Biskupija.

 VII. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 Članak 7.

Građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 2.000,00 EUR

Postojeće građevine koje će se rekonstruirati 170.000,00 EUR

**-UKUPNO 172.000,00 EUR**

 Članak 8.

 Troškovi građenja komunalne infrastrukture raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

 -Komunalni doprinosi i komunalne naknade 50.000,00 EUR

 -Kapitalne pomoći iz drugog proračuna 120.000,00 EUR

 -Prihodi od imovine 2.000,00 EUR

 **-UKUPNO 172.000,00 EUR**

 Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom

vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjivati će se od 01. siječnja 2025. godine.“

KLASA: 363-01/24-01/

URBROJ: 2182-17-01-24-01

Orlić, 2024. godine

 **OPĆINA BISKUPIJA**

 **OPĆINSKO VIJEĆE**

 Predsjednik

 Dragan Vukmirović, v.r.