REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
      OPĆINA BISTRA
      Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/26-01/
URBROJ: 238-2-01-26-
Bistra,  

Na temelju članka 67., 68. i 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te sukladno članku  30. Statuta Općine Bistra („Službeni glasnik Općine Bistra“ 2/21) i Izvješću o stanju u prostoru Općine Bistra 2015. – 2018.g., Općinsko vijeće Općine Bistra na __ . sjednici održanoj __.12.2026. godine donosi

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2027. GODINU

Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture za 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se planirani zahvati građenja i rekonstrukcije komunalne infrastrukture na području Općine Bistra, opis zahvata, procjena troškova njihove provedbe te izvori financiranja.
Programom su obuhvaćeni zahvati na:
- nerazvrstanim cestama i javnim površinama;
- javnoj rasvjeti;
- dječjim igralištima;
- groblju;
- komunalnoj infrastrukturi u Gospodarskoj zoni Bistra. 
						
Planirani troškovi obuhvaćaju radove građenja i rekonstrukcije, izradu projektne i druge potrebne dokumentacije te provedbu stručnog nadzora, prema razradi iz ovog Programa

Članak 2.

Program se izrađuje i donosi u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, potrebama uređenja građevinskog zemljišta, stanjem komunalne infrastrukture te financijskim mogućnostima Općine Bistra.
Sredstva za provedbu Programa planiraju se u Proračunu Općine Bistra za 2027. godinu.



Članak 3.

Sredstva za provedbu ovog Programa planiraju se prema sljedećim izvorima financiranja:

	R.B.
	IZVORI  FINANCIRANJA
	Planirano za 2027.

	1.
	Opći prihodi i primici
	350.000,00 €

	2.
	Prihodi od komunalnog doprinosa
	555.118,03 €

	3.
	Prihodi od šumskog doprinosa
	20.000,00 €

	4.
	Kapitalne potpore – Grad Zaprešić
	70.490,97 €

	5.
	Kapitalne pomoći – Zagrebačka županija
	80.000,00 €

	6.
	Prihodi od prodaje zemljišta
	238.000,00 €

	 
	UKUPNI PRIHODI
	1.293.609,00 €




Članak 4.
Sredstva iz članka 3.  ovog Programa raspoređuju se za zahvate i namjene prikazane u sljedećim tablicama:
						
A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi i rekonstruirati unutar izgrađenog dijela građevinskog područja
					
	1. [bookmark: OLE_LINK1]Ceste i javno-prometne površine


	

	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	1.1.
	Izgradnja i rekonstrukcija cesta  
	820.500,00 €
	

	1.1.1.
	Rekonstrukcija Severske ulice s komunalnom infrastrukturom 
	300.000,00 €
	Opći prihodi i primici – višak iz 2026. godine
	250.000,00 €

	
	
	
	Prihod od komunalnog doprinosa
	50.000,00 €

	1.1.2.
	Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici
	242.500,00 €
	Prihodi od komunalnog doprinosa
	202.500,00 €

	
	
	
	Prihodi od prodaje zemljišta
	40.000,00 €

	
1.1.3.
	 Rekonstrukcija dijela Podgorske ulice
	300.000,00 €
	Prihodi od komunalnog doprinosa
	22.000,00 €

	
	
	
	Prihodi od šumskog doprinosa
	20.000,00 €

	
	
	
	Prihodi od prodaje zemljišta
	198.000,00 €

	
	
	
	Kapitalne pomoći – Zagrebačka županija
	60.000,00 €

	
1.2.
	Projektna dokumentacija i elaborati
	122.500,00 €
	

	1.2.1.
	Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste
	60.000,00 €
	Opći prihodi i primici
	40.000,00 €

	
	
	
	Kapitalne pomoći – Zagrebačka županija
	20.000,00 €

	1.2.2.
	Izrada elektrotehničkog projekta za rotor u Bistranskoj ulici
	62.500,00 €
	Prihodi od komunalnog doprinosa
	62.500,00 €

	1.3.
	Stručni nadzor
	52.000,00 €
	

	1.3.1.
	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela Podgorske ulice
	20.000,00 €
	Prihod od komunalnog doprinosa
	20.000,00 €

	1.3.2.
	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Severske ulice s komunalnom infrastrukturom
	10.000,00 €
	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
	10.000,00 €

	
	UKUPNO
	995.000,00 €
	-




	2. Rekonstrukcija javne rasvjete

	
	

	
	
	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	
2.1.
	
Rekonstrukcija javne rasvjete
	10.000,00 €
	
	

	2.1.1.
	Rekonstrukcija javne rasvjete
	10.000,00 €
	Opći prihodi i primici
	10.000,00 €

	 
	UKUPNO 
	10.000,00 €
	

	
3. Dječja igrališta

	
	

	
	
	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	
3.1.
	Rekonstrukcija i uređenje dječjih igrališta
	20.000,00 €
	

	3.1.1.
	Rekonstrukcija i uređenje dječjih igrališta
	20.000,00 €
	Opći prihodi i primici
	20.000,00 €

	 
	UKUPNO 
	20.000,00 €
	



B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	1. Izgradnja groblja
	
	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	1.1.
	Izgradnja groblja
	213.609,00 €
	

	1.1.1.
	Radovi na izgradnji groblja
	213.609,00 €
	Prihod od komunalnog doprinosa
	143.118,03 €

	
	
	
	Kapitalne potpore – grad Zaprešić
	70.490,97 €

	 
	UKUPNO
	213.609,00 €
	










C. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
1.  Izgradnja komunalna infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra 
	R.Br.
	OPIS STAVKE
	PLANIRANO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	1.1.
	Izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra
	30.000,00 €
	Opći prihodi i primici
	30.000,00 €

	1.2.
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra
	25.000,00 €
	Prihodi od komunalnog doprinosa
	25.000,00 €

	 
	UKUPNO
	 55.000,00 €
	



IZGRADNJA UKUPNO PLANIRANO :  1.293.609,00 €

Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra, a primjenjuje se od 01.01.2027..




  	
Predsjednica Općinskog vijeća
                                                          Danijela Maršić Peica

