REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
      OPĆINA BISTRA
      Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/26-01/
URBROJ: 238-2-01-26-
Bistra, 

Temeljem članka 19. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te sukladno članku  30. Statuta Općine Bistra („Službeni glasnik Općine Bistra“, 02/21) Općinsko vijeće Općine Bistra na  __. sjednici održanoj   .prosinca.2026. godine donosi

PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2027. GODINU
Članak 1.

Programom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se planirana ulaganja u gradnju i projektiranje komunalnih vodnih građevina na području Općine Bistra te sredstva i izvori njihova financiranja.
Program obuhvaća ulaganja u vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje otpadnih voda koja se financiraju putem javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić, te troškove izvlaštenja.

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovog Programa planiraju se u ukupnom iznosu od 649.720,00 €, prema sljedećim izvorima financiranja:

	R.B.
	IZVORI  FINANCIRANJA
	PLANIRANO 2026.

	1.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
	 349.720,00 €

	2.
	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
	200.000,00 €

	3.
	POMOĆI – Kapitalne pomoći Županije
	100.000,00 €

	 
	UKUPNI PRIHODI
	649.720,00  €



Članak 3.

Sredstava iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za namjene prikazane u sljedećim tablicama:
				
	1.   Vodoopskrbni sustav	

	
	

	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	Opseg
	PLANIRANO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	1.1.
	Izgradnja vodoopskrbnog sustava 
	
	414.220,00 €
	

	1.1.1.
	Izgradnja vodoopskrbnog sustava
	Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže s prebacivanjem priključaka na području naselja Gornja Bistra, Donja Bistra, Poljanica Bistranska, Bukovje Bistransko, Oborovo Bistransko i Novaki (ulice: Šimunićeva, Juričkova-Brezovečka, Podgorska, Odv. V. Nazora, Hrastinska, M. Gupca, Sportska, Popovčica, Ribnička, I. Markovića, Dubrava Gaj, Vinogradski odv., Šantićeva, Dužička, Pljuskovec)
	
350.000,00 €
	Opći prihodi i primici
	200.000,00 €

	
	
	
	
	Prihodi od prodaje zemljišta
	150.000,00 €

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav
	Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav u Ulici Vladimira Nazora i Ulici Ante Kovačića – buduća stambena zona 
	14 .220,00 €
	Opći prihodi i primici
	14.220,00 €

	1.1.3.
	Izvedba vodoopskrbnih priključaka
	Prespoj postojećih vodoopskrbnih priključaka na novoizgrađene cjevovode i izvedba novih priključaka na području Općine Bistra.
	50.000,00 €
	Kapitalne pomoći Županije
	50.000,00 €

	
	UKUPNO
	
	414.220,00 €




	
	2. Sustav otpadnih voda

	
	

	R.Br.
	OPIS STAVKE
	Opseg
	PLANIRANO
	IZVOR FINANCIRANJA

	
	
	
	
	NAZIV
	PLANIRANO

	
2.1.
	
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda
	
	235.500,00 €
	

	2.1.1.
	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda
	Dogradnja sekundarne mreže kanalizacije na području naselja Poljanica Bistranska, Donja Bistra, Gornja Bistra i Oborovo Bistransko (ulice: Podgorska, Odv. V. Nazora, Hrastinska, A. Kovačića, Odv. Bistranske, Odv. Stubičke, Cvjetna, Gorska, Poljanička, E. Kumičića) – prema zahtjevima Općine Bistra i zaprimljenim zahtjevima za priključenje.
	150.000,00 €

	Opći prihodi i primici
	100.000,00 €

	
	
	
	
	Prihodi od prodaje zemljišta
	50.000,00 €

	2.2.2.
	Izgradnja priključaka na sustav odvodnje otpadnih voda
	Izgradnja neizvedenih kanalskih priključaka na postojeću mrežu odvodnje na području Općine Bistra
	50.000,00 €
	Kapitalne pomoći Županije
	50.00,00 €

	2.2.3.
	Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda
	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje Naselja Lešnjak sa priključkom na ulicu Zelengaj te nastavak izrade idejnog i glavnog projekta sekundarne mreže odvodnje na području Općine Bistra – Faza 1, cca 16,8 km nove mreže
	30.500,00 €
	Opći prihodi i primici
	30.500,00 €

	    2.2.4.
	Troškovi izvlaštenja
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i troškovi izvlaštenja zemljišta za potrebe gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Bistra.
	5.000,00 €
	Opći prihodi i primici
	5.000,00€

	 
	UKUPNO 
	
	235.500,00 €



SVEUKUPNO PLANIRANO : 649.720,00 €

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra, a primjenjuje se od 1.1.2027.



Predsjednica Općinskog vijeća
                                                Danijela Maršić Peica
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