| - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA - OPĆINA GUNJA - OPĆINSKO VIJEĆE - KLASA: - URBROJ: PRIJEDLOG - Gunja, ……………..2025. |  |
| --- | --- |

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18., 32/20 i 145/24), te članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18., 01/20. i 02/21), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 5. sjednici održanoj dana ... prosinca 2025. godine donosi:

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2026.godinu

I. OPĆENITO O PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2026.godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

►Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 11/24.), potrebama uređenja zemljišta planiranog Prostornim planom koji se donose na temelju posebnih propisa.

Ovim programom određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

6. druga pitanja određena  Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2026.godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Predmetni troškovi iskazani su odvojeno za svaku građevinu i ukupno te su iskazani odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz proračuna Općine Gunja

5. iz fondova Europske unije

6. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

7. iz donacija.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2026. GODINI:

LEGENDA:

G	gradnja

N	stručni nadzor građenja

PD	projektna dokumentacija

PE	parcelacijski elaborat

GE	geodetski elaborat

TN             trošak nabave (javne ili jednostavne)

O	oprema

VP	vođenje projekta

IPP	imovinskopravni poslovi

1. Nerazvrstane ceste (građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja):

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova |  | planirana vrijednost u 2026. god. |  | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste | PD |  | 40.000,00 |  | 4.0. Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada) | R248 40.000,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |
|  | Izgradnja kolnih prilaza do novog groblja mezarja (početak građenja u 2025.godini) | G + N |  | 54.000,00 |  | 4.0. Prihodi za posebne namjene (šumski doprinos) | R432 54.000,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 54.000,00 |  |  |  |
| 3. | Izgradnja nerazvrstane ceste - ulica Savska | PD | 0,00 (izrađena) |  | 5.0. Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna + pomoći fiskalnog izravnanja) |  | R155 120.000,00 |
|  |  | TN | 2.125,00 |  |  |  |  |
|  |  | G | 195.875,00 |  |  |  | R510 80.000,00 |
|  |  | N | 2.000,00 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Izgradnja nerazvrstane ceste - ulica I. Meštrovića | PD | 0,00 (izrađena) |  | 5.0. Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna + pomoći fiskalnog izravnanja) |  | R485-1 50.000,00 |
|  |  | TN | 1.825,00 |  |  |  |  |
|  |  | G | 106.675,00 |  |  |  | R485 60.000,00 |
|  |  | N | 1.500,00 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  | 110.000,00 |  |  |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 404.000,00 |  |  |  |  |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja):

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2026. god | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja nogostupa | G | 108.675,00 | 5.0 Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna) | R434 110.000,00 |
|  |  | N | 700,00 |  |  |
|  |  | TN | 625,00 |  |  |
| Ukupno: |  |  | 110.000,00 |  |  |
|  | Izgradnja biciklističkih staza (I.dio) - projekt „Biciklistička infrastruktura Cvelferije“ | G | 237.600,00 | 3.0. Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, prihodi od pruženih usluga, prihodi od zakupa polj.zemlj. u vlasništvu Općine, prihodi od kazni) | R509 30.000,00 |
|  |  | N | 2.400,00 | 5.0 Pomoći (kapitalne pomoći od institucija i tijela EU) | R508 210.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 240.000,00 |  |  |
|  | Rekonstrukcija platoa ispred Knjižnice | G | 15.000,00 | 1.0. Opći prihodi i primitci (prihodi od zakupa nekretnina) | R523 15.000,00 |
| Ukupno: |  |  | 15.000,00 |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 365.000,00 |  |  |

3. Javna rasvjeta (postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati (djelomično) te građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (djelomično):

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2026. god | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priključak el.energije na Lovačkom domu (po Ugovoru sa HEP-om, projekt započet u 2025.g.) | G | 61.179,25 | 5.0 Pomoći (pomoći fiskalnog izravnanja) | R515 61.179,25 |
| Sveukupno: |  |  | 61.179,25 |  |  |

4. Groblja (građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja; izrada projektne dokumentacije, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja)

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2026. god | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja ograde na novom mezarju | PD | 0,00 (izrađena) | 5.0. Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna + pomoći fiskalnog izravnanja) | R278 88.200,00 |
|  |  | TN | 625,00 |  |  |
|  |  | G | 124.375,00 |  | R279 37.800,00 |
|  |  | N | 1.000,00 |  |  |
| Ukupno: |  |  | 126.000,00 |  |  |
| 2. | Izgradnja mrtvačnice na groblju kod svetišta Šumanovci (1. dio) | TN | 625,00 | 5.0. Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna) | R347 60.000,00 |
|  |  | G | 58.375,00 |  |  |
|  |  | N | 1.000,00 |  |  |
| Ukupno |  |  | 60.000,00 |  |  |
| Sveukupno: |  |  | 186.000,00 |  |  |

5.  Javna parkirališta (izrada projektne dokumentacije građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi parkiranja motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave)

| Red. broj | komunalna infrastruktura | vrsta poslova | planirana vrijednost u 2026. god | Izvor financiranja | Pozicija u Proračunu za 2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta kod kružnog toka „na stanici“ | PD | 8.000,00 | 4.0. Prihodi za posebne namjene (šumski doprinos) | R494 8.000,00 |
| Sveukupno: |  |  | 8.000,00 |  |  |

REKAPITULACIJA PLANIRANIH TROŠKOVA U 2026.GODINI (u eurima):

| 1. Nerazvrstane ceste 404.000,00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 3. Javna rasvjeta |  | 365.000,00 61.179,25 |
| 4. Groblja 5. Javna parkirališta |  | 186.000,00 8.000,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 1.024.179,25 |

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem projektantskih troškovnika i važećih cijena gradnje takvih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon provedenog postupka javne / jednostavne nabave (ovisno o vrijednosti predmeta nabave).

● Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Gunja za 2026. godinu, a njima raspolaže općinski načelnik.

III.  STUPANJE NA SNAGU PROGRAMA

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Gunja, a stupa na snagu 01. siječnja 2026.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Antonio Marković