

### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA KLENOVNIK**

Klenovnik

42244 Klenovnik

 **OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/24-01/21

URBROJ: 2186-15-03-24-1

Klenovnik, ---. prosinac 2024.

 Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj, 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 28. Statuta Općine Klenovnik („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/21) Općinsko vijeće Općine Klenovnik na --. sjednici održanoj --. prosinca 2024. godine, donosi

**P R O G R A M**

**održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Klenovnik za 2025. godinu**

1. **UVODNE ODREDBE**
	1. Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture Općine Klenovnik za 2025. godinu , u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijeli koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje općine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.

**2.** **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

 **2.1.** Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klenovnik za 2025. godinu planirana su u iznosu od 142.150,00 eura, a osigurati će se iz slijedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| * Komunalna naknada
* Pomoći
* Prihodi od poreza
 | 10.000,0010.000,00122.150,00 |

**3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**3.1.** Na temelju predviđenih sredstava za ostvarivanje Programa održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Klenovnik za 2025. godinu, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekta i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini po vrstama komunalne djelatnosti, a s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost** |
| 1. **JAVNA RASVJETA**
 |  |
|  | Održavanje javne rasvjete  | 1.500,00 |
|  | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu  | 25.000,00 |
| **UKUPNO:**  | **26.500,00** |
| **Izvori financiranja**:1. Komunalna naknada 10.000,00 EUR
2. Prihodi od poreza 16.500,00 EUR
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova**  | **Planirana vrijednost** |
| 1. **PRIGODNO UREĐENJE OPĆINE**
 |  |
|  | Božićno novogodišnja rasvjeta  | 10.000,00 |
| **UKUPNO:**  | **10.000,00** |
| **Izvori financiranja:**1. Prihodi od poreza 10.000,00 EUR
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost**  |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**
 |  |
|  | Čišćenje i održavanje travnatih površina na području općine  | 2.500,00 |
| **UKUPNO:**  | **2.500,00** |
| **Izvori financiranja**: 1. Prihodi od poreza 2.500,00 EUR
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**
 |  |
|  | Kameni materijal za održavanje nerazvrstanih cesta  | 25.000,00 |
| 4.2. | Ostali materijal za održavanje nerazvrstanih cesta (gorivo i ostali materijal) | 10.000,00 |
| 4.3. | Zacjevljenje odvodnih kanala uz NC | 10.000,00 |
| 4.4. | Strojno održanje nerazvrstanih cesta  | 40.000,00 |
| 4.5. | Zimska služba  | 18.000,00 |
| **UKUPNO:** | **103.000,00** |
| **Izvori financiranja:**1. Prihodi od poreza 93.000,00 EUR
2. Pomoći 10.000,00 EUR
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost** |
| 1. ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA POKOJNIKA
 |  |
| 5.1. | Održavanje grobne kuće – Groblje Klenovnik  | 150,00 |
| **UKUPNO:**  | **150,00** |
| Izvori financiranja:1. Prihodi od poreza 150,00 EUR
 |

**4. ZAVRŠNE ODREDBE**

**4.1**. Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstva između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom.

**4.2.** Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje termine radova na održavanju nerazvrstanih cesta, pobliže definira lokacije i količine radova.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klenovnik za 2025. godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 **PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA**

 **OPĆINE KLENOVNIK**

 Sanja Kolenko