Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle, na ___ sjednici održanoj dana ___ 2024. donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Članak 1.

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Konavle utvrđuje komunalna infrastruktura koji će se graditi, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Programom građenja komunalne infrastrukture (dalje u tekstu: Program) se na osnovi planova prostornog uređenja Općine, te planiranih zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture i gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Konavle, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Konavle za 2025. godinu (posebni dio Proračuna, oznaka Programa – 2092), određuju radovi građenja dolje navedene komunalne infrastrukture:

-	nerazvrstane ceste

-	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

-	javna parkirališta

-	javne zelene površine

-	građevine i uređaji javne namjene

-	javna rasvjeta

-	groblja.

Ovim Programom obuhvaćene su:

1.	građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

2.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

3.	građevine koje će se graditi izvan građevinskog prostora,

4.	postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Troškovi iz stavka 4. ovoga članka iskazuju se u programu građenja odvojeno za svaku građevinu i ukupno, te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove zemljišta na kojima će se graditi komunalna infrastruktura, izrade projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinskopravnih odnosa u skladu s posebnim zakonima i ishođenje akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture, građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture, te evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 2.

Prihodi i primici za financiranje Programa (2092) u ukupnom iznosu 4.882.700 eura raspoređuju se za financiranje građenja komunalne infrastrukture iz članka 1. stavak 2. ovog Programa, a financirati će se sredstvima komunalnog doprinosa, turističke pristojbe, te drugim namjenskim i općim prihodima proračuna Općine.

| - komunalni doprinos | 1.212.300 |
| --- | --- |
| - komunalna naknada | 626.300 |
| - turistička pristojba | 109.700 |
| - prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.174.700 |
| - ostali prihodi Proračuna Općine | 759.700 |
| UKUPNO: | 4.882.700 |

Članak 4.

Planirana sredstva za financiranje Programa (2092) rasporediti će se za financiranje radova građenja sukladno opisima u tablici u nastavku.

| R. br. | Aktivnost | Opis |  | Planirana vrijednost | Izvori sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | PROGRAM 2092: Gradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| I.1. |  | Nerazvrstane ceste | Vrsta poslova | 2.679.900 |  |
| I.1.1. | A209202 | Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova na području Općine | - izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste sa pratećom cestovnom infrastrukturom: - analiza postojećeg stanja cestovne mreže, savjetovanje i izrada prijedloga za područje Cavtata, Oboda i Zvekovice - drugi lokaliteti po potrebi | 34.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, ostali prihodi proračuna |
| I.1.2. | T209205 | Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama (ŽUC i Hrvatske ceste) | - sufinanciranje zajedničkih projekata gradnje sa ŽUC-om: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta na dionici L-69057 Dubravka – Debeli brijeg i izmještanje lokalne ceste - drugi projekti | 20.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi |
| I.1.3. | T209211 | Izgradnja nogostupa Poluganje | - gradnja nogostupa cca 150 metara | 30.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, |
| I.1.4. | K209215 | Nogostup s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom naselje Zvekovica | -oborinska odvodnja i javna rasvjeta uz nogostup na lokaciji od skladišta građevnog materijala do Oboda duljine 160 m uz državnu cestu | 45.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prodaja nefinancijske imovine |
| I.1.5. | K209216 | Nogostup naselje Čilipi | -izrada projektne dokumentacije za potrebe pripreme i izgradnje nogostupa kroz naselje (prema naselju Popović, od D8 do Masješa cca 2270 metara), rad u fazama (izgradnja u suradnji s ŽUC-om) | 495.000 | komunalni doprinos, opći prihodi |
| I.1.6. | T209218 | Nogostup naselje Gruda, Tušići i drugo | nogostup cca 100 | 50.000 | Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi |
| I.1.7. | K209220 | Nogostup Čilipi - Zvekovica | Izrada projekta | 120.000 | Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi |
| I.1.8. | K209223 | Cesta Prahivac - Epidaurus | izrada idejnog rješenja i dobivanje dozvola za prometnicu Prahivac | 50.000 | Komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi |
| I.1.9. | A209227 | Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige | - geodetski elaborati izvedenog stanja za uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama: | 53.200 | komunalni doprinos, opći prihodi, |
|  |  |  | - cesta Frana Laureana | 15.000 |  |
|  |  |  | - Gruda – glavna prometnica kroz naselje nakon asfaltiranja i dovršenje izgradnje kanalizacijskog sustava | 15.000 |  |
|  |  |  | - Domagojeva ulica, Konavoska ulica | 20.000 |  |
|  |  |  | - drugi prioritetni projekti po potrebi | 3.200 |  |
| I.1.10. | K209230 | Rekonstrukcija raskrižja, dionica ŽC, ulaz prema budućoj OŠ | Izrada projektne dokumentacije, uređenje pristupa zemljištu, uređenje pravnih odnos s Županijskom upravom za ceste i drugo | 40.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| I.1.11. | K209231 | Kružni tok, D8, buduća poduzetnička zona | - izrada projektne dokumentacije i izgradnja | 527.700 | komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| I.1.12. | K209232 | Prometna infrastruktura – buduća poduzetnička zona | - izrada projektne dokumentacije (projekti) - radovi izgradnje | 430.000 | komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| I.1.13. | K209233 | Energetska infrastruktura – buduća poduzetnička zona | - izrada projektne dokumentacije (projekti) - radovi izgradnje | 430.000 | komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| I.1.14. | K209234 | Ulica Stjepana Radića, Cavtat | - rekonstrukcija | 40.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada |
| I.1.15. | K209235 | Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom | - izrada projektne dokumentacije - radovi rekonstrukcije | 280.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi |
| I.1.16. | K209236 | Cesta Čilipi – Vučje ždrijelo | - izrada projektne dokumentacije | 35.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi |
| I.2. |  | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 619.500 |  |
| I.2.1. | K209201 | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: - trgovi, plaže, šetnice |  | 337.000 |  |
| I.2.1.a. |  | - uređenje plaže i šetnice | projektna dokumentacija krajobraznog / arhitektonskog uređenja, šetnice, kupališta i luke u Moluntu - radovi | 80.000 | komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi |
| I.2.1.b. |  | - izrada projekta uređenja gradske plaže | - gradska plaža Cavtat | 55.000 | komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi |
| I.2.1.c. |  | - izrada projekta uređenja šetnice | - šetnica Rat, Cavtat | 55.000 | komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi |
| I.2.1.d. |  | - izrada glavnog projekta uređenja | - rive Cavtat | 30.000 | komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi |
| I.2.1.e. |  | - izrada glavnog projekta uređenja i uređenje | - pretovarna stanica Cavtat | 57.000 | komunalni doprinos, turistička pristojba, opći prihodi |
| I.2.1.f. |  | - uređenje vidikovca | - Vidikovac Velji do | 60.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba, opći prihodi |
| I.2.2. | T209224 | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: - ulice, stube |  | 282.500 |  |
| I.2.2.a. |  | Ulica kneza Domagoja, Cavtat | - izrada glavnog projekta za rekonstrukciju (rekonstrukcija u fazama) Ulica kneza Domagoja, Cavtat - projekt zaštite i konzervacije ostataka rimskog akvadukta u Ulici kneza Domagoja, te uređenje okolnog prostora - radovi u fazama | 75.000 35.000 172.520 | komunalni doprinos, opći prihodi |
| I.3. |  | Javna parkirališta | Vrsta poslova | 855.300 |  |
| I.3.1. | T209209 | Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga |  | 855.300 |  |
| I.3.1.a. |  | - uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i na glavni parking s radovima uređenja | - nadzorne kamere parking za kontrolu ulaska/izlaska, -- drugi radovi | 25.300 20.000 | komunalni doprinos, opći prihodi |
| I.3.1.b. |  | - uređenje parkirališta Tiha | projekt uređenja parkirališta u Tihoj s čišćenjem parcele | 200.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine |
| I.3.1.c. |  | - parkiralište Sveta nedjelja Čilipi | Izrada projektne dokumentacije za proširenje | 10.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine |
| I.3.1.d. |  | - parking ambulanta Cavtat | - otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije | 400.000 | doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine |
| I.3.1e. |  | - parking Gruda | - tamponiranje, ureženje, vertikalna i horizontalna signalizacija | 200.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine |
| I.4. |  | Javne garaže |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |
| I.5. |  | Javne zelene površine | Vrsta poslova | 285.000 |  |
| I.5.1. | A209226 | Javne zelene površine: uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda |  | 90.000 |  |
| I.5.1.a. |  | - dječje igralište Vodovađa | - građevinski radovi uređenja - opremanje | 60.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći |
| I.5.1.b. |  | -dječja igrališta Pločice | - građevinski radovi uređenja - opremanje | 60.000 | komunalni doprinos, opći |
| I.5.1.c. |  | -dječja igrališta Močići | - građevinski radovi uređenja - opremanje | 60.000 | komunalni doprinos, opći |
| I.5.1.d. |  | -dječja igrališta Cavtat, Tiha | - građevinski radovi uređenja - opremanje | 60.000 | komunalni doprinos, opći |
| I.5.1.e. |  | -igrališta dječji vrtići, drugo po zahtjevu i mogućnostima | - građevinski radovi uređenja - opremanje | 45.000 | komunalni doprinos, opći |
| I.6. |  | Građevine i uređaji javne namjene | Vrsta poslova | 55.500 |  |
| I.6.1. | T209212 | Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina - nabava novih klupa | - opremanje (nabava novih klupa šetnica Rat i Tiha) | 10.000 | komunalni doprinos |
| I.6.2. | A209225 | Građevine i uređaji javne namjene: -autobusna stajališta i nadstrešnice | - pripremni radovi za postavljanje autobusnih čekaonica, - nabava i postavljanje čekaonica - Vitaljina, Đurinići, Drvenik, Močići, betonske čekaonice | 45.500 | komunalni doprinos, opći prihodi ,pomoći |
| I.7. |  | Javna rasvjeta | Vrsta poslova | 242.500 |  |
| I.7.1. | K209203 | Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete | proširenje mreže javne rasvjete: - Cavtat: zamjena drvenih stupova oko Rata, S obzirom da je planirana rekonstrukcija javne rasvjete na području Konavala, drugi radovi rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete bi se obavljali po potrebi, a tu su uključene pojedinačne lokacije: - Vitaljina: kod obiteljskih kuća; - Đurinići donji - autobusna stanica, -Molunat: - parking -igralište, - Cavtat: Ulica Juraja Dalmatinca, Konavoska ulica, Ključice, Ulica S.S. Kranjčevića – Sarajevsko naselje, - Čilipi - kod više obiteljskih kuća - Močići – kraj obiteljskih kuća, - Dunave, kod obiteljskih kuća - Donja Duba: kod obiteljskih kuća - Poljice: od Crkve Sv.Ane do autobusne postaje - Pridvorje: - kod obiteljskih kuća i kod Kneževa dvora i Samostana - Popovići: kod obiteljskih kuća - Zvekovica, kod obiteljskih kuća i trgovina, -Obod – Baletinova ulica i drugo. | 100.000 | komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| I.7.2. | K209204 | Rekonstrukcija javne rasvjete: Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete | - energetski učinkovita javna rasvjeta za igrališta | 142.500 | opći prihodi, komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| I.8. |  | Groblja i prateći objekti | Vrsta poslova | 145.000 |  |
| I.8.1. | T209221 | Proširenje groblja Gruda | -projektiranje -i izgradnja 3 grobnice (socijala) | 75.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada, donacija |
| I.8.2. | T209222 | Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom (mrtvačnica, grobnica) | - projekt uređenja groblja Cavtat prema smjernicama konzervatorskog odjela | 70.000 | komunalni doprinos, turistička pristojba, prihod od prodaje nefinancijske imovine, turistička pristojba |
| Ukupno Program 2092 |  |  |  | 4.882.700 |  |

Članak 5.

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka unutar aktivnosti/projekata, te preraspodjela sukladno odredbama Zakona o proračunu, a sve u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, uz odobrenja općinskog načelnika.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Konavle“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

KLASA:

UR.BROJ:

Cavtat,

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović