Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle, na ___ sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Članak 1.

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Konavle (dalje u tekstu: Program) utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Konavle, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Konavle za 2025. godinu (posebni dio Proračuna, oznaka Programa – 2091), određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture obavljanjem slijedećih komunalnih djelatnosti:

1.	održavanje nerazvrstanih cesta

2.	održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3.	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.	održavanje javnih zelenih površina,

5.	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.-	održavanje groblja i pratećih objekata unutar groblja,

7.	održavanje čistoće javnih površina,

8.	održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Predviđena sredstva za financiranje Programa (2091) u iznosu 2.991.500 eura raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. stavak 2. ovog Programa, a financirati će se sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, turističke pristojbe, te drugih namjenskih i općih prihoda proračuna Općine.

| - komunalna naknada | 853.700 |
| --- | --- |
| - komunalni doprinos | 697.700 |
| - turistička pristojba | 170.300 |
| - naknade za koncesije, koncesijska odobrenja, vodni doprinos | 166.500 |
| - ostali prihodi Proračuna Općine | 1.103.300 |
| UKUPNO: | 2.991.500 |

Članak 3.

Planirana sredstva za financiranje Programa (2091) rasporediti će se za financiranje radova i usluga sukladno opisima u tablici u nastavku.

| R. br. | Aktivnost | Opis | Planirana vrijednost (EUR) | Izvori sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM 2091: Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |
| 1 |  | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.725.750 |  |
| 1.1. | A209106 | Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - Pločice kroz naselje, - Komaji- Vignji do spoja sa DC, -Pičete –do spoja sa ŽC, - sa Vodovađe do Paljeg brda (od kuće od škole nadalje), - Lovorno - Pridvorje – nastavak od Kneževa dvora, -Mihanići – Dragavine, - Drvenik – od ŽC do groblja - Uskoplje – stari put do groblja, cesta od kuće M. do spoja sa ŽC prema Konavoskim brdima, - Vojski do-Šilješci, - Velji do (nastavak)– Zelenje, - Čilipi, od križanja za igralište – Vučje ždrijelo - rekonstrukcija asfaltnog sloja stara gradska jezgra - Gruda – Bačev do - Ljuta – od izvora, - Zvekovica, Cavtat (Mećajac, stara jezgra, Tiha i drugo sukladno proračunskim mogućnostima) - i drugo po potrebi i u skladu s proračunskim sredstvima | 700.000 | komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesije, koncesijska odobrenja, ostali izvori |
| 1.2. | A209107 | Održavanje cesta – hitne intervencije iza vremenskih nepogoda, oštećenja, klizišta i slično | 95.000 | komunalni doprinos, komunalna naknada |
| 1.3. | A209108 | Održavanje cesta, organizacija prometa u mirovanju | 40.000 | komunalna naknada, koncesije, opći prihodi |
| 1.4. | A209109 | Održavanje cesta – zimska služba | 25.000 | komunalna naknada, opći prihodi |
| 1.5. | A209115 | Izvanredno održavanje cesta, potpornih zidova i sličnih površina radi održavanja sigurnosti prometa, prioritetni programi mjesnih odbora | 345.750 | komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi |
| 1.6. | A209116 | Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta na području Općine Održavanje ceste LC 69057 Dubravka – Vodovađa – D8, (radovi će se izvoditi u više faza, te će se kroz više godina sufinancirati), nositelj projekta Županijska uprava za ceste Dubrovnik, iskazani iznos se odnosi na drugu fazu radova: Dubravka – Debeli brijeg (investicijsko održavanje kolničke konstrukcije s potpornim zidovima) | 520.000 | komunalna naknada, komunalni doprinos, pomoći izvanproračunskih korisnika |
| 2 |  | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 340.600 |  |
| 2.1. | A209124 | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 340.600 | turistička pristojba, opći prihodi, koncesije, komunalna naknada, komunalni doprinos, donacije |
| 3 |  | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 50.000 |  |
| 3.1. | A209117 | Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda | 50.000 | komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesije, vodni doprinos, opći prihodi |
| 4 |  | Održavanje javnih zelenih površina | 295.000 |  |
| 4.1. | A209102 | Održavanje javnih zelenih površina, godišnji ugovori | 125.000 |  |
| 4.1.a. |  | a) održavanje hortikulturnih površina |  | komunalna naknada, komunalni doprinos |
| 4.1.b. |  | b) drugi radovi održavanja javnih zelenih površina osim poslova iz točke a) |  | koncesije, opći prihodi |
| 4.2. | A209103 | Održavanje javnih zelenih površina: - hitne intervencije iza vremenskih nepogoda, oštećenja, te hortikulturno uređenje novih površina koje nisu mogle biti obuhvaćene redovnim godišnjim ugovorom - košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina | 170.000 | komunalna naknada, komunalni doprinos, opći prihodi |
| 5 |  | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 77.150 |  |
| 5.1. | A209123 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 77.150 | komunalna naknada, komunalni doprinos, turistička pristojba, koncesije, naknade, opći prihodi |
| 6 |  | Održavanje groblja i pratećih objekata unutar groblja | 15.000 |  |
| 6.1. | A209121 | Održavanje groblja | 15.000 | komunalna naknada |
| 7 |  | Održavanje čistoće javnih površina | 250.000 |  |
| 7.1. | A209101 | Održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor | 250.000 | komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesije, turistička pristojba |
| 7.2. | A209104 | Interventno održavanja čistoće javnih površina | 0 | komunalna naknada |
| 8 |  | Održavanje javne rasvjete | 188.000 |  |
| 8.1. | A209111 | Održavanje javne rasvjete | 188.000 |  |
| 8.1.a. |  | a) troškovi električne energije | 100.000 | komunalna naknada, komunalni doprinos, ostali prihodi |
| 8.1.b. |  | b) redovno i interventno održavanje javne rasvjete, uključujući materijal za blagdansku rasvjetu i održavanje blagdanske rasvjete | 88.000 | komunalna naknada, ostali prihodi |
|  |  | Ukupno (1. do 8.) | 2.941.500 |  |

Članak 4.

1. 	Održavanje nerazvrstanih cesta

1.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta - redovno

Odlukom o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Općine Konavle 13/21, 1/22, 3/22, 1/23, 2/23) na području Općine Konavle utvrđeno je upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta, vrsta održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

U nerazvrstane ceste na području Općine Konavle ulaze i svi poljski i šumski putovi kao i utabane staze koje se koriste za pristup poljoprivrednim i šumskim površinama te su uslijed duge i neometane uporabe postale javno dobro u općoj upotrebi. Ukupna duljina nerazvrstanih cesta je iznosila oko 222 km prema podacima objavljenim u Službenom glasniku Općine Konavle 4/18, a izmjenama je duljina cesta još povećana.

Prema odredbama članaka 101. i 107. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23), nerazvrstane ceste su imovina jedinica lokalne samouprave. Upravljanje nerazvrstanim cestama je uređeno odredbom članka 107. Zakona o cestama, prema kojoj se upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu s propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Pod nerazvrstanim cestama razumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste prema posebnom propisu.

Radovi održavanja i uređenja nerazvrstanih cesta na području Općine, nakon provedbe postupka javne nabave i odabira izvoditelja obuhvaćaju:

- zemljane radove (nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa, uređenje posteljice, nabava doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu bankina, prijevoz materijala),

- kolničku konstrukciju (radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge),

- betonski i zidarski radovi (popravak i održavanje postojećih rubnjaka),

- odvodnja (strojni iskopi kanala za odvodnju oborinskih voda, propuštanje vode s kolnika, ugradnja cijevi i izrada propusta),

- potporni zidovi (održavanje – rekonstrukcija potpornih zidova),

- prometna oprema i signalizacija (tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije tj. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, dobava i montaža cestovne odbojne ograde, reflektirajuće oznake uz kolnik, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika i sl.),

- horizontalna signalizacija (održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije, bojanje oznaka na kolniku).

U planirane radove tijekom godine, pored radova na području naselja navedenih u prethodnoj tablici, ubrajaju se ostali za koje budu upućeni zahtjevi i obavljeni očevidi. Ovi radovi održavanja nerazvrstanih cesta planirani su na području Općine na temelju redovnog obilaska terena, na zahtjev mjesnih odbora i građana, a obavljati će se sukladno planu održavanja, prioritetima, kao i proračunskim mogućnostima.

1.2.	Održavanje cesta – hitne intervencije iza vremenskih nepogoda, oštećenja, klizišta i slično

Ove usluge održavanja obuhvaćaju rashode za interventna održavanja cesta iza vremenskih nepogoda ili drugih oštećenja kao što su sanacija klizišta i podzida i slično. Na temelju prijave građana ili saznanjem za oštećenja na drugi način, žurno se obilazi teren i brine o prometnoj sigurnosti cesta. Zatim se pristupa sanaciji, a sve radi održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima. Također u okviru ovih rashoda planirani su radovi neophodnog košenja uz ceste koje nisu obavljeni u okviru redovnih radova održavanja nerazvrstanih cesta.

1.3.	Organizacija prometa u mirovanju

Ove usluge održavanja obuhvaćaju organizaciju prometa u mirovanju, odnosno poslove u svezi naplate parkiranja na javnim površinama (održavanje stupića, materijal za prometno redarstvo, održavanje i najamnine računalnog sustava za prometne redare, održavanje rampe).

1.4.	Održavanje cesta - zimska služba

Ovi rashodi obuhvaćaju nabavu i prijevoz materijala i sirovine neophodne za rad zimske službe (sol i pijesak). Poslovi zimske službe se organiziraju putem Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle (proračunski korisnik Općine) i Vatrogasne zajednice Općine Konavle ne narušavajući obavljanje redovnih poslova postrojbe i vatrogasne zajednice, s obzirom da su opremljeni potrebnim vozilima i opremom.

Temeljem članka 98. stavak 2. Zakona o cestama, članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21) i Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Konavle, pod zimskim održavanjem podrazumijevaju se neophodni radovi za osiguravanje prohodnosti cesta i prometnih površina za sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima.

Vrijeme trajanja zimske službe za područje Općine Konavle predviđa se u vremenu od 01.01.-15.03. i od 15.11.-31.12. tekuće godine, intenzitetom koji ovisi o klimatskim uvjetima, odnosno o vrsti i intenzitetu padalina, te učestalosti temperature niže od 0 stupnjeva celzijusa. Stvarno vrijeme trajanja proširuje se prema nastalim vremenskim uvjetima. Općenito, odvijanje cestovnog prometa u zimskim uvjetima je otežano pa se sudionici u prometu moraju prilagoditi tim uvjetima.

S obzirom na veličinu cestovne mreže i važnost pojedinih cestovnih pravaca na cestama se ne može djelovati istovremeno, već po određenom redoslijedu i razini prednosti koja ovisi o:

-	vrsti ceste;

-	namjeni ceste;

-	prometnoj funkciji;

-	obimu i vrsti prometa.

Zimska služba organizirana je 24 sata dnevno, a potrebni materijal osigurava Općina.

1.5.	Izvanredno održavanje cesta, potpornih zidova i sličnih površina radi održavanja sigurnosti prometa, prioritetni programi mjesnih odbora

Pod ovim rashodima za održavanje se podrazumijeva nabava građevinskog materijala po zahtjevima mjesnih odbora za potrebe uređenja komunalne infrastrukture u njihovim naseljima, gdje se mještani uglavnom svojim radom angažiraju i sl.

Također, po zahtjevima mjesnih odbora obavljaju se drugi radovi odnosno usluge koje se odnose na manja komunalna uređenja i/ili nepredviđene radove koji se mogu pojaviti tijekom godine, a nisu bili predviđeni ovim Programom. Primjerice to su radovi na podzidama, prilaznim putovima prema obiteljskim kućama i druga manja održavanjima koja nisu mogla biti predviđena i obuhvaćena putem redovnog održavanja javnih površina i cesta.

1.6.	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama i njihovom suglasnošću (ŽUC i Hrvatske ceste)

Ovi rashodi obuhvaćaju radove na ovim cestama koje nisu pod izravnom nadležnošću Općine Konavle, a nalaze se na području Općine i bitne su za sigurnost prometa. Provedba ovih radova se obavlja uz suglasnost i odobrenje nadležnih tijela. Primjerice, u okviru ove aktivnosti uključuju se troškovi koja nastaju u svezi postavljanja tzv. umjetnih izbočina na istim cestama. U sklopu ove stavke je i izrada tehničke dokumentacije, idejnih rješenja, studije opravdanosti postave usporivača prometa na dijelu županijskih cesta i slično. Također, u okviru ovih rashoda uključuje se i pojačano održavanje cesta koje nisu pod izravnom nadležnošću Općine, ali su od posebnog interesa radi održavanja sigurnosti prometa jer predstavljaju bitne cestovne pravce za stanovništvo Općine.

2. 	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

2.1.a.		Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - razno

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, pješačke i biciklističke staze, pothodnici, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja šetališta i trgova (primjerice uređenja trgova oko crkava, uređenje prostora za manifestacije, postavljanje pristupnih rampi za osobe slabije pokretljivosti, postavljanje zaštitne ograde na šetalištu, zamjena klupa za odmor na šetalištu, ličenje ograde i klupa i slično), uređenje plaža i staza, drugih javno prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima. Ovi radovi se obavljaju prema prijedlozima mjesnih odbora, drugim prijedlozima, na temelju izvida na terenu i slično.

Nadalje, u sklopu aktivnosti uključena su neophodna košenja uz javne prolaze, stube, šetališta, te sve ostale javne površine na kojima se ne obavlja promet motornih vozila. Ove radove je planirano da obavlja društvo u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće, održavanje javnih površina, odlaganje komunalnog otpada, gospodarenja otpadom, održavanje i upravljanje parkiralištima i drugo, ne narušavajući obavljanje osnovne djelatnosti.

U okviru održavanja plaža može biti uključeno čišćenje i dohranjivanje plaža. Također, uključena je i analiza mora odnosno podmirivanje troškova za ispitivanje i ocjenjivanje mora na morskim plažama sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Analizu mora provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

2.1.b.		Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima– godišnji ugovor

U okviru ove aktivnosti se podrazumijevaju radovi održavanja javnih zelenih površina u dijelu održavanja dječjih igrališta, javnih športskih i rekreacijskih prostora uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, te druge slične radove popravaka, betoniranja rubnjaka i slične radove manjih pojedinačnih vrijednosti koji se ne mogu planirati.

Ove radove je planirano da obavlja društvo u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće, održavanje javnih površina, odlaganje komunalnog otpada, gospodarenja otpadom, održavanje i upravljanje parkiralištima i drugo, ne narušavajući obavljanje osnovne djelatnosti.

3. 	Održavanje sustava javne odvodnje oborinskih voda

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, Zakona o cestama i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga, koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se u skladu s ovim Programom odvodni jarci, slivnici i cijevni propusti.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja u svezi odvodnje atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje (čišćenje i održavanje slivnika, oborinskih kanala i sl.), zamjena rešetki, čišćenje slivnih kanala, iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta, strojno ručni iskop novih putnih graba uz nerazvrstane ceste i slično. Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu ili po dojavi građana. Dio ovih radova obavlja javni isporučitelj vodnih usluga zajedno s održavanjem cjevovoda za vodoopskrbu, te se u tom slučaju može zaključiti ugovor s društvom u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenje priključaka. Zbog navedenog, kroz sudjelovanje u ovim troškovima poboljšava se sustav oborinske odvodnje s javnih površina (pješačkih i prometnih).

4. 	Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste ili druge ceste odnosno ulice i slično.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza, njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, održavanje fontana, javnog sata i sustava automatskog zalijevanja zelenih površina, prigodna uređenja općine (zastavice, božićne jelke) i slični poslovi.

4.1.	Održavanje javnih zelenih površina, redovno – godišnji ugovor

-  hortikulturno uređenje postojećih zelenih površina

Ove usluge održavanja se odnose na redovno godišnje održavanje postojećih hortikulturnih površina, te na druge radove održavanja javnih zelenih površina.

Na temelju provedenog postupka nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za usluge hortikulturnog uređenja odabire se izvoditelj s kojim se zaključuje godišnji ugovor za održavanje zelenih površina na području Općine Konavle i to:

- održavanje zelenih površina na zelenom otoku na Zvekovici, 280 m²

- održavanje zelenih površina oko novog autobusnog stajališta na Zvekovici, 300 m²

- održavanje zelenih površina od križanja s magistrale na Zvekovici,

- održavanje zelenog otoka na križanju prema Hotelu Albatros,

- održavanje zelenih površina na glavnoj prilaznoj cesti prema Cavtatu od skretanja prema Hotelu Albatros,

- održavanje zelenih površina na autobusnom kolodvoru u Cavtatu, zeleni otoci 300 m² i arle s palmama

- održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, zeleni otok s pitosporom 500 m²

- održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, 850 m²

- održavanje zelenih površina uz novu prilaznu cestu na ulazu u Cavtat,

- održavanje zelenih površina na odmorištu uz Pendovu ulicu, 160 m²

- održavanje zelenih površina na odmorištu uz JTC Prahivac, 500 m²

- održavanje zelenih površina oko spomenika i crkve u Čilipima, 90 m²

- održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice na Grudi, 1.200 m²

- održavanje zelenih površina oko zdravstvene stanice Gruda, 300 m²

- održavanje zelenih površina oko zgrada Općine na Grudi 952 m²

- održavanje zelenih površina oko Doma za starije i nemoćne osobe, 800 m²

- održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića Gruda, 1.082 m²

- održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika u Cavtatu, zelene površine 80 m² i okrugle arle s palmama.

Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Konavle obuhvaća slijedeće radove:

- održavanje travnjaka (čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova),

- održavanje pošljunčanih terena (čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima), uređenje staza sa rizlom,

- sječa granja i drveća sa odvozom, redovno, okopavanje i obrezivanje,

- održavanje grmova i živica, obrezivanje, okopavanje, popunjavanje biljnim materijalom,

- održavanje cvjetnih gredica, priprema terena za sadnju, dobava i sadnja jednogodišnjeg cvijeća i lukovica, vađenje ocvalog materijala.

4.2.	Održavanje javnih zelenih površina - hitne intervencije iza vremenskih nepogoda, oštećenja, te hortikulturno uređenje novih površina koje nisu mogle biti obuhvaćene redovnim godišnjim ugovorom

U okviru ove aktivnosti se podrazumijevaju hitne intervencije održavanja javnih površina uglavnom po uvidima na terenu i na poziv građana (iza vremenskih nepogoda ili oštećenja) koji se nužno javljaju ali se točno ne mogu predvidjeti. Ovi radovi podrazumijevaju rashode manjih pojedinačnih vrijednosti za hitne intervencije uklanjanja srušenih stabala, sječe i orezivanja dotrajalog drveća s javnih površina, a koje bi predstavljalo opasnost za sigurnost građana (najam korpi za sječu, usluge sječe i slično).

U okviru ove aktivnosti se podrazumijevaju i rashodi za nabavu novog zelenila i novog sustava navodnjavanja koje se postavlja na površinama koje nisu bile hortikulturno uređene, kao i samo navodnjavanje postojećeg zelenila.

Nadalje, u okviru ove aktivnosti je održavanje javnih površina, dječjih igrališta, javnih sportskih i rekreacijskih prostora (multifunkcionalna igrališta, boćališta, tereni za nogomet i košarku, fitnes na otvorenom i slično) i komunalne opreme koje, između ostalog, obuhvaća:

- zemljani radovi, demontaže (rušenje i razbijanje postojećih betonskih temelja igrala, demontaža dječjeg igrala i komunalne opreme na dječjim igralištima kao što su klupe i slično, dobava, ugradnja,

- održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala (izmjena dotrajalih dijelova, ličenje) i drugi radovi manjih pojedinačnih vrijednosti koje nije moguće točno predvidjeti.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Održavanje podrazumijeva provedbu svih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje ovih površina.

5. 	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, fontane, javni zahod, javni sat, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

U okviru ove aktivnosti su rashodi manjih pojedinačnih vrijednosti za turističku signalizaciju, ploče s planom naselja, oznake ulica, parkova, trgova, oglasne ploče te ostale informativno – promotivne ploče (oznake), ogledala, održavanje spomen obilježja, interventna održavanja autobusnih čekaonica i fasada autobusnih čekaonica i slično. Nadalje, u okviru ove aktivnosti uključen je najam opreme kao što je najam sanitarnih čvorova (WC kabina) i druge opreme tijekom održavanja manifestacija koje financira ili sufinancira Općina. Ovdje su uključeni i rashodi za radove održavanja okoliša objekata u vlasništvu Općine i objektima javne namjene (održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama koji se nužno javljaju ali se točno ne mogu predvidjeti).

6. 	Održavanje groblja i pratećih objekata unutar groblja

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (mrtvačnica), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja na mjesnom groblju u Cavtatu (čišćenje groblja metlom i motornom puhalicom, uklanjanje lišća, borovih iglica i smeća, košnja trave na prostoru oko groblja i Mauzoleja, te uklanjanje trave na groblju, jednostavne hortikulturne zahvate na uređenju zelenila, te odvoz smeća s groblja u dogovoru s komunalnom službom). Ugovor se zaključuje s ovlaštenim društvom u suvlasništvu Općine.

7. 	Održavanje čistoće javnih površina

7.1.	Održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor

Pod održavanjem čistoće javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, čišćenje i održavanje urednosti tržnice, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Naročito se razumijeva čišćenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i dječjih igrališta.

Čišćenje javnih površina obuhvaća ručno skupljanje otpadaka na javnim zelenim površinama, radove pometanja (ručno i strojno) na javnim prometnim površinama, te pražnjenje i čišćenje svih košara za otpatke postavljenih na javnim površinama.

Čišćenje javnih površina ovisi o vrsti i količini otpada (stupnja onečišćenja), otpad je raznovrsnog podrijetla, a sastoji se većinom od odbačenog komunalnog otpada, otpada iz teretnih vozila, onečišćenja iz atmosfere, sezonskog otpada (lišće, sipina).  Sam Glomazni otpad je riješen na način da stanovništvo pozivom na info telefon dogovara odvoz s kućnog praga, čime više nije dozvoljeno odlaganje glomaznog otpada na javnim površinama.

Čišćenje javnih površina obuhvaća i odvoz i zbrinjavanje otpada skupljenog čišćenjem.

Na temelju Programa rada na održavanju čišćenja javnih prometnih i zelenih površina na području Općine Konavle kojeg izrađuje društvo u vlasništvu Općine, obuhvaćeno je redovno održavanje Cavtata (Stara jezgra, Mećajac, Tiha, Zvekovica, Obod), dok su u naseljima Gruda, Čilipi, Molunat, Pridvorje, Dubravka, Popovići i Radovčići obuhvaćeni centri mjesta. Izvanredno održavanje se obavlja na svim lokacijama koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, a osobito svakodnevne intervencije tijekom turističke sezone svugdje gdje se ukaže potreba. Ukoliko u nekom naselju tijekom godine dođe do izgradnje dodatnih sadržaja onda ista lokacija može preći iz izvanrednog u redovno održavanje ukoliko se za tim ukaže potreba.

Svakodnevno se vrši ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u Cavtatu, Grudi i Čilipima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavtatu je organizirano cjelodnevno dežurstvo čistača i komunalnih vozila. Sezonski je organizirano i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara u Cavtatu. Ove poslove obavlja 19 djelatnika.

Za obavljanje poslova održavanja čistoće javnih površina, Općina zaključuje godišnji ugovor s društvom u vlasništvu Općine osnovanim za obavljanje navedene djelatnosti.

CAVTAT

- 	Čišćenje ulica i šetnica naselja Cavtat obuhvaća prostor stare jezgre Cavtata, Tržnice, rive, Trg dr. Franja Tuđmana, šetnice oko Rata, gradske plaže, Sustjepan, autobusni kolodvor, parking na krugu i kod molok kontejnera, Konavoska ulica i Zidine, Ulica Prijeko s ostalim ulicama, Trumbićev put, stepenice od Rokotina do Mauzoleja, Prostor ispred knjižnice i Turističke zajednice, dječje igralište s platoom za brodice, Plato kod Bogišić parka i vaterpolo igrališta, šetnice naselja Tiha, naselje Mećajac, ulica Žal, ceste kroz naselje Poluganje i donji Obod

- 	Ukupna površina 85.000 m²

GRUDA

- 	Čišćenje ulica u centru mjesta, prostora ispred škole, crkve, zgrade Općine i Doma kulture

- 	Ukupna površina 10.800 m²

ČILIPI

- 	Čišćenje ulica u centru mjesta, trg ispred crkve Sv. Nikole, ispred pošte i Doma kulture, te prostora ispred škole

- 	Ukupna površina 5.400 m²

MOLUNAT

- Čišćenje glavne prometnice kroz naselje, plaže i odlagališta otpada tijekom ljetnih mjeseci

PREVLAKA

- Čišćenje plaže tijekom ljetnih mjeseci

Usluga čišćenja javnih površina sa specijalnim strojem – čistilicom predstavlja strojno pometanje ulica, pranje i sakupljanje otpada. Ovi poslovi se obavljaju strojem s jednim djelatnikom tijekom cijele godine u Cavtatu.

7.2. Interventno održavanje čistoće javnih površina

U okviru ove aktivnosti obavljaju se hitne intervencije održavanja čistoće javnih površina uglavnom po uvidima komunalnog redarstva na terenu ili po dojavi građana koje nije moguće predvidjeti, a postojati će potreba njihova izvođenja. Primjerice, rashodi manjih pojedinačnih vrijednosti kao što su rashodi za nabavu i postavu koševa za smeće kao nadopuna na postojeći broj ili zamjena za devastirane koševe ili slično.

8. 	Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljivanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Na temelju provedenog postupka nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi zaključuje se godišnji ugovor o opskrbi električne energije.

Također, javna rasvjeta obuhvaća troškove redovnog i izvanrednog održavanja javne rasvjete, te pojačano održavanje i hitne intervencije. Ove usluge se obavljaju na temelju godišnjeg ugovora zaključenog s društvom u vlasništvu Općine sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine.

Cjelokupni sustav javne rasvjete Općine Konavle sastoji se od 3100 svjetiljki koje su raspoređene na 68 mjernih mjesta. Oko 90% instalacija sastoji se od nadzemne mreže s drvenim stupovima koji se koriste za NN energetski razvod električne energije za naselja, te manji dio instalacije u mjestu Cavtat koja sadrži podzemni razvod koji završava u razdjelnici čeličnog stupa javne rasvjete.

Redovno održavanje javne rasvjete sadrži sve radnje koje se provode prema planu održavanja. Sastoje se od pregleda i održavanja. Pregledi se obavljaju stalno, a po potrebi uz prisustvo ovlaštene osobe naručitelja. Održavanje obuhvaća sve radove otklanjanja kvarova, zamjene istrošenih i neispravnih dijelova: rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrole rada upravljačkih ormara, ostalih elektroinstalacijskih elemenata (osigurači, sklopnici, sklopke i dr.).

Izvanredno održavanje obuhvaća sve radnje koje se provode hitno uslijed pogoršanih vremenskih prilika (atmosferska pražnjenja, poplave i sl.). Radovi se obavljaju na isti način kao i kod redovnog održavanja, ukoliko vremenski uvjeti dopuštaju.

Hitne intervencije obuhvaćaju radove na otklanjanju nastalih kvarova, nedostataka i oštećenja na postrojenjima i mreži, koji ugrožavaju sigurnost pogona ljudi i imovine. Hitnim intervencijama pristupa se odmah bez obzira na vrijeme (danju i noću).

U pojačano održavanje spadaju i radovi do kojih je došlo namjernim oštećivanjem kao posljedica vandalskog ponašanja nepoznatih počinitelja ili oštećenjem kabela uslijed iskopa drugih izvođača ili uslijed oštećenja udarom vozila u stupove javne rasvjete. U pojačano održavanje spadaju i radovi blagdanskog ukrašavanja na području općine Konavle.

U svaku stavku troškovnika su uračunati troškovi dobave, izrade, ugradnje kompleta sa svim potrebnim radovima uključujući sav osnovni i pomoćni materijal bez obzira na formulaciju pojedine stavke, te troškove korištenja mehanizacije potrebne za obavljanje poslova kao što su auto korpa sa hidrauličnom platformom, ispitno mjerno vozilo i ostala mehanizacija.

Obračun radova održavanja vrši se mjesečno za protekli mjesec na temelju stvarnih količina uz primjenom fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika održavanja. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i e-maila zbog dojave o uočenim kvarovima od strane ovlaštene osobe Općine.

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti obavlja se na broj telefona društva u vlasništvu Općine 020/771-022 ili 020/773-610 u vremenu od 7 do 15 sati, dok se na broj mobitela 099/264-0254 kvarovi mogu prijaviti i izvan radnog vremena.

Također, sve prijave kvarova se mogu prijaviti preko aplikacije GRADSKO OKO http://konavle.oko.hr/#close . Detaljnije informacije o aplikaciji GRADSKO OKO su dostupne na Internet stranici Općine Konavle na linku http://www.opcinakonavle.hr/2018/07/16/s-radom-krenula-aplikacija-gradsko-oko-konavle-s-lakocom-prijavite-probleme-u-vasoj-okolini/ .

Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primitku dojave, a ukoliko kvar nije moguće odmah ukloniti ostaje u obvezi isti otkloniti u roku od 48 sati od kada je dobio dojavu od ovlaštene osobe naručitelja ili od strane građana.

Izvoditelj je obvezan voditi dnevnik rada održavanja javne rasvjete u koji se upisuju sljedeći podaci: datum i mjesto pregleda, uočeno stanje o ispravnosti ili kvaru s opisom kvara, datum i vrijeme kada je kvar otklonjen s točno opisanom lokacijom da se može utvrditi gdje se kvar nalazi. Za sve kvarove, osim za promjenu žarulja, potrebno je dostaviti fotodokumentaciju prije i nakon otklona kvara i priložiti uz listu prijave kvara.

Članak 5.

Obavljanje poslova održavanja komunalne infrastrukture može se povjeriti trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Konavle.

Obavljanje poslova održavanja komunalne infrastrukture može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.

Članak 6.

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka unutar aktivnosti/projekata, te preraspodjela sukladno odredbama Zakona o proračunu, a sve u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, uz odobrenja općinskog načelnika.

Članak 7.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Konavle“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025.

KLASA:

UR.BROJ:

U Cavtatu,

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović