+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*Dia*sua*mhs*cFA*pBk*- +*yqw*mwB*uzj*Fys*ugc*xDg*snE*gjl*mya*xCc*zew*- +*eDs*ors*lyd*lyd*lyd*BuD*hxz*Fnw*bDi*gwz*zfE*- +*ftw*lpA*Eiw*lfA*wpw*mks*nck*wwf*txo*jbo*onA*- +*ftA*ylr*fsk*rwr*azE*tlt*gzn*tBm*nbo*jgz*uws*- +*xjq*srt*fny*bkm*roa*aCi*arA*qlw*rCb*DCi*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA LEKENIK

# OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24. ) i članka 48. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Lekenik ("Službeni vjesnik" broj 9/21.), Općinski načelnik Općine Lekenik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) određene su  građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile  na području općine Lekenik koji se izrađuje  i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razovojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa  o troškovima građenja infrastrukture, te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.	Programom su se odredile:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijeloga građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrutkure koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonistruirati i način rekonstrukcije

- građevine komune infrastrukture koje će se uklanjati.

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javnu rasvjetu

- groblja i krematoriji na grobljima

- građevine namjenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Iz Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvešeno je slijedeće kako slijedi:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  | Pozicija Proračuna | Plan za 2025. u eurima | I. Izmjene u eurima | Izvršenje u erurima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |
| Izgradnja nogostupa u naselju Žažina | R0255 | 98.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Dužici | R0255-1 | 86.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u naselju Petrovec | R0277 | 85.250,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokuemntacije za izgradnju nogostupa u Pešćenici | R0277-1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.900,00 |
| Održavanje lokalnih cesta - sufinanciranje ŽUC | R0093 | 100.000,00 | 73.000,00 | 72.779,44 |
| Ukupno: |  | 380.250,00 | 98.000,00 | 80.679,44 |
| 1.2. JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| Proširenje javne rasvjete | R0102-1 R0102-2 | 20.000,00 | 50.000,00 19.700,00 | 31.831,76 19.700,00 |
| Ukupno: |  | 20.000,00 | 69.700,00 | 51.531,76 |
| 1.3. GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU DJELATNOSTI JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija za izgradnju autobusnog ugibališta u Letovaniću | R0104-1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 410.250,00 | 167.700,00 | 132.211,20 |

|  | Izvori financiranja u eurima |  | I. Izmjene u erurima | Izvršenje u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |
| Izgradnja nogostupa u naselju Žažina | 1.1. | 98.750,00 | 0,00 | 1.1. | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Dužici | 1.1. | 86.250,00 | 0,00 | 1.1. | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u naselju Petrovec | 1.1. | 85.250,00 | 15.000,00 | 1.1. | 0,00 |
| Izrada projektne dokuemntacije za izgradnju nogostupa u Pešćenici | 7.1. | 10.000,00 | 0,00 4.3 10.000,00 | 4.3. | 7.900,00 |
| Održavanje lokalnih cesta - sufinanciranje ŽUC | 4.3. | 100.000,00 | 73.000,00 | 4.3. | 72.779,44 |
| Ukupno: |  | 380.250,00 | 98.000,00 |  | 80.679,44 |
| 1.2. JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |
| Proširenje javne rasvjete | 4.1. 5.3. | 20.000,00 | 50.000,00 5.3 19.700,00 | 4.1. 5.3. | 31.831,76 19.700,00 |
| Ukupno: |  | 20.000,00 | 69.700,00 |  | 51.531,76 |
| 1.3. GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU DJELATNOSTI JAVNOG PRIJEVOZA |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija za izgradnju autobusnog ugibališta u Letovaniću | 4.1. | 10.000,00 | 0,00 | 4.1. | 0,00 |
| Ukupno: |  | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | 410.250,00 | 167.700,00 |  | 132.211,20 |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

|  | Pozicija Proračuna | Plan za 2023. u eurima | I. Izmjene u erurima | Izvršenje u eurima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |
| Modernizacija ulice Ledine u Lekeniku | R0099 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojačano održavanje nerazvrstane ceste Plantarićev put u Donjem Vukojevcu | R0091 R0091-5 | 567.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u Vrhu Letovaničkom | R0091-4 R0091-2 | 250.000,00 | 0,00 220.000,00 | 151.837,85 |
| Ukupno: |  | 842.825,00 | 220.000,00 | 151.837,85 |
| 2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  |  |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju šetnice Lekenik-Poljana Lekenička | R0252 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |
| - Nabava sprava za dječja igrališta - Nabava sprava za dječje igralište u Turpoljskoj ul - Nabava sprava za dječje igralište kod NKČ Lekenik | R0096-3 R0096-2 R0096-4 | 20.000,00 | 20.000,00 48.314,00 25.899,00 | 25.898,62 52.314,00 1.500,00 |
| Nabava opreme za javne zelene površine | R0096 | 10.000,00 | 14.757,21 | 0,00 |
| Ukupno: |  | 30.000,00 | 108.970,21 | 79.712,62 |
| 2.4. GRAĐEVINE I UREĐJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |
| Aglomeracija | R0098 | 20.000,00 | 255.000,00 | 254.134,24 |
| Nabava nadstrešnica | R0104 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Uređenje parkirališta na groblju u Pešćenici | R0273 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  | 75.000,00 | 260.000,00 | 254.134,24 |
| SVEUKUPNO: |  | 952.825,00 | 593.970,21 | 485.684,71 |

|  | Izvori financiranja u eurima |  | I.Izmjene financiranja u eurima |  | Izvršenje u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija ulice Ledine u Lekeniku | 4.1. | 25.000,00 | 4.1. | 0,00 | 4.1. | 0,00 |
| Pojačano održavanje nerazvrstane ceste Plantarićev put u Donjem Vukojevcu | 5.1. 7.1. | 454.260,00 113.565,00 | 5.1. 7.1. | 0,00 0,00 | 5.1. 7.1. | 0,00 0,00 |
| Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u Vrhu Letovaničkom | 7.1. | 250.000,00 | 1.1. | 220.000,00 | 1.1. | 151.837,85 |
| Ukupno: |  | 842.825,00 |  | 220.000,00 |  | 151.837,85 |

|  | Izvori financiranja u eurima |  | I. Izmjene financiranja u eurima |  | Izvršenje u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  |  |  |  |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju šetnice Lekenik-Poljana Lekenička | 4.1. | 5.000,00 | 4.1. | 5.000,00 | 4.1. | 0,00 |
| Ukupno: |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 0,00 |
| 2.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |
| - Nabava sprava za dječja igrališta - Nabava sprava za dječje igralište u Turpoljskoj ul - Nabava sprava za dječje igralište kod NKČ Lekenik | 4.3. | 20.000,00 | 4.3. 5.3. 5.3. | 20.000,00 48.314,00 25.899,00 | 4.3. 5.3. 5.3. | 25.898,62 52.314,00 1.500,00 |
| Nabava opreme za javne zelene površine | 4.7. | 10.000,00 | 4.7. | 14.757,21 | 4.7. | 0,00 |
| Ukupno: |  | 30.000,00 |  | 108.970,21 |  | 79.712,62 |
| 2.4. GRAĐEVINE I UREĐJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |  |  |
| Aglomeracija | 1.1. | 20.000,00 | 1.1. | 255.000,00 | 1.1. | 254.134,24 |
| Nabava nadstrešnica | 1.1. | 5.000,00 | 1.1. | 5.000,00 | 1.1. | 0,00 |
| Uređenje parkirališta na groblju u Pešćenici | 1.1. | 50.000,00 | 1.1. | 0,00 | 1.1. | 0,00 |
| Ukupno: |  | 75.000,00 |  | 260.000,00 |  | 254.134,24 |
| Sveukupno: |  | 952.825,00 |  | 593.970,21 |  | 485.684,71 |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUTKURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Programom nije bila predviđena gradnja komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja općine Lekenik.

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONISTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

|  | Pozicija Proračuna | Iznos u eurima | I. Izmjene u erurima | Izvršenje u eurima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |
| Sanacija kolničkog zastora Zagrebačke ulice | R0091-3 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija nogostupa u Kolodvorskoj ulici u Lekeniku | R0278 | 30.00,00 | 43.100,00 | 43.075,74 |
| Sanacija kolničkog zastora Turopoljske ulice u Lekeniku | R0278-2 R0278-3 | 62.500,00 | 62.500,00 30.000,00 | 57.787,75 30.000,00 |
| Sanacija nerazvrstane ceste Ižišće u Starom Brodu | R0253 | 18.625,00 | 32.625,00 | 30.671,25 |
| Ukupno: |  | 148.625,00 | 168.225,00 | 161.534,74 |

|  | Izvori financiranja u eurima |  | I. Izmjene financiranja u eurima |  | Izvršenje u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |  |
| Sanacija kolničkog zastora Zagrebačke ulice | 1.1. | 37.500,00 | 1.1. | 0,00 | 1.1. | 0,00 |
| Sanacija nogostupa u Kolodvorskoj ulici u Lekeniku | 1.1. | 30.000,00 | 1.1. | 43.100,00 | 1.1. | 43.075,74 |
| Sanacija kolničkog zastora Turopoljske ulice u Lekeniku | 1.1. | 62.500,00 | 1.1. 5.3. | 62.500,00 30.000,00 | 1.1. 5.3. | 57.787,75 30.000,00 |
| Sanacija nerazvrstane ceste Ižišće u Starom Brodu | 4.1. | 18.625,00 | 4.1. | 32.625,00 | 4.1. | 30.671,25 |
| Ukupno: |  | 148.625,00 |  | 168.225,00 |  | 161.534,74 |

- GRAĐEVINE KOMUNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Programom nije bilo predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području općine Lekenik.

Članak 3.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu:

|  | PLAN ZA 2025 U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO Program građenja komunalne infrastrukture: | 1.511.700,00 | 929.895,21 | 779.430,65 |

Troškovi Programa raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja sukladno sadržaju navedenom u članku 2. ovog Programa:

| Izvor financiranja i sufinanciranja | Iznos u eurima | I. Izmjene u eurima | Izvršenje u eurima |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Opći prihodi i primici | 475.250,00 | 600.600,00 | 506.835,58 |
| 4.1.Prihodi od komunalnog doprinosa | 78.625,00 | 87.625,00 | 62.503,01 |
| 4.2.Prihodi od komunalne naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.Prihodi od šumskog doprinosa | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.578,06 |
| 4.7.Prihodi od koncesije | 10.000,00 | 14.757,21 | 0,00 |
| 5.1. Pomoći od institucija i tijela EU | 454.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.Kapitalne pomoći iz DP | 0,00 | 123.913,00 | 103.514,00 |
| 5.5. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 393.565,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.511.700,00 | 929.895,21 | 779.430,65 |

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku“.

KLASA:  363-01/26-01/01

URBROJ: 2176-12-03/05-26-1

Lekenik, 22.04.2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Božidar Antolec, bacc. ing. admin. chris.