+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*Dia*sua*mhs*cFA*pBk*- +*yqw*mwB*uzj*Fys*ugc*xDg*snE*gjl*FwE*xCc*zew*- +*eDs*ors*lyd*lyd*lyd*AxD*Dpk*yvu*cty*cvw*zfE*- +*ftw*wqz*vsu*rac*hlA*rlt*iDo*raC*jDt*xvb*onA*- +*ftA*lDm*dyg*svl*azc*qDt*Duj*uDB*roz*krn*uws*- +*xjq*Evw*Dms*ihs*srt*gsy*jDa*khj*Clw*bna*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

# OPĆINA LEKENIK

# OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18., 32/20. i 145/24.) i članka 48. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Lekenik ("Službeni vjesnik" broj 9/21.), Općinski načelnik Općine Lekenik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu  na području općine Lekenik ( u daljenjem teksti: Program) određeni su  radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja.

Članak 2.

Djelatnosti održavanja komunalne infrastruktrue koje su obuhvaćene Proramom su:

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete i komunalne djelatnosti od lokalnog značenja.

Članak 3.

Izvori financiranja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu i njihovo izvršenje prikazano je u tabličnom prikazu:

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN ZA 2025. U € | I. IZMJENE U € | IZVRŠENJE U € |
| --- | --- | --- | --- |
| - Opći prihodi i primici | 422.816,00€ | 749.084,00 | 606.900,59 |
| 4.1. Prihodi od komunalnog dop. |  | 35.000,00 | 28.683,63 |
| 4.2.Prihodi od komunalne naknade | 258.932,00€ | 132.300,00 | 129.253,76 |
| 4.3.Prihodi od šumskog doprinosa | 86.636,00€ | 86.636,00 | 75.213,65 |
| 7.1. Prihodi od prodaje nef. imovine | 11.636,00€ | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 780.020,00 | 1.003.020,00 | 840.051,63 |

Članak 4.

Izvršenje Programa prikazan je za djelatnosti kroz opise, financijske vrijednosti i izvore financiranja:

| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U ERUIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stalno praćenje stanja na nerazvrstanim cestama, te provođenje aktivnosti, - održavanje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste, - dinamika potrebnih radova utvrdit će se prema prioritetima utvrđenim prilikom obilaska terena, Planirano: - nabava posipnog materijala - poravnavanje, krpanje ručno i dr. - ostale usluge tekućeg inv. održavanja - materijal za tekuće i inv. održavanje - Nabava dovoza i ugradnje asfalta - zimska služba Rokovi: kontinuirano tijekom godine Poslovi povjereni Komunalnom poduzeću Lekenik d.o.o. | R0077 R0078 | 248.748,00 | 378.748,00 | 324.444,00 |
| UKUPNO: |  | 248.748,00 | 378.748,00 | 324.444,00 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE u eurima |  | IZVRŠENJE u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.1. 4.2. | 99.816,00 148.932,00 | 1.1. 4.2. 1.1. | 199.816,00 0,00 178.932,00 | 1.1. 1.1. | 156.642,50 167.801,50 |
| Ukupno: |  | 248.748,00 |  | 378.748,00 |  | 324.444,00 |

| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje dječjih igrališta i dijelova javnih cesta, kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne i nerazvrstane ceste , održavanje nogostupa, čišćenje javnih površina od naslaga otpada (nepoznatog porjekla), odnosno održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost Rokovi: kontinuirano tijekom godine Poslovi povjereni Komunalnom poduzeću Lekenik d.o.o. | R0079 | 85.000,00 | 55.000,00 | 10.700,00 |
| UKUPNO: |  | 85.000,00 | 55.000,00 | 10.700,00 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE u eurima |  | IZVRŠENJE u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 1.1. | 85.000,00 | 1.1. | 55.000,00 | 1.1. | 10.700,00 |
| Ukupno: |  | 85.000,00 |  | 55.000,00 |  | 10.700,00 |

| ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Rokovi: kontinuirano tijekom godine Poslovi povjereni Komunalnom poduzeću Lekenik d.o.o. | R0080 | 10.000,00 | 62.300,00 | 62.211,04 |
| UKUPNO: |  | 10.000,00 | 62.300,00 | 62.211,04 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE u eurima |  | IZVRŠENJE U EURIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE GRAĐ JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 4.2. | 10.000,00 | 4.2. | 62.300,00 | 4.2. | 62.211,04 |
| Ukupno: |  | 10.000,00 |  | 62.300,00 |  | 62.211,04 |

| ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Rokovi: kontinuirano tijekom godine Poslovi povjereni Komunalnom poduzeću Lekenik d.o.o. | R0081 R0081-1 | 220.000,00 | 220.000,000 | 186.588,65 |
| UKUPNO: |  | 220.000,00 | 220.000,00 | 186.588,65 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE U EURIMA |  | IZVRŠENJE U EURIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 1.1. 4.3. | 140.000,00 80.000,00 | 1.1. 4.3. | 140.000,00 80.000,00 | 1.1. 4.3. | 111.375,00 75.213,65 |
| Ukupno: |  | 180.000,00 |  | 220.000,00 |  | 186.588,65 |

| ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radovi i usluge održavanja uređaja za funkcionalnu ispravnost vodovoda, nabava materijala za funkcionlanu ispravnost vodovoda, usluga dovoza pitke vode u sušnom periodu Rokovi: kontinuirano tijekom godine | R0082 R0082-1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 673,29 |
| UKUPNO: |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 673,29 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE U EURIMA |  | IZVRŠENJE U EURIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 1.1. | 5.000,00 | 1.1. | 5.000,00 | 1.1. | 673,29 |
| Ukupno: |  | 35.000,00 |  | 5.000,00 |  | 673,29 |

| ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radovi na održavanju prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja Rokovi: kontinuirano tijekom godine Poslovni povjereni Komunalnom poduzeću Lekenik d.o.o. | R0083 | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE U EURIMA |  | IZVRŠENJE U EURIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA | 4.3. | 6.636,00 | 4.3. | 6.636,00 | 4.3. | 0,00 |
| Ukupno: |  | 6.636,00 |  | 6.636,00 |  | 0,00 |

| POSLOVI ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poslovi čišćenja površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Lekenik Radovi na održavanju Rokovi: kontinuirano tijekom godine Poslovi povjereni Komunalnom poduzeću Lekenik d.o.o. | R0084 | 18.000,00 | 53.000,00 | 43.070,00 |
| UKUPNO: |  | 18.000,00 | 53.000,00 | 43.070,00 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE U EURIMA |  | IZVRŠENJE U EURIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSLOVI ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 1.1. | 18.000,00 | 1.1. | 53.000,00 | 1.1. | 43.070,00 |
| Ukupno: |  | 18.000,00 |  | 53.000,00 |  | 43.070,00 |

| POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE Opis i opseg poslova | Pozicija Proračuna | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radovi na upravljanju i održavanju instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene, kontrola, organizacija održavanja i troškovi utrošene el. Energije - utrošak el.energije (javna rasvjeta) - održavanje - postavljanje i skidanje prigodnih ukrasa Rokovi: kontinuirano tijekom godine | R0085-1 R0087 R0086-1 | 70.000,00 50.000,00 6.636,00 | 70.000,00 77.000,00 6.636,00 | 67.042,72 76.549,26 6.448,00 |
| UKUPNO: |  | 126.636,00 | 153.636,00 | 150.039,98 |

|  | IZVORI financiranja u eurima |  | I. IZMJENE U EURIMA |  | IZVRŠENJE U EURIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE | 4.2. 1.1. 1.1. | 70.000,00 50.000,00 6.636,00 | 4.2. 1.1. 1.1. | 70.000,00 77.000,00 6.636,00 | 4.2. 1.1. 1.1. | 67.042,72 76.549,26 6.448,00 |
| Ukupno: |  | 120.050,00 |  | 126.242,00 |  | 150.039,98 |

| KOMUNALNA HIGIJENA Opis i opseg poslova | Pozicija Prorač. | PLAN U EURIMA | I. IZMJENE U EURIMA | IZVRŠENJE U EURIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deratizacija i dezinsekcija Veterinarsko higijeničarska služba Rokovi: kontinuirano tijekom godine | R0088 R0089 | 30.000,00 30.000,00 | 33.700,00 35.000,00 | 33.641,04 28.683,63 |
| UKUPNO: |  | 60.000,00 | 68.700,00 | 62.324,67 |

|  | IZVORI financiranja u kn |  | I. IZMJENE U EURIMA |  | IZVRŠENJE U EURIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMUNALNA HIGIJENA | 1.1. 4.2. | 30.000,00 30.000,00 | 1.1. 4.1. | 33.700,00 35.000,00 | 1.1. 4.1. | 33.641,04 28.683,63 |
| Ukupno: |  | 60.000,00 |  | 68.700,00 |  | 62.324,67 |

|  |  | PLAN ZA 2025. | I. IZMJENE | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO Program održavanja komunalne infrastrukture: | P1007 | 78.020,00 € | 1.003.020,00 € | 840.051,63 € |

Članak 5.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku“.

KLASA:  363-01/26-01/02

URBROJ: 2176-12-03/05-26-1

Lekenik, 22.04.2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Božidar Antolec, bacc. ing. admin. chris.